# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________№______

Об изменении способа

мусороудаления из жилых зданий

на территории муниципального

образования «Город Снежинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», утвержденными Главным государствен-ным врачом Российской Федерации 15.12.2000, Сводом правил СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденная Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778), Порядком обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным решением  Собрания депутатов города Снежинска от 01.07.2009 № 95, пунктом 8 «Плана первоочередных мероприятий по обустройству жизни на территории Снежинского городского округа», одобренного на общественных слушаниях 02.11.2011 по разработке «Народного бюджета», в целях более эффективного сбора бытовых отходов, руководствуясь статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План мероприятий по смене способа сбора бытовых отходов на территории жилой застройки в границах Снежинского городского округа» (прилагается).

- Установить, что необходимость устройства мусоропроводов в проектируемых и строящихся многоэтажных домах определяется заданием заказчика (застройщика) на проектирование по согласованию с администрацией Снежинского городского округа.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия   Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

2

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации

Снежинского городского округа                                 	В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления                 		А.А.Воронов

Первый заместитель главы

администрации                                       			В.В.Знаменский

Начальник управления

градостроительства                    				С.Ю.Потеряев

Председатель Комитета

по управлению имуществом					С.Г.Кретов

Рассылка:

в дело   – 2 экз.

упр.градостроит.  – 1

отдел экологии  - 1

КУИ  - 1

А.Б.Горелов 26070

начальник отдела экологии

га 1  15.11.2011

1630

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ____________ № ______

П  Л  А  Н

мероприятий по смене способа сбора бытовых отходов на территории жилой застройки в границах Снежинского городского округа»

1. Подготовка муниципального правового акта об утверждении системы мусороудаления из жилых зданий на территории муниципального

образования «Город Снежинск».

Срок – 16.11.2011 г. Ответственный: А.Б.Горелов.

2. Определение мест размещения заглубленных контейнеров на территории города с привязкой на местности.

Срок –  01.12.2011 г. Ответственные: А.Б.Горелов, Е.В.Писарева, С.Ю.Потеряев.

3. Разработка технического решения, сметного расчета на контейнерные площадки. Определение полной стоимости затрат, учитывая стоимость специализированных машин, закупку, доставку и установку контейнеров.

Срок –  01.12.2011 г. Ответственные: А.Б.Горелов, Е.В.Писарева.

- Формирование схем земельных участков для размещения контейнерных площадок по адресам в соответствии с п.2 настоящего Плана.

Срок –  01.02.2012 г. Ответственный: С.Ю.Потеряев.

- Формирование заказа учредителя на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и обеспечение необходимым объемом бюджетных ассигнований в целях приобретения и установки  контейнеров.

Срок –  01.04.2012 г. Ответственные: Комитет экономики, фин.управление, Казенное предприятие «Чистый город».

- Установка и консервация контейнеров.

Срок –  01.11.2012 г. Ответственные: Казенное предприятие «Чистый город».

- Приобретение КУИ г. Снежинска специализированных машин и передача их в оперативное управление КП «Чистый город».

Срок –  01.11.2012 г. Ответственные: КУИ, фин.управление.

2

8. Уведомление ОАО «Сервис» ООО «Эко-эталон» об отказе в  пролонгации договора о вывозе отходов от населения.

Срок –  01.12.2012 г. Ответственный: М.А.Шилов.

9. Заключение договора на вывоз отходов между ОАО «Сервис» и КП «Чистый город».

Срок –  20.12.2012 г. Ответственные: М.А.Шилов, КП «Чистый город».

10. Разъяснительная работа с жителями города о смене способа сбора отходов.

Срок –  в течение всего 2012 года. Ответственные: А. Б. Горелов,         С. В. Алексеев.

- Ввод в эксплуатацию контейнерных площадок.

Срок –  01.01.2013 г. Ответственные: Казенное предприятие «Чистый город».

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы

администрации                    					В.В.Знаменский

Заместитель главы администрации               		О.В.Лаптева

Начальник правового управления            			А.А.Воронов

Председатель Комитета экономики           			В.И.Ахметова

Начальник отдела экологии		 			А.Б.Горелов

Зам.директора МУ «УКЖКХ»                      		Е.В.Писарева

Генеральный директор ОАО «Сервис»     			М.А.Шилов