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Стратегические приоритеты муниципальной программы 
«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе Челябинской области» на 2026 – 2030 г.г.
1. Оценка текущего состояния в сфере содержания городского хозяйства на территории Снежинского городского округа Челябинской области на 2026 – 2030 годы
Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе Челябинской области»                                  на 2026 – 2030 годы» (далее – Программа) разработана для достижения приоритетов и целей социально - экономического развития Снежинского городского округа Челябинской области.

Комплекс мероприятий Программы, направлен на содержание Снежинского городского округа, а именно: благоустройство территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, иных территорий), дворовых территорий, а также других мероприятий, реализуемых в сфере содержания городского хозяйства.

Программой предусматривается реализация государственных программ Челябинской области:
– «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области», нацеленная на обеспечение повышения уровня транспортного обслуживания населения посредством государственной поддержки транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально значимым маршрутам регулярных перевозок;
– «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области», нацеленная на защиту животных, а также укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Реализация программных мероприятий позволяет обеспечивать работу по содержанию внутриквартальных территорий и территорий общего пользования; дезинфекцию мест и контейнеров для сбора ТКО; содержание и ремонт сети наружного освещения; уход за зелеными насаждениями, в том числе за газонами, деревьями, живой изгородью; посадку цветочных культур и уход за цветниками. В весенний период обеспечить организацию мероприятий по акарицидной обработке прилегающих лесных массивов и территорий общего пользования; организации субботников. Осенью – экологический марш «Шаг навстречу».
Для повышения уровня благоустроенности выполняются работы по установке ограждений; осуществляется подвоз песка в песочницы и под игровое оборудование; устанавливаются скамейки, велопарковки,  детское 
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дворовое оборудование.

С целью создания комфортных условий проживания и для оказания специализированных услуг в системе МКУ УГХ функционируют муниципальные учреждения.

Обеспечивается содержание муниципального жилого фонда в общежитиях «Буревестник», «Восток», ул. Ленина, д. 30, всего 17 529 м2 жилой площади. В 2024 году с привлечением возможностей инициативного бюджетирования в помещениях общежитий «Восток» и «Буревестник» был выполнен капитальный ремонт сетей автоматической пожарной сигнализации и системы и аварийного (эвакуационного) освещения.

Выполняются работы по содержанию двух городских кладбищ и зала «траурных обрядов». Осуществляется организация проведения гражданских панихид.

Осуществляется вырубка аварийно-опасных деревьев. На общей площади 106 га специалисты лесничества ведут уход за лесами, выполняют работы по лесовосстановлению и лесоразведению. 

Реализацию муниципальных, областных и федеральных программ в сфере строительства, реконструкции и ремонта промышленных зданий, учреждений, зданий социальной сферы, благоустройство осуществляет МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту».
На сегодняшний день обеспечено транспортное обслуживание населения пассажирским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных маршрутов. Регулярные маршруты осуществлялись внутри города и до населенных пунктов поселок Сокол, поселок Ближний Береговой, деревня Ключи. В летний период перевозчик обеспечивал проезд пассажиров до садовых кооперативов.

В соответствии с предоставляемыми субвенциями на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев реализуются меры по уменьшению количества животных без владельцев, а также безопасности и ответственности граждан при обращении с животными.  

2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации настоящей муниципальной Программы определены:
– Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года»;
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– Региональным проектом «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области» Государственной программой Челябинской области: «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019           № 552-П (в ред. постановления Правительства Челябинской области         от 01.11.2025 № 727-П);

– Региональным проектом «Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев» Государственной программой Челябинской области: «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 23.12.2019 № 583-П (в ред. постановления Правительства Челябинской области от 11.12.2025 № 803-П);

– Стратегией социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов от 19.12.2019 № 122;

– Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период         до 2035 года, утвержденным решением Собрания депутатов Снежинского городского округа от 27.12.2018 № 145.

В целях обеспечения расходов на содержание объектов благоустройства путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития города Снежинска определены цели и задачи, сформированы структура и система показателей программы.

Цели муниципальной программы:

– развитие городской инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций, повышение их функциональности, устойчивости, повышение качества услуг ЖКХ и их доступности;

– обеспечение повышения уровня транспортного обслуживания населения посредством государственной поддержки транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально значимым маршрутам регулярных перевозок;

– защита животных, а также укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.
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3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Челябинской области и документов стратегического планирования Снежинского городского округа Челябинской области
Цели, задачи и сроки реализации Программы сформированы с учетом региональных целей развития на период до 2030 года с учетом целей и задач Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов от 19.12.2019 № 122.
В целях реализации муниципальной программы обеспечена взаимосвязь целей настоящей муниципальной программы:
– с целью Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года такой, как «Развитие городской инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций, повышение их функциональности, устойчивости, повышение качества услуг ЖКХ и их доступности»;

– с целью Государственной программой Челябинской области: «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области» такой, как «Улучшение транспортной связанности территорий путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры, маршрутной сети и повышение экологичности транспортного комплекса Челябинской области»;

– с целью Государственной программой Челябинской области: «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» такой, как «Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев»

через показатели:

– доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых;

– доля организованных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам от планового количества маршрутов (максимальное количество маршрутов в весенне-летний период);

– количество отловленных и переданных в приют животных.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения программным методом
– проведение мероприятий по улучшению санитарного состояния и благоустройству городских территорий;
– проведение мероприятий по содержанию, ремонту объектов благоустройства, содержание зеленых насаждений, газонов, цветников;

– проведение мероприятий по организации транспортного обслуживания    населения    посредством     государственной    поддержки 
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транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально значимым маршрутам регулярных перевозок.
Проведение мероприятий по содержанию территории Снежинского городского округа Челябинской области представляет собой достаточно сложный технологический процесс, состоящий из комплекса различных работ и операций, качество и оперативность выполнения которых обеспечивается оптимальным подбором средств механизации и эффективным их использованием. 
Основными особенностями содержания территории являются:
– сезонный характер работ (зимнее и летнее содержание);
– повышение требований к оперативности выполнения этих работ;
– неудобства проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения проезжей части и наличия припаркованных автотранспортных средств; 
– большое количество различных видов технологических процессов и операций, таких как мойка, поливка, уборка, сгребание, распределение каменной крошки и т.д. 
Реализация муниципальной Программы позволит повысить качество и эффективность работ по содержанию объектов внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида территории Снежинского городского округа Челябинской области, приведение улиц, скверов, площадей и прочих объектов в состояние, отвечающее требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид.
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Паспорт муниципальной программы 

«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе Челябинской области» 

на 2026 – 2030 г.г.

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы Снежинского городского округа Челябинской области 

Кирилл Владимирович Кудряшов

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа 

(далее МКУ «УГХ СГО»)

	Соисполнители муниципальной программы
	Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее МКУ «СЗСР»)

Муниципальное казённое учреждение Ритуал» (далее МКУ «Ритуал»)

Муниципальное казённое учреждение «Снежинское лесничество» 
(далее МКУ «Снежинское лесничество»)

Муниципальное казённое предприятие «Энергетик» (далее МКП «Энергетик»)

Муниципальное бюджетное учреждение «Объединение муниципальных общежитий города Снежинска» (далее МБУ «ОМОС»)

Муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» 
(далее МБУ «Чистый город»)

	Участники муниципальной программы
	–
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	Период реализации муниципальной программы
	2026 - 2030 г.г.

	Цель муниципальной программы
	1. Развитие городской инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций, повышение их функциональности, устойчивости, повышение качества услуг ЖКХ и их доступности
2. Обеспечение повышения уровня транспортного обслуживания населения посредством государственной поддержки транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально значимым маршрутам регулярных перевозок

3. Защита животных, а также укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	–

	Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объем финансирования программы составляет 1 173 050 351,18 руб., в т.ч.

областной бюджет – 50 622 862,70 руб.

местный бюджет – 1 122 427 488,48 руб.

	Связь с документами стратегического планирования Снежинского городского округа, национальными целями
	Стратегия социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 2035 года/ План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Снежинского городского округа на период до 20235 года/ 

Комфортная и безопасная среда для жизни/
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	развития Российской Федерации / государственной программой Челябинской области
	Государственные программы Челябинской области: «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области»; «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»


1. Показатели муниципальной программы
	№ п/п
	Наименова
ние показателя
	Уро
вень пока
зате
ля
	Приз
нак возра
стания / убыва
ния
	Едини
ца измере
ния (по ОКЕИ)
	Базовое
значение
	Плановые значения показателя по годам
	Документ
	Ответствен
ный за достиже
ние показа
теля

	
	
	
	
	
	значе
ние
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель муниципальной программы:

1. «Развитие городской инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций, повышение их функциональности, устойчивости, повышение качества услуг ЖКХ и их доступности»

	1.1.
	Доля организован
ных (выполнен
ных) меропри
ятий по содержанию и ремонту объектов благоустрой
ства
	МП
	Возраста

ния
	%


	100


	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	«Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Снежинск», пункт 2.4 раздела 2, утв. решением Собрания депутатов СГО от 30.11.2023 № 101; Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
	МКУ

«УГХ СГО»; МКУ «СЗСР»; МКУ «Ритуал»; МКУ «Снежинское лесниче

ство»; 
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	от планируемых 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	статьи 16, 17; постановление главы города Снежинска Челябинской области 

от 01.11.20025 № 1200 «Об установлении расходных обязательствах СГО в области благоустройства территорий»; постановление главы города Снежинска Челябинской области 

от 09.11.2025 № 1225 «Об установлении расходных обязательств Снежинского городского округа в области предоставления жилищно-коммунальных услуг»
	МБУ «ОМОС»; МБУ «Чистый город»

	Цель муниципальной программы:

2. «Обеспечение повышения уровня транспортного обслуживания населения посредством государственной поддержки транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально значимым маршрутам регулярных перевозок»
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	2.1.

1.
	Доля организован
ных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам от планового количества маршрутов (максимальное количество маршрутов в весенне-летний период) 
	ГП

МП
	Возраста
ния
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	Государственная программа Челябинской области: «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области»; Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу
с 01.09.2024);

Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ; постановление администрации Снежинского городского округа от 16.04.2014 № 579 
	МКУ

«УГХ СГО»


12

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из местного бюджета организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по внутримуниципальным маршрутам, входящим в состав маршрутной сети Снежинского городского округа»
	

	Цель муниципальной программы:

3. «Защита животных, а также укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными»

	3.1.
	Количество отловленных и переданных в приют животных 
	ГП

МП
	убывания
	голов
	62
	2024
	62
	62
	61
	60
	60
	Государственная программа Челябинской области: «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»; Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
	МКУ «УГХ СГО»
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	(с изменениями на 08.08.2024)
	


3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показате
ля
	Единица измере
ния (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года



	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель муниципальной программы:

1. «Развитие городской инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, инженерных коммуникаций, повышение их функциональности, устойчивости, повышение качества услуг ЖКХ и их доступности»

	1.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых
	МП
	%


	
	
	
	100
	100

	Цель муниципальной программы:

2. «Обеспечение повышения уровня транспортного обслуживания населения посредством государственной поддержки транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально значимым маршрутам регулярных перевозок»
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	2.1.
	Доля организованных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам от планового количества маршрутов (максимальное количество маршрутов в весенне-летний период)
	ГП

МП
	%
	
	
	
	100
	100

	Цель муниципальной программы:

2. «Защита животных, а также укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными»

	3.1.
	Количество отловленных и переданных в приют животных
	ГП

МП
	голов
	0
	9
	40
	13
	62


4. Структура муниципальной программы

	№

п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация содержания объектов благоустройства, муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

	
	Ответственный за реализацию: 

МКУ «УГХ СГО»
	Срок реализации (2026 год – 2030 год)
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	1.1.
	Задача: «Организация содержания и ремонт объектов благоустройства»
	Сохранение эксплуатационных характеристик тротуаров городского округа и других объектов благоустройства (малые формы, детские площадки, зоны отдыха и прочих объектов благоустройства) в нормативном состоянии
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых

	1.2.
	Задача: «Организация содержания и ремонт муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»
	Сохранение эксплуатационных характеристик объектов жилищного и нежилого фонда (муниципальных помещений, временно свободных жилых и нежилых) в нормативном состоянии
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых

	
	Ответственный за реализацию: 

МКУ «УГХ СГО»; МКП «Энергетик»
	Срок реализации (2026 год – 2030 год)

	1.3.
	Задача: «Организация условий в жилищно-коммунальной сфере для безопасного и благоприятного проживания граждан»
	Сохранение эксплуатационных характеристик других объектов благоустройства (скважина (источник воды), выгребные ямы и септики) в нормативном состоянии. Возмещение затрат за оказанные услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для населения
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
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	Ответственный за реализацию: 

МКУ «УГХ СГО»; МБУ «ОМОС»
	Срок реализации (2026 год – 2030 год)

	1.4.
	Задача: «Обеспечение деятельности (оказание работ, услуг) подведомственных бюджетных учреждений»
	Обеспечено выполнение функций, возложенных на подведомственные учреждения в целях сохранения эксплуатационных характеристик объектов жилищного фонда (помещений общежитий) в нормативном состоянии.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 

	
	Ответственный за реализацию: 

МКУ «УГХ СГО»; МКУ «Снежинское лесничество»; МКУ «Ритуал»; МКУ «СЗСР»
	Срок реализации (2026 год – 2030 год)

	1.5.
	Задача: «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»
	1. Обеспечено эффективное выполнение функций, возложенных на подведомственные Управлению городского хозяйства Снежинского городского округа казенные учреждения
2. Обеспечено эффективное выполнение функций, возложенных на Управление городского хозяйства Снежинского городского округа
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 

	2.
	Проект: «Организация транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа»
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	Ответственный за реализацию: 

МКУ «УГХ СГО»
	Срок реализации (2026 год – 2030 год)

	2.1.
	Задача: «Осуществление посредством государственной поддержки транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально-значимым маршрутам»
	Осуществлено посредством государственной поддержки транспортное обслуживание населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально-значимым маршрутам регулярных перевозок
	Доля организованных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам от планового количества маршрутов (максимальное количество маршрутов в весенне-летний период)

	3.
	Проект: «Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев»

	
	Ответственный за реализацию: 

МКУ «УГХ СГО»
	Срок реализации (2026 год – 2030 год)

	3.1.
	Задача: «Обеспечение снижения количества животных без владельцев, а также безопасности и ответственности граждан при обращении с животными»
	Обеспечена реализация мер по уменьшению количества животных без владельцев, в том числе установлено количество животных без владельцев, поступивших в приют для животных 
	Количество отловленных и переданных в приют животных
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5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе Челябинской области» 
на 2026 - 2030 г.г.

	Всего по программе, в том числе:
	336 965 034,06
	84 135 276,67
	231 660 554,91
	260 144 742,77
	260 144 742,77
	1 173 050 351,18

	Областной бюджет
	17 484 572,54
	8 284 572,54
	8 284 572,54
	8 284 572,54
	8 284 572,54
	50 622 862,70

	Местный бюджет
	319 480 461,52
	75 850 704,13
	223 375 982,37
	251 860 170,23
	251 860 170,23
	1 122 427 488,48

	1. Комплекс процессных мероприятий «Организация содержания объектов благоустройства, муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе:
	262 563 057,29
	6 497 554,00
	177 500 818,96
	177 500 818,96
	177 500 818,96
	801 563 068,17

	Областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Местный бюджет
	262 563 057,29
	6 497 554,00
	177 500 818,96
	177 500 818,96
	177 500 818,96
	801 563 068,17
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	2. Проект: «Организация транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа» (всего), в том числе:
	73 233 876,77
	77 078 022,67
	53 600 035,95
	82 084 223,81
	82 084 223,81
	368 080 383,01

	Областной бюджет
	16 924 872,54
	7 724 872,54
	7 724 872,54
	7 724 872,54
	7 724 872,54
	47 824 362,70

	Местный бюджет

	56 309 004,23
	69 359 150,13
	45 875 163,41
	74 359 351,27
	74 359 351,27
	320 256 020,31

	3. Проект «Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев»
	1 168 100,00
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	3 406 900,00

	Областной бюджет
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	2 798 500,00

	Местный бюджет

	608 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	608 400,00
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Паспорт

Комплекса процессных мероприятий 

«Организация содержания объектов благоустройства, муниципального жилищного фонда и 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	МКУ «УГХ СГО»; МКУ «СЗСР»; МКУ «Ритуал»; МКУ «Снежинское лесничество»; МКП «Энергетик»; МБУ «ОМОС»

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	1. «Организация содержания и ремонт объектов благоустройства»

2. «Организация содержания и ремонт муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

3. «Организация условий в жилищно-коммунальной сфере для безопасного и благоприятного проживания граждан»

4. «Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений»

5. «Организация деятельности муниципальных казенных учреждений»

	Срок реализации
	2026 - 2030 г.г.

	Наименование муниципальной программы
	«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе Челябинской области» на 2026 - 2030 г.г.
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2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование показателя/задачи
	Уровень показа
теля
	Признак возраста
ния/
убывания
	Единица измере
ния

по ОКЕИ
	Базо
вое значе
ние
	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Задача 1. «Организация содержания и ремонт объектов благоустройства»

	1.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	МП
	Возраста

ния
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «УГХ СГО»

	
	Задача 2. «Организация содержания и ремонт муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

	2.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	МП
	Возраста
ния
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «УГХ СГО»

	
	Задача 3. «Организация условий в жилищно-коммунальной сфере для безопасного и благоприятного проживания граждан»

	3.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	МП
	Возраста

ния
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ

«УГХ СГО», 

МКП «Энергетик»
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	Задача 4. «Обеспечение деятельности (оказание работ, услуг) подведомственных бюджетных учреждений»

	4.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	МП
	Возраста

ния
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МБУ «ОМОС»

	
	Задача 5. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»

	5.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	МП
	Возраста

ния
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «Ритуал», МКУ «Снежинское лесничество», МКУ «СЗСР»

	5.2.
	Уровень обеспеченности деятельности учреждения
	МП
	Возраста

ния
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ 

«УГХ СГО»


3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№

п/п
	Наименование показателя

структурного элемента
	Уровень показателя
	Единица измере
ния (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года



	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Задача 1. «Организация содержания и ремонт объектов благоустройства»
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	1.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	возрастания
	%
	
	
	
	100
	100

	
	Задача 2. «Организация содержания и ремонт муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

	2.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	возрастания
	%
	
	
	
	100
	100

	
	Задача 3. «Организация условий в жилищно-коммунальной сфере для безопасного и благоприятного проживания граждан»

	3.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	возрастания
	%
	
	
	
	100
	100

	
	Задача 4. «Обеспечение деятельности (оказание работ, услуг) подведомственных бюджетных учреждений»
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	4.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	возрастания
	%
	
	
	
	100
	100

	
	Задача 5. «Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений»

	5.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	возрастания
	%
	
	
	
	100
	100

	5.2.
	Уровень обеспеченности деятельности учреждения
	возрастания
	%
	
	
	
	100
	100


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Связь с показателями структурного элемента
	Единица измере
ния

по ОКЕИ
	Ответст
венный

исполни
тель
	Базовое значе
ние
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	Задача 1. «Организация содержания и ремонт объектов благоустройства»
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	1.1.
	Организовано содержание объектов благоустройства и проведен ремонт
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	%
	МКУ 

«УГХ СГО»
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Задача 2. «Организация содержания и ремонт муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

	2.1.
	Организовано содержание и проведен ремонт муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	%
	МКУ «УГХ СГО»
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Задача 3. «Организация условий в жилищно-коммунальной сфере для безопасного и благоприятного проживания граждан»
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	3.1.
	Организованы условия в жилищно-коммунальной сфере для безопасного проживания граждан 
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	%
	МКУ

«УГХ СГО», МКП «Энерге
тик»
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Задача 4: «Обеспечение деятельности (оказание работ, услуг) подведомственных бюджетных учреждений»

	4.1.
	Обеспечено выполнение функций, возложенных на подведомственные учреждения в целях сохранения эксплуатационных характеристик объектов жилищного фонда (помещений общежитий) в нормативном состоянии


	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	%
	МБУ

«ОМОС» 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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	Задача 5. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»

	5.1.
	Обеспечено эффективное выполнение функций, возложенных на подведомственные Управлению городского хозяйства Снежинского городского округа казенные учреждения
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых
	%
	МКУ «Ритуал», МКУ «Снежин
ское лесниче
ство», МКУ «СЗСР» 
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.2
	Обеспечено эффективное выполнение функций, возложенных на Управление городского хозяйства Снежинского городского округа
	Уровень обеспеченности деятельности учреждения
	%
	МКУ 

«УГХ СГО»
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Организация содержания объектов благоустройства, муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	Всего по комплексу процессных мероприятий, 

в том числе:
	262 363 057,29
	6 497 554,00
	177 500 818,96
	177 500 818,96
	177 500 818,96
	801 563 068,17


	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	местный бюджет
	262 363 057,29
	6 497 554,00
	177 500 818,96
	177 500 818,96
	177 500 818,96
	801 563 068,17

	Организовано содержание объектов благоустройства и проведен ремонт, всего, в том числе:
	75 978 804,12
	6 497 554,00
	29 073 342,96
	29 073 342,96
	29 073 342,96
	169 696 387,00

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	местный бюджет
	75 978 804,12
	6 497 554,00
	29 073 342,96
	29 073 342,96
	29 073 342,96
	169 696 387,00

	Организовано содержание 
	1 227 789,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 227 789,14
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	и проведен ремонт муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	местный бюджет
	1 227 789,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 227 789,14

	Организованы условия в жилищно-коммунальной сфере для безопасного и благоприятного проживания граждан, всего, в том числе:
	23 794 546,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 794 546,18

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	местный бюджет
	23 794 546,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 794 546,18

	Обеспечено выполнение функций, возложенных на
	33 309 482,55
	0,00
	6 395 765,00
	6 395 765,00
	6 395 765,00
	52 496 777,55
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	подведомственные учреждения в целях сохранения эксплуатационных характеристик объектов жилищного фонда (помещений общежитий) в нормативном состоянии, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	местный бюджет
	33 309 482,55
	0,00
	6 395 765,00
	6 395 765,00
	6 395 765,00
	52 496 777,55

	Обеспечено эффективное выполнение функций, возложенных на подведомственные Управлению городского хозяйства Снежинского городского округа казенные учреждения, всего, в том числе:
	79 112 829,96
	0,00


	5 452 554,00
	5 452 554,00
	5 452 554,00
	95 470 491,96

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	местный бюджет
	79 112 829,96
	0,00


	5 452 554,00
	5 452 554,00
	5 452 554,00
	95 470 491,96

	Обеспечено эффективное выполнение функций, возложенных на Управление городского хозяйства Снежинского городского округа, всего, в том числе:
	49 139 605,34
	0,00
	136 579 157,00
	136 579 157,00
	136 579 157,00
	458 877 076,34

	областной бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	местный бюджет
	49 139 605,34
	0,00
	136 579 157,00
	136 579 157,00
	136 579 157,00
	458 877 076,34
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Паспорт

Проекта «Организация транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования 
по маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа (далее МКУ «УГХ СГО»)

	Задача проекта
	«Осуществление посредством государственной поддержки транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально-значимым маршрутам»

	Срок реализации
	2026 – 2030 г.г.

	Наименование муниципальной программы
	«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе Челябинской области» на 2026 – 2030 г.г.
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2. Показатели проекта

	№

п/п
	Наименование показателя/задачи
	Уровень показате
ля
	Признак возраста
ния/

убывания
	Единица измере
ния

по ОКЕИ
	Базовое значение 2024
	Значения показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	

	Задача 1. «Осуществление посредством государственной поддержки транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально-значимым маршрутам»

	1.1.
	Доля организованных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам от планового количества маршрутов к организации (максимальное количество маршрутов в весенне-летний период)
	ГП

МП
	Возраста
ния
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	МКУ «УГХ СГО»
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3. План достижения показателей проекта в 2026 году

	№

п/п
	Наименование показателя

структурного элемента
	Уровень показа
теля
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года



	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача 1. «Осуществление посредством государственной поддержки транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально-значимым маршрутам»

	1.1.
	Доля организованных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам от планового количества маршрутов к организации (максимальное количество маршрутов в весенне-летний период)
	ГП

МП
	%
	
	
	
	100
	100
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4. Перечень мероприятий (результатов) проекта

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Связь с показателями структурного элемента
	Единица измере
ния

по ОКЕИ
	Ответст
венный исполни
тель
	Базовое значе
ние
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2024
	2026 
	2027
	2028 
	2029
	2030

	Задача 1. «Осуществление посредством государственной поддержки транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально-значимым маршрутам»

	1.1.
	Осуществлено посредством государственной поддержки транспортное обслуживание населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально-значимым маршрутам регулярных перевозок
	Доля организованных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам от планового количества маршрутов к организации (максимальное количество маршрутов в весенне-летний период)
	%
	МКУ 

«УГХ СГО»
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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5. Финансовое обеспечение проекта «Организация транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа»

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	Всего по проекту, 

в том числе:
	73 233 876,77
	77 078 022,67
	53 600 035,95
	82 084 223,81
	82 084 223,81
	368 080 383,01

	областной бюджет
	16 924 872,54
	7 724 872,54
	7 724 872,54
	7 724 872,54
	7 724 872,54
	47 824 362,70

	местный бюджет
	56 309 004,23
	69 353 150,13
	45 875 163,41
	74 359 351,27
	74 359 351,27
	320 256 020,31

	Организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
	73 233 876,77
	77 078 022,67
	53 600 035,95
	82 084 223,81
	82 084 223,81
	368 080 383,01
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	регулируемым тарифам, всего, в том числе:
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	16 924 872,54
	7 724 872,54
	7 724 872,54
	7 724 872,54
	7 724 872,54
	47 824 362,70

	местный бюджет
	56 309 004,23
	69 353 150,13
	45 875 163,41
	74 359 351,27
	74 359 351,27
	320 256 020,31
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Паспорт

Проект «Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа (далее МКУ «УГХ СГО»)

	Задача проекта
	«Обеспечение снижения количества животных без владельцев, а также безопасности и ответственности граждан при обращении с животными»

	Срок реализации
	2026 – 2030 г.г.

	Наименование муниципальной программы
	«Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе Челябинской области» на 2026 – 2030 г.г.
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2. Показатели проекта

	№

п/п
	Наименование показателя/задачи
	Уровень показате
ля
	Признак возраста
ния/

убывания
	Единица измере
ния

по ОКЕИ
	Базовое значение 2024
	Значения показателей по годам
	Ответствен
ный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	Задача 1. «Обеспечение снижения количества животных без владельцев, а также безопасности и ответственности граждан при обращении с животными»

	1.1.
	Количество отловленных и переданных в приют животных
	ГП

МП
	убывания
	голов
	62
	62
	62
	61
	60
	60
	МКУ «УГХ СГО»


3. План достижения показателей проекта в 2026 году

	№

п/п
	Наименование показателя

структурного элемента
	Уровень показате
ля
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам
	На конец 2026 года



	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача 1. «Обеспечение снижения количества животных без владельцев, а также безопасности и ответственности граждан при обращении с животными»
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	1.1.
	Количество отловленных и переданных в приют животных
	ГП

МП
	голов
	0
	9
	40
	13
	62


4. Перечень мероприятий (результатов) проекта

	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Связь с показателями структурного элемента
	Единица измере
ния

по ОКЕИ
	Ответственный исполни
тель
	Базовое значе
ние
	Значения мероприятия (результата) по годам 

	
	
	
	
	
	2024
	2026 
	2027
	2028 
	2029
	2030

	Задача 1. «Обеспечение снижения количества животных без владельцев, а также безопасности и ответственности граждан при обращении с животными»

	1.1.
	Обеспечена реализация мер по уменьшению количества животных без владельцев, в том числе установлено количество животных без владельцев, поступивших в приют для животных 
	Количество отловленных и переданных в приют животных
	голов
	МКУ 

«УГХ СГО»
	62
	62
	62
	61
	60
	60
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5. Финансовое обеспечение проекта «Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев»
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	Всего по проекту, 

в том числе:
	1 168 100,00
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	3 406 900,00

	областной бюджет
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	2 798 500,00

	местный бюджет
	608 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	608 400,00

	Обеспечена реализация мер по уменьшению количества животных без владельцев, в том числе установлено количество животных без владельцев, поступивших в приют для животных, всего, в том числе: 
	1 168 100,00
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	3 406 900,00

	областной бюджет
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	559 700,00
	2 798 500,00

	местный бюджет
	608 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	608 400,00
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Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы, структурных элементов программы

	№ п/п
	Наименование показателя, единица измерения
	Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя
	Источник получения информации о показателе

	Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства в Снежинском городском округе Челябинской области» на 2026 – 2030 г.г.

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация содержания объектов благоустройства, муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

	1.1.
	Задача 1. «Организация содержания и ремонт объектов благоустройства»

	1.1.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	P = Pm/Po*100 %, где 
Pm – количество организованных (выполненных) мероприятий,

Po – общий объем планируемых мероприятий
	Муниципальные контракты, соглашения, акты выполненных работ.

Нормативно-правовой акт администрации Снежинского городского округа Челябинской области «О передаче объекта»

	1.2.
	Задача 2. «Организация содержания и ремонт муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

	1.2.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	P = Pm/Po*100 %, где 
Pm – количество организованных (выполненных) мероприятий,

Po – общий объем планируемых мероприятий
	Муниципальные контракты, соглашения, акты выполненных работ.
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	1.3.
	Задача 3. «Организация условий в жилищно-коммунальной сфере для безопасного и благоприятного проживания граждан»

	1.3.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	P = Pm/Po*100 %, где 
Pm – количество организованных (выполненных) мероприятий,

Po – общий объем планируемых мероприятий
	Муниципальные контракты, соглашения, акты выполненных работ.

Платформа обратной связи на базе государственных услуг, социальные сети, сайт ГИС ЖКХ

	1.4.
	Задача 4. «Обеспечение деятельности (оказание работ, услуг) подведомственных бюджетных учреждений»

	1.4.1.
	Доля организованных (выполненных) мероприятий по 
содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых 
	P = Pm/Po*100 %, где 
Pm – количество организованных 
(выполненных) мероприятий,

Po – общий объем планируемых мероприятий
	Соглашения, акты выполненных работ, отчеты о выполнении 

муниципального задания.

Приказ МКУ «УГХ СГО» 
от 30.06.2021 № 01-20/29 «Об утверждении нормативных затрат», постановление администрации СГО от 22.06.2020 № 761

	1.5.
	Задача 5. «Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений»

	1.5.1.


	Доля организованных (выполненных) мероприятий по содержанию и ремонту объектов благоустройства от планируемых
	P = Pm/Po*100 %, где 
Pm – количество организованны (выполненных) мероприятий,

Po – общий объем планируемых мероприятий
	Акты выполненных работ, отчеты. Решение Собрания депутатов

Снежинского городского округа

от 25.07.2024 № 61 «Правила

работы и содержания кладбищ 

на территории Снежинского 
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	городского округа», технический паспорт № 1170 от 10.10.2011.
Акты выполненных работ, отчеты. Приказ МКУ «УГХ СГО» 

от 30.06.2021 № 01-20/29 «Об утверждении нормативных затрат», постановление администрации СГО от 22.06.2020 № 761.
План противопожарного 

обустройства лесов на территории Снежинского городского лесничества, постановление администрации от 23.08.2024 
№ 1474 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Снежинского городского лесничества МКУ «Снежинское лесничество»

	1.5.2.
	Уровень обеспеченности деятельности учреждения
	Приказ МКУ «УГХ СГО» 
от 30.06.2021 № 01-20/29 «Об утверждении нормативных затрат»
	Бюджетная смета; отчеты; акты выполненных работ

	2.
	Проект. «Организация транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа»
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	2.1.
	Задача 1. «Осуществление посредством государственной поддержки транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования, в том числе по социально-значимым маршрутам»

	2.1.1.
	Доля организованных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам от планового количества маршрутов (максимальное количество маршрутов в весенне-летний период суммарно нарастающим итогом)
	P = Pk/Po*100 %, где 
Pk – количество организованных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам,

Po – плановое количество маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа; 


	– отчет до 15-го числа месяца текущего года



	3.
	Проект. «Создание условий для уменьшения количества животных без владельцев»

	3.1.
	Задача 1. «Обеспечение снижения количества животных без владельцев, а также безопасности и ответственности граждан при обращении с животными»

	3.1.1.
	Количество отловленных и переданных в приют животных
	P = Pk, где 

Pk – количество отловленных и переданных в приют животных
	– отчет до 15-го числа месяца текущего года




