# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________№______

О внесении изменений в городскую целевую

Программу «Повышение безопасности

дорожного движения в Снежинском

городском округе» на 2011 - 2013 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 15.09.2011 № 1165, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011 – 2013 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2275 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.05.2011 № 489):

## пункт 8 Паспорта Программы изложить в новой редакции:

## «8. Объемы и источники финансирования Программы:

общий объем финансирования Программы – 8 428,07 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2011 год – 2 303,05 тыс. руб.;

- 2012 год – 1 200,5 тыс. руб.;

- 2013 год – 4 924,52 тыс. руб.;

из них за счет средств:

местного бюджета – 6 920,21 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2011 год – 1 518,75 тыс. руб.;

- 2012 год –1 200,5 тыс. руб.;

- 2013 год –  4 200,96 тыс. руб.;

областного бюджета – 1 427,86 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2011 год – 704,3 тыс. руб.;

2

- 2012 год – 0 тыс. руб.;

- 2013 год – 723,56 тыс. руб.;

внебюджетных источников – 80 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2011 год –  80 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей областного и местного бюджетов.»;

- раздел IV «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«IV. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется в 2011 - 2013 годах за счет средств местного бюджета с общим объемом 6 920,21 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2011 год – 1 518,75 тыс. руб.;

- 2012 год – 1 200,5 тыс. руб.;

- 2013 год – 4 200,96 тыс. руб.;

Из общего объема финансирования Программы за счет средств местного бюджета планируется финансирование мероприятий:

- повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения – 20,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 20,0 тыс. руб.

2012 год – 0 тыс. руб.

2013 год – 0 тыс. руб.

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма («Дети – Автомобиль – Дорога») – 252,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 100,0 тыс. руб.

2012 год – 50,5 тыс. руб.

2013 год – 101,5 тыс. руб.

- совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения – 248,75 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 248,75 тыс. руб.

2012 год –0 тыс. руб.

2013 год –0 тыс. руб.

- совершенствование организации дорожного движения – 7 907,32 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 1 150,0 тыс. руб.

2012 год – 1 150,0 тыс. руб.

2013 год – 4 099,46 тыс. руб.

3

В целях финансирования отдельных мероприятий Программы, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, планируется привлечение средств из областного бюджета в размере 1 427,86 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 704,3 тыс. руб.

2012 год – 0 тыс. руб.

2013 год – 723,56 тыс. руб.

Привлечение средств из областного бюджета планируется по разделу «Межбюджетные трансферты» в соответствии с договором о совместных скоординированных действиях по финансированию расходов по реализации Программы, подписанным главным распорядителем средств областного бюджета Челябинской области и администрацией города.

Финансирование ряда мероприятий Программы будет осуществляться за счет внебюджетных источников. Планируется привлечение средств градообразующего предприятия (РФЯЦ – ВНИИТФ) в размере 80 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год - 80 тыс. руб.

Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на год реализации Программы.

Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы в 2011 - 2013 годах, ежегодно уточняется при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год.»;

3) раздел VII «Основные мероприятия городской целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011 – 2013 гг.» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации

Снежинского городского округа                                                В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Первый заместитель главы администрации                   В.В.Знаменский

Заместитель главы администрации                                 О.В.Лаптева

Заместитель главы администрации                                 Ю.В.Румянцев

Рассылка:

в дело – 2 экз.

Знаменскому В.В. – 1

фин.управление – 1

комитет экономики – 1

УКЖКХ – 1

УК – 1

ОВД – 1

И.М.Путинцева 205

начальник отдела

комитета экономики

ОФ 1  27.12.2011

1890

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от __________ № ______

VII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СНЕЖИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2011 -  2013 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Получатель средств | Срок исполнения | Источник финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Повышение уровня правового сознания горожан в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Издание литературы, печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения | ГИБДД | ОВД | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Изготовление и размещение социальной рекламы | ГИБДД | ОВД | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Совершенствование деятельности, а также механизма моральной и материальной заинтересованности членов общественной народной дружины ГИБДД г. Снежинска | Администрация города ОВД | ОВД | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Проведение городского конкурса «АвтоЛеди» | ГИБДД | ОВД | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |
| Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма («Дети – Автомобиль – Дорога») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение городской игровой программы «Зеленый огонек» (приобретение призов) | Управлен. культуры ГИБДД | Управлен. культуры | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| 6. | Проведение мероприятий Агитбригадой клуба ЮИД в МДОУ, МОУ по профилактике безопасности дорожного движения (приобретение призов) | Управлен. культуры ГИБДД МУ «ПКиО» | Управлен. культуры | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 6,5 |
| 7. | Проведение городской акции «Сберегите мою жизнь» для учащихся 1-4 классов МОУ (приобретение призов) | Управлен. культуры ГИБДД МУ «ПКиО» | Управлен. культуры | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 8. | Проведение конкурса «Безопасное колесо» для учащихся 4 - 5 классов МОУ (приобретение призов) | Управлен. культуры ГИБДД МУ «ПКиО» | Управлен. культуры | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 25,5 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Проведение игровой программы «Гонки патрулей» для учащихся 5 классов МОУ (приобретение призов) | Управлен. культуры ГИБДД МУ «ПКиО» | Управлен. культуры | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 10. | Организация работы Студии «Перекресток -70». Приобретение видеокассет, микрофона, флеш - карты | Управлен. культуры МУ «ПКиО» | Управлен. культуры | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 11. | Приобретение для работы клуба «Юных инспекторов движения» с учащимися МДОУ, МОУ пособий - комплектов: «Восьмерка», «Узкая дорожка», «Перенос предмета», «Круг» | Управлен. культуры МУ «ПКиО» | Управлен. культуры | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 12. | Проведение Городской акции «Зеленый свет» для учащихся 1 классов МОУ (приобретение призов) | Управлен. культуры ГИБДД МУ «ПКиО» | Управлен. культуры | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 15,0 | 35,0 |
| 13. | Проведение городской акции «Стань заметней в темноте» для учащихся 1 классов МОУ (приобретение призов) | Управлен. культуры ГИБДД МУ «ПКиО» | Управлен. культуры | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| 14. | Приобретение печатной продукции по правилам дорожного движения (памятки юным участникам дорожного движения, листовки) для учащихся 1- 2 классов МОУ | Управлен. культуры ГИБДД МУ «ПКиО» | Управлен. культуры | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 5,0 | 10,0 | 50,0 | 65,0 |
| 15. | Приобретение наглядной агитации для сотрудников ОГИБДД, используемой для бесед с учащимися в МОУ, МДОУ | Управлен. культуры ГИБДД МУ «ПКиО» | ОВД | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  | 100,0 | 50,5 | 101,5 | 252,0 |
| Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно–надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Оснащение ГИБДД для осуществления контрольно-надзорных функций в области обеспечения безопасности дорожного движения | ОВД | ОВД | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1. | Приобретение оборудования для экзаменационного класса | ОВД | ОВД | 2011г. | Местный бюджет | 248,75 | 0 | 0 | 248,75 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  | 248,75 | 0 | 0 | 248,75 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей и на наиболее аварийных участках, в т. ч.: | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 158,64 | 531,606 | 361,02 | 1051,266 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 59,26 |  |  | 59,26 |
|  | ул. Ленина (77 п/м) |  |  |  |  | 158,64 |  |  |  |
|  | ул. Дзержинского (260 п/м) |  |  |  |  |  | 531,606 |  |  |
|  | ул. Ломинского (30 п/м) |  |  |  |  |  |  | 60,27 |  |
|  | ул. 40 лет Октября (150 п/м) |  |  |  |  |  |  | 300,75 |  |
|  | б. Свердлова (106 м/п) |  |  |  |  | 59,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 217,89 | 531,606 | 361,02 | 1110,526 |
| 18. | Организация пешеходных переходов, в т. ч.: | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2011 г., 2012 г. | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | - ул. Мира, 18 – 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул. Транспортная («Клондайк») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |
| 19. | Реконструкция пешеходных переходов ул. Дзержинского, 20 | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2013 г. | Местный бюджет |  |  | 561,52 | 561,52 |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  | 561,52 | 561,52 |
| 20. | Расширение участка автодороги ул. Феоктистова | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2011 г. | Местный бюджет | 136,924 |  |  | 136,924 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 136,924 |  |  | 136,924 |
| 21. | Установка дорожных знаков на желтом фоне на особо опасных участках (знаков индивидуального проектирования) | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2011 г., 2012 г. | Местный бюджет | 20,86 |  |  | 20,86 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 93,87 |  |  | 93,87 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 114,73 |  |  | 114,73 |
| 22. | Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН), в т. ч.: | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2011 г., 2013 г. | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 536,03 |  | 660,4 | 1196,43 |
|  | - ул. Васильева (шк. 126) - ул.Победы (шк. 127) - б. Свердлова (шк. 125) - 40 лет Октября – б.Циолковского - 40 лет Октября - б. Свердлова - пос. Сокол |  |  |  |  | 536,03 |  |  |  |
|  | - ул. Забабахина |  |  |  |  |  |  | 660,4 |  |
|  | - ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 536,03 |  | 660,4 | 1196,43 |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) в очагах аварийности, в т. ч.: | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет |  |  | 386,16 | 386,16 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 63,16 | 63,16 |
|  | - ул. М.-Сибиряка |  |  |  |  |  |  | 63,16 |  |
|  | - ул. Гафури |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул. 40 лет Октября (стадион) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул. 40 лет Октября – б. Циолковского |  |  |  |  |  |  | 162,4 |  |
|  | - ул. Ленина (маг. «Солнечный») |  |  |  |  |  |  | 223,76 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  | 449,32 | 449,32 |
| 24. | Увеличение освещенности пешеходных переходов и автобусных остановок (ул. Комсомольская, ул. Чуйкова, ул. Транспортная) | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 316,207 | 545,994 | 117,94 | 980,141 |
|  |  |  |  |  | Итого | 316,207 | 545,994 | 117,94 | 980,141 |
| 25. | Организация гостевых автостоянок: ул. Дзержинского (за оздор. баней) | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2013 г. | Местный бюджет |  |  | 497,80 | 497,80 |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  | 497,80 | 497,80 |
| 26. | Нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования Снежинского городского округа | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2011 – 2013 гг. | Областной бюджет | 15,14 |  |  | 15,14 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 15,14 |  |  | 15,14 |
| 27. | Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.: | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 434,0 |  | 2 122,92 | 2556,92 |
|  | - «Поликлиника» |  |  |  |  | 434,0 |  |  |  |
|  | - «ПЛ-120» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - «Южная» |  |  |  |  |  |  | 707,64 |  |
|  | - «Швейная фабрика» |  |  |  |  |  |  | 707,64 |  |
|  | - «Уральская» |  |  |  |  |  |  | 707,64 |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 434,0 |  | 2 122,92 | 2556,92 |
| 28. | Оборудование перекрестков, на которых интенсивность движения достигла критических значений, светофорами, в т. ч.: | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | ул. Широкая – ул. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б. Свердлова – ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Организация освещения аварийно-опасных мест, в т. ч.: | МУ «УКЖКХ» | МУ «УКЖКХ» | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 83,369 | 72,40 | 52,10 | 207,869 |
|  | ул. Широкая – ул. Строителей |  |  |  |  | 83,369 |  |  |  |
|  | ул. Широкая – ул. Транспортная |  |  |  |  |  | 72,40 |  |  |
|  | ул. Транспортная – ул. Феоктистова |  |  |  |  |  |  | 52,10 |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 83,369 | 72,40 | 52,10 | 207,869 |
| 30. | Замена световых (ламповых) головок на светодиодные на железнодорожных переездах (8 шт.) | РФЯЦ-ВНИИТФ | РФЯЦ-ВНИИТФ | 2011 г. | Средства предприятий | 80,00 |  |  | 80,00 |
|  |  |  |  |  | Итого | 80,00 |  |  | 80,00 |
| Итого по разделу, в т. ч. |  |  |  |  | Местный бюджет | 1150,0 | 1150,0 | 4099,46 | 6399,46 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 704,3 | 0 | 723,56 | 1427,86 |
|  |  |  |  |  | Средства предпр. | 80 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | Итого | 1934,3 | 1150,0 | 4823,02 | 7907,32 |
| Всего по Программе, в т. ч. |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 518,75 | 1200,5 | 4200,96 | 6920,21 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 704,3 | 0 | 723,56 | 1427,86 |
|  |  |  |  |  | Средства предпр. | 80 |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  | Итого | 2303,05 | 1200,5 | 4924,52 | 8428,07 |