от 22 декабря 2011 года № 214

г. Снежинск

Челябинской области

О внесении изменений в городскую целевую

Программу строительства, реконструкции и капитального

ремонта автомобильных дорог

на территории города Снежинска

на  2009 - 2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.)

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 138, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в городскую целевую Программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории города Снежинска на  2009 - 2011 гг. (с прогнозом до 2020 г.), утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 г. № 160 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2010 г. № 308), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска                                                                   М. Е. Железнов

УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания депутатов

города Снежинска

от 22.12.2011 г. № 214

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

строительства, реконструкции и капитального ремонта

автомобильных дорог на территории города Снежинска

на 2009 - 2012 гг. (с прогнозом до 2020 г.)

Снежинск

- 2011 г.

- ПАСПОРТ

ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Городская целевая Программа строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории города Снежинска на 2009 - 2012 гг. (с прогнозом до 2020 г.) |
| --- | --- |
| Дата и № решения о разработке Программы | Распоряжение главы г. Снежинска от 12.08.2008 г. № 307-р «О создании рабочей группы по разработке и реализации Программы строительства и реконструкции автомобильных дорог на территории г. Снежинска» |
| Заказчик Программы | Администрация г. Снежинска |
| Координатор Программы | Первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа |
| Основные разработчики Программы | Управление градостроительства и землеустройства, отдел городского хозяйства и энергетики |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: совершенствование и развития сети автомобильных дорог города в соответствии с Генеральным планом г. Снежинска, снижение уровня аварийности на дорогах, улучшения качества грузо- и пассажироперевозок Задачи Программы: - строительство новых и повышение технического уровня и категорийности существующих автомобильных дорог; - увеличение пропускной способности городских автомобильных дорог; - сокращение транспортных издержек, повышение скоростей движения, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2009 - 2011 годы с прогнозом до 2020 года |
| Объемы финансирования мероприятий Программы | Общий объём финансирования – 974,819 млн. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 563,95 млн. руб.; из средств областного бюджета – 314,700 млн. руб.; из средств местного бюджета – 96,16941 млн. руб.; Объем финансирования в 2009 году – 2,73 млн. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 2,73 млн. руб.; из средств областного бюджета – 0; из средств местного бюджета – 0. Объем финансирования в 2010 году – 21,069 млн. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 0; из средств областного бюджета – 0; из средств местного бюджета – 21,069 млн. руб.; Объем финансирования в 2011 году – 32,700 млн. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 0; из средств областного бюджета – 32,700 млн. руб.; из средств местного бюджета – 0 млн. руб.; Объем финансирования в 2012 году – 4,500 млн. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 0; из средств областного бюджета –0; из средств местного бюджета – 4,500 млн. руб.; Объем финансирования в 2013-2015 годах – 291,52 млн. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 172,72 млн. руб.; из средств областного бюджета – 90,0 млн. руб.; из средств местного бюджета – 28,8 млн. руб.; Объем финансирования в 2016-2020 годах – 622,30 млн. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 388,50 млн. руб.; из средств областного бюджета – 192,00 млн. руб.; из средств местного бюджета – 41,80 млн. руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов |
| Индикативные показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - строительство 2,35 км новых автодорог; - реконструкция 23,07 км существующих улиц; - капитальный ремонт 9,84 км существующих улиц и дорог, 6 523 кв.м. существующей площади; - оптимизация показателей транспортной инфраструктуры по пропускной способности и интенсивности движения; - снижение уровня аварийности на городских автодорогах; - снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду |

- 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Снежинский городской округ расположен на стыке границ Челябинской и Свердловской областей в непосредственной близости от автодороги М5 «Урал» подъезд к Екатеринбургу и занимает площадь 379 кв. км.

Городской округ граничит на востоке и юге с Каслинским районом, на западе - с Верхне-Уфалейским районом Челябинской области, на севере  - с Сысертским районом Свердловской области.

В состав муниципального образования входят три населенных пункта: административный центр – город Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.

Общая численность населения округа – около 50,5 тыс. человек.

Снежинский городской округ имеет статус закрытого административно-территориального образования и является одним из 10-ти ЗАТО, находящихся в ведении Росатома.

Учитывая географическое положение округа, отсутствие пассажирского железнодорожного и воздушного транспорта, легко видеть экономическую и социальную значимость обеспечения бесперебойного и безопасного перемещения людей и грузов автомобильным транспортом.

Уровень автомобилизации в городе Снежинске в расчете на одного жителя неуклонно растет и составляет на 01.09.2008 года около 436 единиц легкового и грузового автотранспорта на 1000 жителей. Данную ситуацию можно рассматривать как положительную динамику в плане обеспечения потребностей граждан города в мобильном перемещении по территории Снежинского городского округа, учитывая удаленность производственных предприятий от селитебной территории, с другой стороны появляется острая  необходимость в более активном развитии транспортной инфраструктуры и реконструкции существующей.

На начало 2008 года протяженность сети автомобильных дорог г. Снежинска составила 115 км, из них автомобильные дороги общего пользования – 89,6 км. Из общей сети автодорог 107 км имеют усовершенствованное твердое покрытие (93%). Протяженность транспортных коммуникаций и основные показатели транспортной системы показаны в таблицах №№ 1, 2, 3.

Таблица 1

Классификация дорог в системе улично-дорожной сети города Снежинска

| № п/п | ##### Наименование | Протяженность (км) | Ширина проезжей части (м) | Ширина обочины (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магистральные дороги регулируемого движения |  |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. Екатеринбургу | 7,99 | 8,8 | 3,0 | Асфальто- бетон |
| 2 | Каслинское шоссе | 8,79 | 7,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| 3 | Подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук – Кыштым | 9,49 | 7,0 | 2,5 | Асфальто- бетон |
| 4 | Снежинск - пл. 21 | 7,3 | 7,0 | 2,0 | Асфальто- бетон |
| 5 | Снежинск – Иткуль | 7,22 | 6,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| Всего: |  | 40,786 |  |  |  |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Васильева | 1,662 | 9,4 | - | Асфальто- бетон |
| 7 | ул. Ленина | 1,334 | 12,0 | - | Асфальто- бетон |
| 8 | ул. Ломинского (от ул. Дзержинского до ул. Забабахина) | 0,06 | 9,9 | - | Асфальто- бетон |
| 9 | ул. Забабахина | 2,286 | 13,1 | - | Асфальто- бетон |
| 10 | пр. Мира (от ул. Комсомольская до ул. Широкой) | 2,349 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 11 | ул. Широкая | 3,602 | 10,5-12,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| Всего: |  | 11,293 |  |  |  |
| Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. 40 лет Октября (от ул. Дзержинского до ул. Ленина) | 0,27 | 7,0 | - | Асфальто- бетон |
| 13 | ул. Дзержинского | 1,506 | 9,2 | - | Асфальто- бетон |
| 14 | ул. Победы (от ул. Васильева до ул. Дзержинского) | 0,689 | 11,2 | - | Асфальто- бетон |
| 15 | ул. Феоктистова | 1,482 | 6,7 | 2,5 | Асфальто- бетон |
| 16 | ул. Транспортная | 1,958 | 9,9-10,2 | - | Асфальто- бетон |
| 17 | ул. Ломинского (от ул. Забабахина до ул. Нечая) | 0,68 | 9,9 | - | Асфальто- бетон |
| 18 | ул. Комсомольская | 1,304 | 8,7 | - | Асфальто- бетон |
| 19 | ул. Нечая | 0,548 | 9,0 | - | Асфальто- бетон |
| 20 | ул. Чуйкова | 0,741 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 21 | ул. Строителей | 1,349 | 7,7 | - | Асфальто- бетон |
|  | Всего: | 10,527 |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. 40 лет Октября (от ул. Ленина до ул. Победы) | 1,251 | 7,0 | - | Асфальто- бетон |
| 23 | б. Циолковского | 0,150 | 2x3,7 | - | Асфальто- бетон |
| 24 | ул. Победы (от ул. 40 лет Октября до ул. Васильева) | 0,27 | 11,2 | - | Асфальто- бетон |
| 25 | ул. Пищерова | 0,230 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 26 | ул. Свердлова | 0,916 | 2x3,6 | - | Асфальто- бетон |
| 27 | пр. Мира (от ул. Гречишникова до ул. Комсомольской) | 0,3 | 6,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| 28 | ул. Гречишникова | 0,840 | 6,0 | 1,0 | Асфальто- бетон |
| 29 | ул. Фурманова | 0,849 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 30 | ул. Сосновая | 0,257 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 31 | ул. Школьная | 0,842 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 32 | ул. Первомайская | 0,494 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 33 | ул. Зеленая | 0,280 | 4,8 | 1,5 | Асфальто- бетон, щебень |
| 34 | ул. Еловая | 0,293 | 6,0 | 1,0 | Щебень |
| 35 | ул. Молодежная | 0,363 | 3,6 | 1,0 | Щебень |
| 36 | ул. Северная | 1,333 | 6,0 | 1,0 | Щебень |
| 37 | ул. Березовая | 1,400 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 38 | ул. Уральская | 1,050 | 6,0 | - | Асфальто- бетон, щебень |
| 39 | ул. Пионерская | 0,916 | 6,0 | - | Асфальтобетон, щебень |
| 40 | ул. Пушкина | 0,481 | 6,0 | - | Асфальто- бетон, щебень |
| 41 | ул. Сиреневая | 0,715 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 42 | ул. Лесная | 0,729 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 43 | ул. Чапаева | 0,929 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 44 | ул. Южная | 0,987 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 45 | ул. Парковая | 1,380 | 4,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| 46 | ул. Мамина-Сибиряка | 0,780 | 4,0 | 1,5 | Асфальто- бетон, щебень |
| 47 | ул. Бажова | 0,240 | 4,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| 48 | ул. Кирова | 0,660 | 4,0 | 1,5 | Асфальто- бетон щебень |
| 49 | ул. Центральная | 1,870 | 8,0 | - | Асфальто- бетон, щебень, бетон |
| 50 | ул. Новая | 0,630 | 4,0 | - | Асфальто- бетон, щебень |
|  | Всего: | 21,435 |  |  |  |
| Проезды |  |  |  |  |  |
| 51 | Подъезд к спасательной станции (ул. 40 лет Октября) | 0,799 | 4,0 | - | Асфальто- бетон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | Подъезд к ж. д. ул. Ленина, 42 (ул. Ленина) | 0,25 | 9,0 | - | Асфальто- бетон |
| 53 | Подъезды к ж. д. ул. Победы, 34, 14, 17 (ул. Победы) | 0,737 | 8,0-10,0 | - | Асфальто- бетон |
| 54 | Подъезд к залу траурных обрядов (ул. Транспортная) | 0,36 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 55 | Подъезд к ул. Ломинского (ул. Транспортная) | 0,362 | 10,0 | - | Асфальто- бетон |
| 56 | Подъезд к кладбищу (ул. Транспортная) | 0.44 | 5,0 | 1,0 | Асфальто- бетон |
| 57 | Подъезд к базе санитарной очистки (БСО) (ул. Транспортная) | 0,86 | 3,0 | 1,0 | Асфальто- бетон |
| 58 | Подъезд к ж. д. ул. Забабахина, 28 (ул. Забабахина) | 0,432 | 12,0 | - | Асфальто- бетон |
| 59 | Подъезд к ж. д. пр. Мира, 7 (пр. Мира) | 0,13 | 8,5 | - | Асфальто- бетон |
| 60 | ул. Садовая | 1,277 | 6,0 | 2,0 | Асфальто- бетон |
|  | Всего: | 5,647 |  |  |  |
|  | Итого: | 89,688 |  |  |  |

Таблица 2

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| 1 | Магистральные дороги регулируемого движения | км | 40,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 11,3 |
| 3 | Магистральные улицы районного значения | км | 10,5 |
| 4 | Улицы в жилой застройке | км | 21,4 |
| 5 | Проезды | км | 5,6 |
| 6 | Прочие | км | 25,4 |
|  | Итого: | км | 115 |

Таблица 3

Сведения об автомобильных дорогах местного значения

| 1. Автомобильные дороги 1.1.Общая протяженность - всего | км | 115 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: с твердым покрытием | км | 115 |
| с усовершенствованным покрытием – всего | км | 107 |
| из них: асфальтобетонное | км | 105 |
| из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами | км | 2 |
| с покрытием переходного типа - всего | км | 8 |
| из них: из щебня и гравия, не обработанных вяжущими материалами | км | 8 |
| 2. Дорожные сооружения 2.1. Водопропускные трубы - всего | шт. | 17 |
|  | пог. м | 199 |

Материалами Генерального плана г. Снежинска на расчетный срок до 2030 года предусматривается территориальное развитие застройки в южном и восточном направлениях – новые микрорайоны 16А, 16Б, 20, 22А, 22Б, а также продолжение строительства в существующих микрорайонах 22 и 23 (жилой поселок № 2). На основании анализа существующей городской улично-дорожной сети и с учетом ее перспективного развития проектировщиками сделаны выводы о необходимости строительства новых автомобильных дорог городского и районного значения, а также реконструкции отдельных участков существующих улиц для обеспечения расчетных показателей их пропускной способности.

- 2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Программа разработана на период 2009 - 2011 годов с прогнозом до 2020 года с целью совершенствования и развития сети автомобильных дорог города в соответствии с Генеральным планом г. Снежинска, снижения уровня аварийности на дорогах, улучшения качества грузо- и пассажироперевозок.

- 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основными направлениями развития сети автомобильных дорог города Снежинска являются:

- реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог и перевод их в более высокую категорию;

- строительство новых автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- капитальный ремонт существующих автомобильных дорог.

Программой предусмотрено построить 2,35 км, реконструировать 23,07 км и капитально отремонтировать 9,84 км. автодорог общего пользования, капитально отремонтировать площадь им. Ленина 6 523 кв.м.

- Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении.

- 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Финансирование Программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общая сумма инвестиций составляет  – 974,819 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 563,95 млн. руб.;

из средств областного бюджета – 314,700 млн. руб.;

- из средств местного бюджета  –  96,16941 млн. руб.

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.

- 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

- ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Общее управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы – первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа.

Заказчик Программы с учетом финансовых средств, выделяемых из различных источников, и на основании предварительных результатов ее выполнения уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования, а также соответствующие показатели в 3-летнем плане инвестиционных и текущих расходов.

Заказчик осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления.

При текущем управлении Программой Координатор выполняются следующие основные задачи:

- мониторинг выполнения целевых показателей программы;

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- сбор оперативной отчетной информации;

- координация деятельности по корректировке плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия федерального, областного и местного бюджетов.

- Выполнение мероприятий Программы организациями и предприятиями осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».

- 6. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММЫ

В планируемый период предусматривается:

- строительство 2,35 км новых автодорог, что позволит включить в транспортную сеть микрорайоны перспективной застройки и разгрузить существующие автодороги;

- реконструкция 23,07 км существующих улиц для приведения их характеристик в соответствие с требованиями категорий, предусмотренных Генеральным планом г. Снежинска;

- капитальный ремонт 9,84 км существующих автомобильных дорог с целью поддержания покрытий дорог в проезжем состоянии в соответствии с техническими нормативами и регламентами, площади Ленина 6 523кв.м.:

- снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения качества дорожного покрытия и оптимизации режима движения;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду за счет оптимизации показателей транспортной инфраструктуры по пропускной способности и интенсивности движения.

Приложение

к городской целевой Программе

строительства, реконструкции и капитального

ремонта автомобильных дорог

на территории города Снежинска

на  2009 - 2012 гг. (с прогнозом до 2020 г.)

| Перечень мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Получатель средств | Характеристика автомобильных дорог |  |  |  | Финансирование, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Протяжен-ность (км) | а/бетон | щебень | грунт | По источ-никам | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2015 | 2016-2020 |
| I. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство улицы Ломинского (от улицы Нечая до улицы Широкой) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 0,95 |  |  |  |  | 61,01 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,72 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 61,01 | 1,290 |  |  |  | 59,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство улицы № 27А (от улицы Ломинского до улицы Транспортной) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 0,60 |  |  |  |  | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 35,00 |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устройство пешеходной дорожки (от перекрестка улиц Нечая-Ломинского до улицы Транспортная) | МУ «УКЖКХ» |  |  |  |  |  | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 3 | Строительство улицы № 28 (от улицы Ломинского до проспекта Мира) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 0,80 |  |  |  |  | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 56,50 |  |  |  |  |  | 56,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция улицы Пионерской (от улицы Школьной до улицы Первомайской) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 0,57 |  | 0,57 |  |  | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 21,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 20,00 |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2,80 |  |  |  | 1,0 | 1,80 |  |
| 5 | Реконструкция улицы Уральской (от улицы Строителей до улицы Чуйкова) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 0,28 |  | 0,28 |  |  | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 10,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1,50 |  |  |  | 1,0 | 0,50 |  |
| 6 | Реконструкция улицы Пушкина (от улицы Строителей до улицы Первомайской) в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 0,21 |  | 0,21 |  |  | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7,00 |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1,40 |  |  |  |  |  | 1,40 |
| 7 | Реконструкция улицы (в т. ч. проектно-изыскательские работы) Зеленая от ул. Чапаева до ул. Лесная в жилом поселке № 2 города Снежинска | МУ «СЗСР» | 0,28 |  | 0,28 |  |  | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 10,00 |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1,50 |  |  |  |  |  | 1,50 |
| 8 | Реконструкция улицы Молодежной в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 0,36 |  | 0,36 |  |  | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 10,00 |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 4,40 |  |  |  |  |  | 4,40 |
| 9 | Реконструкция улицы Северной в жилом поселке № 2 города Снежинска (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 1,33 |  | 1,33 |  |  | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 13,20 |  |  |  |  | 13,20 |  |
| 10 | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 0,45 | 0,30 |  | 0,15 |  | 1,440 | 1,44 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 1,44 | 1,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 1,50 | 1,50 |  |  |  | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 78,00 |  |  |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 10,30 |  |  |  |  | 10,30 |  |
| 12 | Реконструкция улицы Транспортной (от улицы Дзержинского до улицы Широкой) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 1,96 | 1,96 |  |  |  | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 70,00 |  |  |  |  |  | 70,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 35,00 |  |  |  |  |  | 35,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 10,00 |  |  |  |  |  | 10,00 |
| 13 | Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 0,95 | 0,95 |  |  |  | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 23,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 40,00 |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 40,00 |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 8,00 |  |  |  | 2,0 | 3,00 | 3,00 |
| 14 | Реконструкция автодороги 1В (от КПП-1 до поворота на пос. Сокол) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 6,75 | 6,75 |  |  |  | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 110,00 |  |  |  |  |  | 110,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 9,50 |  |  |  |  |  | 9,50 |
| 15 | Реконструкция автодороги 1К (от автодороги 1В до автодороги Касли-Тюбук) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 3,59 | 3,59 |  |  |  | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 56,00 |  |  |  |  |  | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 30,00 |  |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 6,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |
| 16 | Реконструкция улицы Широкой (от улицы Транспортной до КПП-2) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) | МУ «СЗСР» | 3,60 | 3,60 |  |  |  | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 56,00 |  |  |  |  |  | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 30,00 |  |  |  |  |  | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 6,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |
| 17 | Реконструкция автодороги по улице Ломинского города Снежинска с устройством гостевых автостоянок на 26 машиномест | МУ «СЗСР» | 0,74 | 0,74 |  |  |  | 1,011 | 0,00 | 1,011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1,011 |  | 1,011 |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция внутриквартального проезда по улице Забабахина города Снежинска с устройством гостевой автостоянки на 22 машиноместа | МУ «СЗСР» | 0,50 | 0,50 |  |  |  | 1,449 | 0,00 | 1,449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 1,449 |  | 1,449 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу: |  | 25,42 | 19,89 |  |  |  | 923,509 | 2,73 | 2,46 | 0,000 | 4,5 | 291,52 | 622,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 563,95 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,72 | 388,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 282,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 192,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 77,559 | 0,00 | 2,46 | 0,00 | 4,5 | 28,80 | 41,80 |
| II. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Выполнение работ по капитальному ремонту автодорог бульвара Свердлова и улицы 40 лет Октября от б.Свердлова до ул.Победы | МУ «СЗСР» | 3,24 | 3,24 |  |  |  | 14,044995 | 0,00 | 14,044995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 14,044995 |  | 14,044995 |  |  |  |  |
| 20 | Выполнение работ по капитальному ремонту участка автодороги подъезда к г.Снежинску от автодороги Тюбук-Кыштым | МУ «СЗСР» | 1,65 | 1,65 |  |  |  | 8,805725 | 0,00 | 2,459 | 6,346725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 6,346725 |  |  | 6,346725 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2,459 |  | 2,459 |  |  |  |  |
| 21 | Выполнение работ по капитальному ремонту участка автодорог ул.Забабахина и Комсомольской | МУ «СЗСР» | 2,69 | 2,69 |  |  |  | 2,106 | 0,00 | 2,106 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 2,106 |  | 2,106 |  |  |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт площади Ленина | МУ «СЗСР» | 6523 кв.м. | 6523 кв.м. |  |  |  | 5,391997 | 0,00 | 0,00 | 5,391997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 5,391997 |  |  | 5,391997 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт проезжей части ул. Комсомольская от 40 лет Октября до ул. Мира | МУ «СЗСР» | 0,56 | 0,56 |  |  |  | 3,022095 | 0,00 | 0,00 | 3,022095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 3,022095 |  |  | 3,022095 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт проезжей части ул. Забабахина от ул. Ломинского до ул. Мира | МУ «СЗСР» | 0,46 | 0,46 |  |  |  | 5,581707 | 0,00 | 0,00 | 5,581707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 5,581707 |  |  | 5,581707 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт проезжей части ул.Комсомольская от ул.Мира до ул.Чуйкова | МУ «СЗСР» | 0,61 | 0,61 |  |  |  | 4,726726 | 0,00 | 0,00 | 4,726726 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 4,726726 |  |  | 4,726726 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт проезжей части ул.Забабахина от ул.Мира до ул.Чуйкова | МУ «СЗСР» | 0,63 | 0,63 |  |  |  | 7,630750 | 0,00 | 0,00 | 7,630750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7,630750 |  |  | 7,630750 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу: |  | 9,84 | 9,84 |  |  |  | 51,309995 | 0,00 | 18,61 | 32,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 32,70 | 0,00 | 0,00 | 32,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 18,61 | 0,00 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: |  | 35,26 | 29,73 |  |  |  | 974,819 | 2,73 | 21,069 | 32,700 | 4,5 | 291,52 | 622,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 563,95 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,72 | 388,50 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 314,700 | 0,00 | 0,00 | 32,700 | 0,00 | 90,00 | 192,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 96,16941 | 0,00 | 21,069412 | 0,000 | 4,5 | 28,80 | 41,80 |