от 29 декабря 2011 года № 217

г. Снежинск

Челябинской области

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Капитальный ремонт

многоквартирных домов» на 2008 – 2011 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009 г. № 8 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 01.10.2008 г. № 135», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:

1.  Внести следующие изменения в муниципальную Программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008 – 2011 гг., утвержденную решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.12.2009 г. № 257 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 17.02.2011 г. № 13):

1) раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы в 2008 - 2011 гг. – 3 907 042,11 руб., в том числе за счет средств:

местного бюджета – 3 725 889,28 руб.;

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций и собственников помещений в многоквартирных домах – 181 152,83 руб.

Объем финансирования Программы в 2008 году – 0 руб.

Объем финансирования Программы в 2009 году – 1 956 320 руб., в том числе за счет средств местного бюджета –  1 956 320 руб.

Объем финансирования Программы в 2010 году – 1 086 855,41 руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 1 086 855,41 руб.;

Объем финансирования Программы в 2011 году – 863 866,7 руб., в том числе за счет средств:

местного бюджета – 682 713,87 руб.;

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, Управляющих организаций и собственников помещений в многоквартирных домах – 181 152,83 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного и местного бюджетов»;

2) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Снижение уровня износа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта:

от 31 до 65 процентов:

в 2008 году – до 0 процентов (0 дом);

в 2009 году – до 0 процентов (0 дома);

в 2010 году – до 0 процентов (0 дома);

в 2011 году до 0 процентов (0 дома).

От 66 до 70 процентов:

в 2008 году – до 0 процентов.

Увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья:

в 2008 году – до 0 процентов;

в 2009 году – до 0 процентов;

в 2010 году – до 0 процентов;

в 2011 году – до 0 процентов.

Создание благоприятных условий для привлечения средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах»;

3) пункт 7 главы 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«7. Необходимый объем финансирования Программы на 2008 - 2012 гг. составляет

3 907 042,11 руб., в том числе за счет средств: местного бюджета – 3 725 889,28 руб., товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций и собственников помещений в многоквартирных домах – 181 152,83 руб.

Объем финансирования Программы в 2008 году – 0 руб.

Объем финансирования Программы в 2009 году – 1 956 320,0 руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 1 956 320,0 руб.

Объем финансирования Программы в 2010 году — 1 086 855,41 руб., в том числе за счет средств местного бюджета -1 086 855,41 руб.

Объем финансирования Программы в 2011 году – 863 866,7 руб., в том числе за счет средств: местного бюджета – 682 713,87 руб.; товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций и собственников помещений в многоквартирных домах – 181 152,83 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется исходя из возможностей областного и местного бюджетов»;

4) Таблицу 1 пункта 16 главы VII «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:

Таблица 1

| № п\п | Индикаторы по направлениям | Ед. измерения | Факт 2007 год | План по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Доля многоквартирных домов по уровню износа, в том числе: | процент |  |  |  |  |  |
|  | от 31 до 65 процентов |  | 25,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | свыше 70 процентов |  | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья | процент |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

5) Приложение 1 к Программе в части 2011 года изложить в новой редакции (Приложение 1);

6) Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска				                      		М. Е. Железнов

Приложение 1

к муниципальной Программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома( улица, дом) | Год постройки | Процент износа дома | Общая площадь , кв. м | Жилая площадь дома , кв. м | Наличие протокола общего собрания собственников по выбору способа управления домом | Наличие протокола общего собрания собственников о проведении капитального ремонта | Вид работ | Сметная стоимость, руб. | Финансирование из областного бюджета, руб. | Финансирование из местного бюджета, руб. | Финансирование из средств собственников жилых помещений, руб. | наличие экспертизы | Способ управления домом | Наименование организации, предприятия | Устав управляющей организации, устав ТСЖ | Свидетельство о постановке на учет в налоговые органы, свидетельство о регистрации ТСЖ или управляющей организации | Гарантийное письмо о софинансировании работ по капитальномк ремонту многоквартирного дома за счет средств местного бюджета | Финансирование из средств управляющей организации, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чапаева 10 | 1957 | 53 | 514,1 | 323 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2 | Центральная 14 | 1950 | 61 | 615,5 | 405,5 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3 | 40 лет Октября 25 | 1962 | 49 | 1999,3 | 1293,2 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4 | Победы 26 | 1970 | 40 | 4391,98 | 3036,8 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 5 | Ленина 4 | 1958 | 52 | 2085,4 | 1338,5 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 6 | Дзержинского 6 | 1960 | 36 | 2533,5 | 1598,9 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 7 | Васильева 5 | 1962 | 39 | 2679,9 | 1645,7 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 8 | Южная 25 | 1957 | 53 | 397,8 | 265,3 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования на вводе в жилой дом, к.р. кровли, замена трубопровода холодной воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 9 | Строителей 1 | 1957 | 53 | 404 | 273,6 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования на вводе в жилой дом, к.р. кровли, замена трубопровода холодной воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 10 | Строителей 2 | 1957 | 53 | 403,6 | 267 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования на вводе в жилой дом, к.р. кровли, замена трубопровода холодной воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 11 | Строителей 10 | 1975 | 35 | 862,6 | 591,1 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования на вводе в жилой дом, замена трубопровода холодной воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 12 | Южная 5 | 1957 | 53 | 399,8 | 270,3 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования на вводе в жилой дом, замена трубопровода холодной воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 13 | Южная 11 | 1957 | 53 | 399,1 | 267,7 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования на вводе в жилой дом, замена трубопровода холодной воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 14 | Южная 17 | 1956 | 54 | 403,2 | 269,7 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования на вводе в жилой дом, замена трубопровода холодной воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 15 | Строителей 4 | 1956 | 54 | 530,3 | 328,8 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования на вводе в жилой дом, замена трубопровода холодной воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 16 | Строителей 9 | 1974 | 36 | 875,1 | 600,6 | + |  | к.р.внутридомовсетей и электрооборудования на вводе в жилой дом, замена трубопровода холодной воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 17 | Комсомольская 26 | 1983 | 28 | 12297,8 | 7365,14 | + | + | кап. ремонт лифтового оборудования | 622 266,70 | 0,0 | 441 113,87 | 45 288,32 |  |  |  |  |  |  | 135 864,51 |
| 18 | Чуйкова 8, Комсомольская 20, 26, Феоктистова 28 | 1983-1987 | 28-24 |  |  |  |  | повторное обследование технического состояния лифтов в жилых домах | 141 600,0 | 0,0 | 141 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 19 | Центральная, 3 (п. Б.Береговой) | 1954 | 57 | 405,9 | 277 | - | - | Капитальный ремонт выгребной ямы | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО на 2011 год |  |  |  |  |  |  |  | 863 866,7 | 0,0 | 682 713,87 | 45 288,32 |  |  |  |  |  |  | 135 864,51 |

Приложение 2

к муниципальной Программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Мероприятия Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

| Наименование | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, рублей |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего на период реализации программы | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| Финансирование программы в целом | Всего, из них | 3 907 042,11 | 0 | 1 956 320 | 1 086 855,41 | 863 866,7 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «УКЖКХ» |
|  | Местный бюджет | 3 725 889,28 | 0 | 1 956 320 | 1 086 855,41 | 682 713,87 |  |
|  | Средства товариществ собственников жилья, ЖСК, Управляющих организаций и иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах | 181 152,83 | 0 | 0 | 0 | 181 152,83 |  |
| 1. Разработка нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативных правовых актов, предусматривающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ на территории ЗАТО г.Снежинск | Разработан |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение графика по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков за счет средств местного бюджета, на которых расположены многоквартирные дома в границах территории ЗАТО г.Снежинск | Разработан |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение графика ухода от перекрестного субсидирования в части тарифов на водоснабжение и водоотведение ЗАТО г.Снежинск | Не требуется |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение графика по установлению тарифов и надбавок, обеспечивающих реализацию производственных и инвестицинных программ развития системы коммунальной инфраструктуры ЗАТО г.Снежинск | Разработан |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация проведения собраний собственников помещений в многоквартиных домах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | + | + | + | + |  |
| Подготовка технико-экономических обоснований и предоставления проектно-сметной документации на проекты по капитальному ремонту многоквартирных домов, реализуемых с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов |  |  | + | + | + | + |  |
| Мониторинг реализации программы |  |  | + | + | + | + |  |
| 3. Финансово-экономические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | Всего, из них | 3 907 042,11 | 0 | 1 956 320,0 | 1 086 855,41 | 863 866,7 |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Местный бюджет | 3 725 889,28 | 0 | 1 956 320,0 | 1 086 855,41 | 682 713,87 |  |
|  | Средства товариществ собственников жилья, ЖСК, Управляющих организаций и иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах | 181 152,83 | 0 | 0 | 0 | 181 152,83 |  |