Информация

о текущей деятельности Контрольно-счётной палаты города Снежинска

за сентябрь 2012 г.

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

В сентябре 2012 г. было завершено плановое контрольное мероприятие - проверка выполнения объёмов работ по благоустройству дома № 2 в микрорайоне № 19 на ул. Мира (объём проверенных бюджетных средств составил 8,4 млн. руб.).

В ходе проверки были установлены факты производства работ с нарушением срока, установленного договором между муниципальным заказчиком и подрядной организацией; неудовлетворительная претензионная работа в отношении подрядчика; искажение стоимости работ, отражённой в актах о приёмке выполненных работ (как в сторону завышения, так и в сторону занижения); несоответствие между первичными учётными документами (актами о приёмке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат).

В рамках проверки был проведён выборочный контрольный обмер результатов выполненных работ, в результате которого были установлены незначительные расхождения; отмечено неудовлетворительное состояние отдельных элементов благоустройства.

Впервые в практике деятельности КСП города Снежинска была привлечена независимая организация, давшая оценку (положительную) обоснованности сметных расчётов.

Отчёт о результатах проверки направлен в администрацию и Собрание депутатов города Снежинска и рассмотрен на заседании постоянной комиссии по промышленности и городскому хозяйству Собрания депутатов.

Проводятся два плановых контрольных мероприятия (по предупреждению и выявлению нарушений законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а также по проверке использования средств субвенции на переселение граждан из ЗАТО), которые завершатся в октябре.

По обращению администрации города Снежинска, в рамках реализации экспертно-аналитических полномочий было подготовлено заключение (положительное) на проект муниципальной целевой программы «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2013-2015 гг. (объём финансирования программных мероприятий – 397 тыс. руб.).

Взаимодействие с правоохранительными органами

В августе 2012 г. по результатам проверки использования средств в рамках городской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» на 2011-2013 гг. в правоохранительные органы направлялась информация о возможных признаках состава преступления; в итоге вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Участие руководителя в работе различных комитетов, комиссий, конференций

Председатель КСП города Снежинска Ю. А. Поздняков был приглашён для участия в совещании на тему «Итоги реализации положений Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в муниципальных образованиях Уральского федерального округа», проводившемся 5 - 6 сентября в Тюмени, где выступил с докладом.

13 - 14 сентября Ю. А. Поздняков принял участие в V Конференции Объединения контрольно-счётных органов Челябинской области и семинаре для руководителей КСО муниципальных образований Челябинской области по теме «Актуальные вопросы реализации Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Повышение квалификации сотрудников

17 - 21 сентября три сотрудника прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе Санкт-Петербургского филиала ФГОБУ ВПО «Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации» по программе «Финансовый контроль деятельности органов муниципальной власти» (72 часа) с успешным итоговым тестированием и получением удостоверений о повышении квалификации государственного образца.

Кандидатуры двух сотрудников заявлены на участие в ежегодном конкурсе на звание «Лучший акт финансовой проверки» в Объединении контрольно-счётных органов Челябинской области» (итоги конкурса будут подведены в конце 2012 г.).

Заместитель председателя

Контрольно-счётной палаты

города Снежинска							А. М. Шикин.