# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 22. 10. 2012 | № | 1318 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Положения «О порядке проведения

проверки инвестиционных проектов, финансирование

которых планируется осуществлять полностью или

частично за счет средств местного бюджета, на предмет

эффективности использования направляемых на

капитальные вложения средств местного бюджета»

В целях реализации рекомендаций постановления Законодательного собрания Челябинской области от 30.08.2012 № 1051 «Об исполнении в 2011 году Закона Челябинской области «О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области», в соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от 12.08.2008                  № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств местного бюджета», устанавливающее случаи и порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств местного бюджета (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинcка».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Снежинского городского округа				          В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника                                                   А.В.Кузьмин

правового управления

Первый заместитель главы

администрации                               				В.В.Знаменский

Заместитель главы администрации 				О.В.Лаптева

Начальник управления

градостроительства                 					С.Ю.Потеряев

Рассылка:

в дело – 2 экз.

Знаменскому В.В. – 1

Лаптевой О.В. – 1

Потеряеву С.Ю. – 1

отдел инвестиций  – 1

«Известия  Собрания депутатов

и администрации города Снежинка» – 1

О.А.Константинов 37070

начальник отдела

инвестиций и развития

ОФ 1  16.10.2012

1365

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от__________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью

или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств местного бюджета»

1. Настоящее Положение определяет порядок и случаи проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств местного бюджета  (далее – проверка).

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия планируемого к реализации инвестиционного проекта установленным настоящим Положением качественным критериям.

3. Проверка проводится для определения возможности принятия в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения о предоставлении средств местного бюджета для финансирования планируемого к реализации инвестиционного проекта.

4. Проверка осуществляется по решению администрации Снежинского городского округа в отношении конкретного инвестиционного проекта независимо от его сметной стоимости.

5. Проведение проверки осуществляет уполномоченный орган администрации Снежинского городского округа – комиссия по проверке инвестиционных проектов, количественный и персональный состав которой определяется по согласованию с главой Снежинского городского округа.

6. Проверка инвестиционного проекта осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития города Снежинска до 2020 года, в комплексном инвестиционном плане ЗАТО «Город Снежинск» и городских целевых программах социально-экономического развития Снежинского городского округа;

2

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках городских целевых программ;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

ж) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

з) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации.

7. Для проведения проверки заявители представляют в уполномоченный орган администрации Снежинского городского округа - комиссию по проверке инвестиционных проектов следующие документы, заверенные подписью руководителя заявителя и печатью (при ее наличии):

а) заявление о проведении проверки по форме согласно   приложению 1 к данному Порядку;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению 2 к данному Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, которое включает:

- наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

- цель и задачи инвестиционного проекта;

- краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

- источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

3

- срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

- обоснование необходимости привлечения средств бюджета Снежинского городского округа для реализации инвестиционного проекта и подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

- обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (иных объектов основных средств, создаваемых или приобретаемых в рамках инвестиционного проекта);

- обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

- обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и/или импортных машин и оборудования в случае их использования;

г) задание на проектирование объекта капитального строительства, которое включает:

- общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

- основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;

- возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

- срок и этапы строительства;

- технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

- перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

- перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

- дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия);

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копия разрешения на строительство;

4

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

и) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта о планируемом осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);

к) показатели планируемых результатов реализации инвестиционного проекта.

8. Уполномоченный орган администрации Снежинского городского округа – комиссия по проверке инвестиционных проектов:

а) проверяет комплектность представленных на рассмотрение документов и регистрирует их при условии соответствия представленных документов установленным требованиям;

б) рассматривает представленные документы и по результатам их рассмотрения готовит и направляет заявителю в срок, не превышающий двух месяца со дня регистрации данных документов, обоснованное заключение по форме согласно приложению 3 к данному Порядку об эффективности (положительное заключение) или неэффективности (отрицательное заключение) использования средств бюджета Снежинского городского округа, направляемых на капитальные вложения в рамках инвестиционного проекта;

в) ведет реестр инвестиционных проектов по форме согласно приложению 4 к данному Порядку, получивших положительное заключение.

9. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия в установленном порядке решения о полном или частичном финансировании инвестиционного проекта за счет средств бюджета Снежинского городского округа.

10. Плата за проведение проверки не взимается.

11. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению.

12. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку после устранения замечаний и учета предложений, изложенных в заключении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению «О порядке проведения

проверки инвестиционных проектов,

финансирование которых планируется осуществлять

полностью или частично за счет средств

местного бюджета, на предмет эффективности

использования направляемых на капитальные

вложения средств местного бюджета»

Председателю комиссии по

проверке инвестиционных проектов

Снежинского городского округа

_____________________

(Ф.И.О.)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

О ПРОВЕРКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Прошу провести проверку эффективности инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Снежинского городского округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Снежинского городского округа, направляемых на капитальные вложения

_______________________________________________________________________

(указать титульное название объекта капитального строительства,

иного объекта основных средств)

К заявлению прилагаются (список прилагаемых документов):

1.

2.

3.

Источники финансирования проекта (указать): _______________________________

___________________________________________________________________________

Реквизиты заявителя (полное наименование, адрес): ________________

___________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

(должность, подпись руководителя заявителя)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению «О порядке проведения

проверки инвестиционных проектов,

финансирование которых планируется осуществлять

полностью или частично за счет средств

местного бюджета, на предмет эффективности

использования направляемых на капитальные

вложения средств местного бюджета»

ФОРМА ПАСПОРТА

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инвестиционного проекта ________________________

2. Цель инвестиционного проекта ________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта ______________________

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство,

реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в

основной капитал)________________________________________________

________________________________________________________________

5. Предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Снежинского городского округа ____________________________________

________________________________________________________________

6. Сведения о предполагаемом застройщике и/или заказчике:

полное и сокращенное наименование юридического лица с указанием

организационно-правовой формы___________________________________

адрес __________________________________________________________

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________

________________________________________________________________

7. Участники инвестиционного проекта:___________________________

________________________________________________________________

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

________________________________________________________________

ссылка на подтверждающий документ

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий <*> ________________________________________________________________

________________________________________________________________

ссылка на документ, копия заключения прилагается

10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению

государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая

(предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года

представления паспорта  инвестиционного  проекта  (нужное  подчеркнуть) с указанием года ее определения - ______ г. ________  в  млн. рублей (включая НДС/без  НДС  -  нужное   подчеркнуть), а также

2

рассчитанная в ценах соответствующих лет __________________________

______________________________________________________, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также  рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн. руб. <*>: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

11. Технологическая структура капитальных вложений <*>:

| № п/п | Наименование | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах <**> в ценах соответствующих лет (млн. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта, в т.ч.: |  |  |
| 1.1. | Строительно-монтажные работы, из них: дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |  |
| 1.2. | Приобретение машин и оборудования, из них: дорогостоящие и/или импортные машины и оборудование |  |  |
| 1.3. | Прочие затраты |  |  |

12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, млн. руб. <**>:

| № п/п | Годы реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта(в теку щих ценах <**>/ в ценах соответ ствующих лет) | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Снежинского городского округа (в текущих ценах <**> / в ценах соответствующих лет) | Средства бюджетов других уровней бюджетной системы (в текущих ценах <**> / в ценах соответствующих лет) | Внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах <**> / в ценах соответствующих лет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Инвестиционный проект - всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
| 1.1. | из них: этап ___ (пусковой комплекс) - всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |
| 1.2. | этап II (пусковой комплекс) - всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |
| 1.3. | этап ___ (пусковой комплекс) - всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |

13. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, предусматривающего создание (приобретение) объектов основных средств, не являющихся объектами капитального строительства, млн. руб. <***>:

| № п/п | Годы реализации инвестиционного проекта | Общая стоимость проекта в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Снежинского городского округа | Средства бюджетов других уровней бюджетной системы | Внебюджетные источники финансирования |
|  | Инвестиционный проект - всего, в том числе по годам: 20__ год 20__ год 20__ год |  |  |  |  |

14. Структура инвестиций в рамках инвестиционного проекта в объекты основных средств, не являющиеся объектами капитального строительства <***>:

| № п/п | Наименование объекта основных средств | Количество создаваемых (приобретаемых) в рамках проекта объектов основных средств, единиц | Стоимость создания (приобретения) объекта основных средств в ценах года представления паспорта проекта, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |

4

15.  Количественные показатели (показатель) результатов   реализации инвестиционного проекта _____________________________

Заявитель                                                                  Фамилия, имя, отчество

(должность, подпись)

«__» ___________ 20__ г.                                          М.П. (при наличии)

Главный распорядитель

бюджетных средств <****>                                  Фамилия, имя, отчество

«__» ___________ 20__ г.                                             (должность, подпись)

М.П.

--------------------------------

<*> Заполняется в случае строительства, реконструкции в рамках инвестиционного проекта объектов капитального строительства.

<**> В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 10 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

<***> Заполняется в случае создания (приобретения) в рамках инвестиционного проекта объектов основных средств, не являющихся объектами капитального строительства.

<****> Заполняется в случае, если в качестве заявителя выступает лицо, не являющееся главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на финансирование инвестиционного проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению «О порядке проведения

проверки инвестиционных проектов,

финансирование которых планируется осуществлять

полностью или частично за счет средств

местного бюджета, на предмет эффективности

использования направляемых на капитальные

вложения средств местного бюджета»

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА , НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения

проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Снежинского городского округа, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта: ___________________________

Наименование заявителя: _________________________________________

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

регистрационный номер ________; дата ________________

фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица _______________

________________________________________________________________

Срок реализации инвестиционного проекта: __________________________________

Значения количественных показателей (показателя) реализации

инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей

(показателя): ____________________________________________________

________________________________________________________________

Сметная (общая) стоимость инвестиционного проекта всего в ценах

соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой):

________________________________________________________________

II. Оценка эффективности использования средств бюджета Снежинского

городского округа, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, %: _________________

в том числе по отдельным критериям, %: _______________

2

III. Заключение о результатах проверки инвестиционного  проекта  на предмет эффективности использования средств бюджета Снежинского городского округа, направляемых на капитальные вложения:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Председатель комиссии по проверке инвестиционных          _____________

проектов администрации Снежинского городского округа             Ф.И.О

(подпись)

«__» _____________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Положению «О порядке проведения

проверки инвестиционных проектов,

финансирование которых планируется осуществлять

полностью или частично за счет средств

местного бюджета, на предмет эффективности

использования направляемых на капитальные

вложения средств местного бюджета»

РЕЕСТР

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПОЛУЧИВШИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НАПРАВЛЯЕМЫХ

НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование инвестици-онного проекта | Количественные показатели реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения | Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения, или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта проекта, или общая стоимость проекта в ценах года представления паспорта проекта, в случае осуществления иных инвестиций в основной капитал | Наимено-вание заявителя | Реквизиты комплекта документов, представлен-ных заявителем | Реквизиты положи-тельного заключе-ния по инвестиционному проекту | Реквизиты повтор-ного заклюю-чения по инвести-ционному проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |