# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 18. 01. 2013 | № | 50 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

целевую Программу «Строительства,

реконструкции и капитального ремонта

автомобильных дорог на территории

города Снежинска» на 2012-2014 гг.

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу «Строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории города Снежинска» на 2012-2014 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 26.06.2012 № 824, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации

Снежинского городского округа 				В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Первый заместитель главы

администрации							В.В.Знаменский

Заместитель главы администрации				О.В.Лаптева

Заместитель главы администрации				Д.С.Востротин

Рассылка:

в дело – 2 экз.

Лаптевой О.В. – 1

Знаменскому В.В. – 1

Востротину Д.С. – 1

Потеряеву С.Ю. – 1

Алексееву С.В. – 1

С.Б.Пелевина 35948

главный специалист отдела

планирования капитальных вложений

управления градостроительства

ОФ 1  28.12.2012

1831

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 18. 01. 2013 № 50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Строительства, реконструкции и капитального ремонта

автомобильных дорог на территории Снежинского

городского округа»

на 2012 - 2014 гг.

г.Снежинск

2013

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная целевая Программа «Строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2012-2014 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 01.06.2012 № 330-р о разработке Муниципальной целевой Программы «Строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2012-2014 гг. |
| Заказчик разработки программы | Администрация Снежинского городского округа |
| Координатор программы | Первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа |
| Основные разработчики программы | Управление градостроительства, муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» |
| Цели и задачи программы | Цель Программы: совершенствование и развития сети автомобильных дорог города в соответствии с Генеральным планом г. Снежинска, снижение уровня аварийности на дорогах, улучшения качества грузо- и пассажироперевозок Задачи Программы: - строительство новых и повышение технического уровня и категорийности существующих автомобильных дорог; - увеличение пропускной способности городских автомобильных дорог; - снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения качества дорожного покрытия и оптимизации режима движения |
| Сроки реализации программы | 2012-2014 годы |
| Исполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее – МКУ «СЗСР»); Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее – МКУ «СЗИГХ») |
|  | 2 |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 317,284 млн. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 87,8 млн. руб.; из средств областного бюджета – 93,453 млн. руб.; из средств местного бюджета – 136,031 млн. руб.; Объем финансирования в 2012 году – 16,896 млн. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 0 млн. руб.; из средств областного бюджета – 0 млн. руб.; из средств местного бюджета – 16,896 млн. руб. Объем финансирования в 2013 году – 132,928 млн. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 37,80 млн. руб.; из средств областного бюджета – 67,70 млн. руб.; из средств местного бюджета – 27,428 млн. руб.; Объем финансирования в 2014 году – 167,460 млн. руб., в том числе: из средств федерального бюджета – 50,0 млн. руб.; из средств областного бюджета – 25,753 млн. руб.; из средств местного бюджета – 91,707 млн. руб.; Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов |
| Индикативные показатели и ожидаемые конечные результаты реализации программы | - строительство 0,6 км новых автодорог; - реконструкция 3,75 км существующих улиц; - капитальный ремонт 18,88 км и 16 369 кв. м существующих улиц и дорог; капитальный ремонт 2 863 кв. м существующих проездов; - оптимизация показателей транспортной инфраструктуры по пропускной способности и интенсивности движения; - снижение уровня аварийности на городских автодорогах; |
| Организация контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Координатор |

- 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Снежинский городской округ расположен на стыке границ Челябинской и Свердловской областей в непосредственной близости от автодороги М5 «Урал» подъезд к Екатеринбургу и занимает площадь                 379 кв. км.

Городской округ граничит на востоке и юге с Каслинским районом, на западе - с Верхне-Уфалейским районом Челябинской области, на севере  - с Сысертским районом Свердловской области.

В состав муниципального образования входят три населенных пункта: административный центр – город Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.

Общая численность населения округа – около 49,4 тыс. человек.

Снежинский городской округ имеет статус закрытого административно-территориального образования и является одним из    10-ти ЗАТО, находящихся в ведении Росатома.

Учитывая географическое положение округа, отсутствие пассажирского железнодорожного и воздушного транспорта, легко видеть экономическую и социальную значимость обеспечения бесперебойного и безопасного перемещения людей и грузов автомобильным транспортом.

Уровень автомобилизации в городе Снежинске в расчете на одного жителя неуклонно растет и составляет на 01.01.2012 около 450 единиц легкового и грузового автотранспорта на 1000 жителей. Данную ситуацию можно рассматривать как положительную динамику в плане обеспечения потребностей граждан города в мобильном перемещении по территории Снежинского городского округа, учитывая удаленность производственных предприятий от селитебной территории, с другой стороны появляется острая  необходимость в более активном развитии транспортной инфраструктуры и реконструкции существующей.

На начало 2012 года протяженность сети автомобильных дорог                      г. Снежинска составила 116 км, из них автомобильные дороги общего пользования – 90,42 км. Из общей сети автодорог 107 км имеют усовершенствованное твердое покрытие (93%). Протяженность транспортных коммуникаций и основные показатели транспортной системы показаны в таблицах № 1, 2, 3.

2

Таблица 1

Классификация дорог в системе улично-дорожной сети города Снежинска

| № п/п | ##### Наименование | Протяженность (км) | Ширина проезжей части (м) | Ширина обочины (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магистральные дороги регулируемого движения |  |  |  |  |  |
| 1. | Подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. Екатеринбургу | 7,99 | 8,8 | 3,0 | Асфальто- бетон |
| 2. | Каслинское шоссе | 8,79 | 7,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| 3. | Подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук – Кыштым | 9,49 | 7,0 | 2,5 | Асфальто- бетон |
| 4. | Снежинск - пл. 21 | 7,3 | 7,0 | 2,0 | Асфальто- бетон |
| 5. | Снежинск – Иткуль | 7,22 | 6,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| Всего: |  | 40,786 |  |  |  |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |  |  |  |  |
| 6. | ул. Васильева | 1,662 | 9,4 | - | Асфальто- бетон |
| 7. | ул. Ленина | 1,334 | 12,0 | - | Асфальто- бетон |
| 8. | ул. Ломинского (от ул. Дзержинского до ул. Забабахина) | 0,06 | 9,9 | - | Асфальто- бетон |
| 9. | ул. Забабахина | 2,286 | 13,1 | - | Асфальто- бетон |
| 10. | пр. Мира (от ул. Комсомольская до ул. Широкой) | 2,349 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 11. | ул. Широкая | 3,602 | 10,5-12,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| 12. | ул. Чкаловская | 0,820 | 6,0-9,0 | 3,0 | Асфальто- бетон |
| Всего: |  | 12,113 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |
| 12. | ул. 40 лет Октября (от ул. Дзержинского до ул. Ленина) | 0,27 | 7,0 | - | Асфальто- бетон |
| 13. | ул. Дзержинского | 1,506 | 9,2 | - | Асфальто- бетон |
| 14. | ул. Победы (от ул. Васильева до ул. Дзержинского) | 0,689 | 11,2 | - | Асфальто- бетон |
| 15. | ул. Феоктистова | 1,482 | 6,7 | 2,5 | Асфальто- бетон |
| 16. | ул. Транспортная | 1,958 | 9,9-10,2 | - | Асфальто- бетон |
| 17. | ул. Ломинского (от ул. Забабахина до ул. Нечая) | 0,68 | 9,9 | - | Асфальто- бетон |
| 18. | ул. Комсомольская | 1,304 | 8,7 | - | Асфальто- бетон |
| 19. | ул. Нечая | 0,548 | 9,0 | - | Асфальто- бетон |
| 20. | ул. Чуйкова | 0,741 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 21. | ул. Строителей | 1,349 | 7,7 | - | Асфальто- бетон |
|  | Всего: | 10,527 |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  |
| 22. | ул. 40 лет Октября (от ул. Ленина до ул. Победы) | 1,251 | 7,0 | - | Асфальто- бетон |
| 23. | б. Циолковского | 0,150 | 2x3,7 | - | Асфальто- бетон |
| 24. | ул. Победы (от ул. 40 лет Октября до ул. Васильева) | 0,27 | 11,2 | - | Асфальто- бетон |
| 25. | ул. Пищерова | 0,230 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 26. | ул. Свердлова | 0,916 | 2x3,6 | - | Асфальто- бетон |
| 27. | пр. Мира (от ул. Гречишникова до ул. Комсомольской) | 0,3 | 6,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 28. | ул. Гречишникова | 0,840 | 6,0 | 1,0 | Асфальто- бетон |
| 29. | ул. Фурманова | 0,849 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 30. | ул. Сосновая | 0,257 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 31. | ул. Школьная | 0,842 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 32. | ул. Первомайская | 0,494 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 33. | ул. Зеленая | 0,280 | 4,8 | 1,5 | Асфальто- бетон, щебень |
| 34. | ул. Еловая | 0,293 | 6,0 | 1,0 | Щебень |
| 35. | ул. Молодежная | 0,363 | 3,6 | 1,0 | Щебень |
| 36. | ул. Северная | 1,333 | 6,0 | 1,0 | Щебень |
| 37. | ул. Березовая | 1,400 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 38. | ул. Уральская | 1,050 | 6,0 | - | Асфальто- бетон, щебень |
| 39. | ул. Пионерская | 0,916 | 6,0 | - | Асфальтобетон, щебень |
| 40. | ул. Пушкина | 0,481 | 6,0 | - | Асфальто- бетон, щебень |
| 41. | ул. Сиреневая | 0,715 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 42. | ул. Лесная | 0,729 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 43. | ул. Чапаева | 0,929 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 44. | ул. Южная | 0,987 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 45. | ул. Парковая | 1,380 | 4,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| 46. | ул. Мамина-Сибиряка | 0,780 | 4,0 | 1,5 | Асфальто- бетон, щебень |
| 47. | ул. Бажова | 0,240 | 4,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 48. | ул. Кирова | 0,660 | 4,0 | 1,5 | Асфальто- бетон щебень |
| 49. | ул. Центральная | 1,870 | 8,0 | - | Асфальто- бетон, щебень, бетон |
| 50. | ул. Новая | 0,630 | 4,0 | - | Асфальто- бетон, щебень |
|  | Всего: | 21,435 |  |  |  |
| Проезды |  |  |  |  |  |
| 51. | Подъезд к спасательной станции (ул. 40 лет Октября) | 0,799 | 4,0 | - | Асфальто- бетон |
| 52. | Подъезд к ж. д. ул. Ленина, 42 (ул. Ленина) | 0,25 | 9,0 | - | Асфальто- бетон |
| 53. | Подъезды к ж. д. ул. Победы, 34, 14, 17 (ул. Победы) | 0,737 | 8,0-10,0 | - | Асфальто- бетон |
| 54. | Подъезд к залу траурных обрядов (ул. Транспортная) | 0,36 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 55. | Подъезд к ул. Ломинского (ул. Транспортная) | 0,362 | 10,0 | - | Асфальто- бетон |
| 56. | Подъезд к кладбищу (ул. Транспортная) | 0.44 | 5,0 | 1,0 | Асфальто- бетон |
| 57. | Подъезд к базе санитарной очистки (БСО) (ул. Транспортная) | 0,86 | 3,0 | 1,0 | Асфальто- бетон |
| 58. | Подъезд к ж. д. ул. Забабахина, 28 (ул. Забабахина) | 0,432 | 12,0 | - | Асфальто- бетон |
| 59. | Подъезд к ж. д. пр. Мира, 7 (пр. Мира) | 0,13 | 8,5 | - | Асфальто- бетон |
| 60. | ул. Садовая | 1,277 | 6,0 | 2,0 | Асфальто- бетон |
|  | Всего: | 5,647 |  |  |  |
|  | Итого: | 90,508 |  |  |  |

6

Таблица 2

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| 1. | Магистральные дороги регулируемого движения | км | 40,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 12,1 |
| 3. | Магистральные улицы районного значения | км | 10,5 |
| 4. | Улицы в жилой застройке | км | 21,4 |
| 5. | Проезды | км | 5,6 |
| 6. | Прочие | км | 25,4 |
|  | Итого: | км | 116 |

Таблица 3

Сведения об автомобильных дорогах местного значения

| 1. Автомобильные дороги 1.1.Общая протяженность - всего | км | 115 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: с твердым покрытием | км | 115 |
| с усовершенствованным покрытием – всего | км | 107 |
| из них: асфальтобетонное | км | 105 |
| из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами | км | 2 |
| с покрытием переходного типа - всего | км | 8 |
| из них: из щебня и гравия, не обработанных вяжущими материалами | км | 8 |
| 2. Дорожные сооружения 2.1. Водопропускные трубы - всего | шт. | 17 |
|  | пог. м | 199 |

7

Материалами Генерального плана г. Снежинска на расчетный срок до 2030 года, постановлением администрации Снежинского городского округа от 30.09.2011 №1264 «Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению перспективного развития Снежинского городского округа до 2030 года» предусматривается территориальное развитие застройки в южном и восточном направлениях – новые микрорайоны 16А, 16Б, 20, 22А, 22Б, а также продолжение строительства в существующих микрорайонах 22 и 23 (жилой поселок № 2). На основании анализа существующей городской улично-дорожной сети и с учетом ее перспективного развития проектировщиками сделаны выводы о необходимости строительства новых автомобильных дорог городского и районного значения, а также реконструкции отдельных участков существующих улиц для обеспечения расчетных показателей их пропускной способности.

- 2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Программа разработана на 2012 - 2014 годы с целью совершенствования и развития сети автомобильных дорог города в соответствии с Генеральным планом г. Снежинска, снижения уровня аварийности на дорогах, улучшения качества грузо- и пассажироперевозок.

- 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основными направлениями развития сети автомобильных дорог города Снежинска являются:

- реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог и перевод их в более высокую категорию;

- строительство новых автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- капитальный ремонт существующих автомобильных дорог.

Программой предусмотрено строительство 0,6 км новых автодорог, реконструкция 3,75 км существующих улиц, капитальный ремонт 18,88 км и 16 369 кв. м существующих улиц и дорог, капитальный ремонт                         2 863 кв. м существующих проездов.

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении.

- 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

8

Общая сумма финансирования Программы составляет  –                   317,284 млн. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета  –  87,8 млн. руб.;

из средств областного бюджета  –  93,453 млн. руб.;

из средств местного бюджета  –  136,031 млн. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.

- 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

- ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Общее управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы – первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа.

Заказчик Программы с учетом финансовых средств, выделяемых из различных источников, и на основании предварительных результатов ее выполнения уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования, а также соответствующие показатели в 3-летнем плане инвестиционных и текущих расходов.

Заказчик осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления.

При текущем управлении Программой Координатор выполняются следующие основные задачи:

- мониторинг выполнения целевых показателей программы;

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- сбор оперативной отчетной информации;

- координация деятельности по корректировке плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия федерального, областного и местного бюджетов.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законодательством.

- 6. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММЫ

В планируемый период предусматривается:

9

- строительство 0,6 км новых автодорог, что позволит включить в транспортную сеть микрорайоны перспективной застройки и разгрузить существующие автодороги;

- реконструкция 3,75 км существующих улиц для приведения их характеристик в соответствие с требованиями категорий, предусмотренных Генеральным планом г. Снежинска;

- капитальный ремонт 18,88 км и 16 369 кв. м существующих автомобильных дорог с целью поддержания покрытий дорог в проезжем состоянии в соответствии с техническими нормативами и регламентами:

- капитальный ремонт 2 863 кв. м существующих проездов.

- снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения качества дорожного покрытия и оптимизации режима движения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной целевой программе

«Строительства, реконструкции и капитального ремонта

автомобильных дорог на территории Снежинского

городского округа» на 2012 - 2014 гг.

| Перечень мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие проектированию, строительству, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование объекта |  |  | Получатель средств |  |  | Характеристика автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протя женность (км) |  |  | а/бетон |  |  | щебень |  |  | грунт |  |  | По источ-никам |  |  | Всего |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |
| 1.1. |  |  | Строительство улицы № 27А (от улицы Ломинского до улицы Транспортной) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) |  |  | МКУ «СЗСР» |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 797,81 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 18 797,81 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 3 797,81 |  |  |  |  |  |  |  | 3 797,81 |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Устройство пешеходной дорожки (от перекрестка улиц Нечая-Ломинского до улицы Транспортная) |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |
| 1.3. |  |  | Реконструкция улицы Пионерской (от улицы Школьной до улицы Первомайской) в жилом поселке № 2 города Снежинска |  |  | МКУ «СЗСР» |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 560,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11 000,00 |  |  | 18 560,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 27 560,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  | 17 560,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 2 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |
| 1.4. |  |  | Реконструкция улицы Уральская (от улицы Строителей до улицы Чуйкова) в жилом поселке № 2 города Снежинска |  |  | МКУ «СЗСР» |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 310,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 12 310,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 2 310,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 310,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Реконструкция улицы Березовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) в жилом поселке № 2 города Снежинска |  |  | МКУ «СЗСР» |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 753,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 753,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 16 753,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 753,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) |  |  | МКУ «СЗСР» |  |  | 0,45 |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 17 800,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 17 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 17 800,00 |  |  |  |  |  |  |  | 17 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) |  |  | МКУ «СЗСР» |  |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) |  |  | МКУ «СЗСР» |  |  | 0,95 |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 990,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 28 000,00 |  |  | 26 990,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 14 990,000 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 8 000,00 |  |  | 6 990,00 |  |  |
| 1.9. |  |  | Реконструкция улично-дорожной сети мкр. 22,23 (проектно-изыскательские работы) |  |  | МКУ «СЗСР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 320,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 4 320,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 4 320,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4 320,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  | 4,35 |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 030,813 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 100 227,81 |  |  | 84 803,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 87 800,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 37 800,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 52 560,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 35 000,00 |  |  | 17 560,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 44 670,813 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 27 427,81 |  |  | 17 243,00 |  |  |
| II. Автомобильные дороги местного значения, внутриквартальные территории, подлежащие капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Перекресток ул.Мира, Широкая, Каслинское шоссе (3386,5 кв.м) |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 873,451 |  | 1 873,451 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1 873,451 |  | 1 873,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Ул.Васильева (от б.Циолковского до ПК-8) (1664,7 кв.м) |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,674 |  | 891,674 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 891,674 |  | 891,674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Транспортная развязка ул.Победы, Ленина, Щелкина, Дзержинского (8061 кв.м) |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 548,546 |  | 7 548,546 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 7 548,546 |  | 7 548,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | Ул.Васильева (от б.Свердлова до ул.Пищерова) (3257 кв.м) |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 712,516 |  | 1 712,516 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1 712,516 |  | 1 712,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  | Ремонт отдельными картами автодороги от КПП-2 до М-5 |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  | 8,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 698,069 |  | 2 858,999 |  |  |  |  |  | 11 177,525 |  |  | 38 661,545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 11 177,53 |  |  |  |  |  |  |  | 11 177,525 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 41 520,544 |  | 2 858,999 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 38 661,545 |  |  |
| 2.6. |  |  | Расширение перекрестка Транспортная-Феоктистова |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,701 |  | 155,701 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 155,701 |  | 155,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  | Капитальнй ремонт автодороги ул.Васильева |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  | 1,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 192,662 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 8 192,662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 8 192,662 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 8 192,662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  | Ул.Победы |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 868,885 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 6 868,885 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 6 868,89 |  |  |  |  |  |  |  | 6 868,885 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  |  | Ул.Ломинского |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  | 1,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 133,760 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 9 133,760 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 9 133,760 |  |  |  |  |  |  |  | 9 133,760 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  |  | Автодорога от КПП-1 до перекрестка с автодорогой в с.Тюбук |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  | 8,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 322,649 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 5 520,103 |  |  | 35 802,546 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 5 520,103 |  |  |  |  |  |  |  | 5 520,103 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 35 802,546 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 35 802,546 |  |  |
| 2.11. |  |  | Въезд к дому Чуйкова 8 (220 кв.м) |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,581 |  | 142,581 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 142,581 |  | 142,581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. |  |  | Въезд к дому Комсомольская 20 (200 кв.м) |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,619 |  | 129,619 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 129,619 |  | 129,619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. |  |  | Въезд к дому Комсомольская 26 (240 кв.м) |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,543 |  | 155,543 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 155,543 |  | 155,543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. |  |  | Проезд у ТОЦ «Синара» к д/с №2 (1100 кв.м) |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712,903 |  | 712,903 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 712,903 |  | 712,903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. |  |  | Проезд к домам 30, 32 по ул.Дзержинского (653 кв.м) |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,205 |  | 423,205 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 423,205 |  | 423,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. |  |  | Проезд у жилого дома 28 по ул.Победы (450 кв.м) |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,642 |  | 291,642 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 291,642 |  | 291,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 253,406 |  | 16 896,380 |  |  |  |  |  | 32 700,273 |  |  | 82 656,753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 40 892,935 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 32 700,273 |  |  | 8 192,662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 91 360,471 |  | 16 896,380 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 74 464,091 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 4,35 |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 284,219 |  | 16 896,380 |  |  |  |  |  | 132 928,086 |  |  | 167 459,753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 87 800,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 37 800,000 |  |  | 50 000,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 93 452,935 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 67 700,273 |  |  | 25 752,662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 136 031,284 |  | 16 896,380 |  |  |  |  |  | 27 427,813 |  |  | 91 707,091 |  |  |
|  |  |  | В том числе по получателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 530,813 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 100 227,813 |  |  | 84 303,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 87 800,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 37 800,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 52 560,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |  | 17 560,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 44 170,813 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 27 427,813 |  |  | 16 743,000 |  |  |
|  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 753,406 |  | 16 896,380 |  |  |  |  |  | 32 700,273 |  |  | 83 156,753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 40 892,935 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | 32 700,273 |  |  | 8 192,662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 91 860,471 |  | 16 896,380 |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 74 964,091 |  |  |