# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 18. 01. 2013 | № | 54 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление

администрации Снежинского городского

округа от 30.08.2010 № 1413 «Об утверждении

городской целевой Программы «Повышение

энергетической эффективности и снижение

энергетических затрат в бюджетной сфере

муниципального образования «Город

Снежинск» на 2010–2020 гг.»

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 – 2020 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 30.08.2010 № 1413                (с изменениями от 29.12.2011 № 1843, от 18.05.2012 № 633):

1) таблицу 1 пункта 10 раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

Таблица 1

| Годы | Сумма, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБ | МБ | СС | ВИ | Итого |
| 2010 |  | 2 623,757 | 20 |  | 2 643,757 |
| 2011 |  | 3 240,44554 |  |  | 3 240,44554 |
| 2012 |  | 878,6 |  |  | 878,6 |
| 2013 |  | 3 000 |  |  | 3 000 |
| 2014 |  | 12 905 | 35 | 4 500 | 17 440 |
| 2015 – 2020 |  | 15 135 | 445 | 6 650 | 22 230 |
| Итого: |  | 37782,80254 | 500 | 11 150 | 49432,80254 |

2

2) приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа               Д. С. Востротина.

Глава администрации

Снежинского городского округа                        		   В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				     А.А.Воронов

Заместитель главы администрации                                     О.В.Лаптева

Заместитель главы администрации                                     Д.С.Востротин

Рассылка:

в дело - 2 экз.

фин.управление  - 1

комитет экономики  - 1

отдел энергетики и гор. хозяйства  - 1

СЗСР - 1

В.Ф.Люст 26359

начальник отдела ЭиГХ

ОФ 1  25.12.2012

1798

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 18. 01. 2013  № 54

ПРИЛОЖЕНИЕ

к городской целевой Программе «Повышение

энергетической эффективности и снижение

энергетических затрат в бюджетной сфере

муниципального образования

«Город Снежинск» на 2010 – 2020 гг.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Эффективность (эконо мия ТЭР*) | Источник финансирования | Бюджетополучатель | Финансовое обеспечение, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Мероприятия по управлению энергопотреблением и энергосбережением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка энергетического паспорта города Снежинска, включающего разработку балансов производства и потребления ТЭР | 2014-2020 |  | МБ | СЗИГХ |  |  |  |  | 50 | 50 | 100 | СЗИГХ, организации по результатам отбора |
| 1.2. | Организация и проведение городского смотра-конкурса по энергосбережению | 2013-2020 |  | МБ | Админ. |  |  |  |  | 30 | 180 | 210 | Отдел инвестиций и развития, отдел городского хозяйства и энергетики администрации города |
| 1.3. | Включение в учебные программы средних общеобразовательных учреждений цикла лекций (факультативов) по энергосбережению | 2010-2020 |  | МБ | УО |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.4. | Освещение и популяризация вопросов энергосбережения через местные СМИ и наглядную агитацию. Освещение хода реализации программы энергосбережения в СМИ | 2010-2020 |  | МБ | СЗИГХ |  |  |  |  | 5 | 30 | 35 | СЗИГХ, отдел городского хозяйства и энергетики администрации города |
| 1.5. | Обучение специалистов МП «Энергетик», занятых вопросами энергетики и энергоссберережением в г. Снежинске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Энергосбережение в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации, технических условий по переоснащению приборами учета ТЭР объектов бюджетной сферы с учетом реализации возможности передачи информации в автоматическом режиме, в том числе: | 2010-2011 |  | МБ |  | 76,053 |  |  |  |  |  | 76,053 | Отдел городского хозяйства и энергетики администрации города, УО, КУИ, ГО и ЧС, ОВД, УСЗН, КЦСОН, ОМОС, УК, УФиС, МУ «ФСЦ», МУКО «Октябрь», организации по результатам отбора |
|  | - дошкольные учреждения |  |  |  | УО | 7,446 |  |  |  |  |  | 7,446 |  |
|  | - школы |  |  |  | УО | 20,387 |  |  |  |  |  | 20,387 |  |
|  | - коррекционные школы |  |  |  | УО | 7,446 |  |  |  |  |  | 7,446 |  |
|  | - МОУ ДПО (К) «ММЦ» |  |  |  | УО | 20,387 |  |  |  |  |  | 20,387 |  |
|  | - МУ ДОД «ДТДиМ» |  |  |  | УО | 20,387 |  |  |  |  |  | 20,387 |  |
|  | - органы управления |  |  |  | Админ. КУИ ГОиЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочие муниципальные учреждения |  |  |  | ОВД УСЗН КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | СЗИГХ ОМОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - учреждения культуры и спорта |  |  |  | УКиМП УФиС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация и переподготовка лиц, занятых вопросами энергетики и энергосбережения в организациях бюджетной сферы города | Ежегод- но, II квартал |  | СС |  |  |  |  |  | 10 | 60 | 70 | Руководители бюджетных учреждений |
| 2.3. | Проведение: - энергетического обследо-вания в соответствие со ст. 16 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ - энергосберегающих меро-приятий, в т.ч. по результа-там энергетических обследо-ваний и аудитов, включая утепление подвалов, черда-ков, стояков в не отапливае-мых помещениях, установка устройств регулирования теплопотребления отопи-тельных приборов и т.п., в том числе: | 2011-2020 |  | МБ |  |  | 2 102,500 | 878,6 |  |  | 3 230 | 6 211,1 | Руководители бюджетных учреждений, специализированные организации по результатам отбора |
|  | Управление культуры и молодежной политики |  |  |  | УКиМП |  | 306,100 |  |  |  | 450 | 756,1 |  |
|  | Управление образования |  |  |  | УО |  | 1 188, 600 | 788,6 |  |  | 1 800 | 3777,2 |  |
|  | МБУ «ОМОС» |  |  |  | СЗИГХ |  | 80 |  |  |  | 120 | 200 |  |
|  | Управление физической культуры и спорта |  |  |  | УФиС |  | 174,900 | 90 |  |  | 400 | 664,900 |  |
|  | ОВД |  |  |  | ОВД |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |
|  | МКУ «Снежинское лесничество» |  |  |  | Снеж. лесничест. |  | 50,100 |  |  |  | 100 | 150,100 |  |
|  | Комитет по управлению имуществом (АУ «МФЦ») |  |  |  | КУИ |  | 74,700 |  |  |  | 120 | 194,700 |  |
|  | Администрация |  |  |  | Админ. |  | 80 |  |  |  | 120 | 200 |  |
|  | УГОиЧС |  |  |  | УГОиЧС |  | 30 |  |  |  | 60 | 90 |  |
|  | Управление социальной защиты населения |  |  |  | УСЗН |  | 38,100 |  |  |  | 60 | 98,100 |  |
|  | МП «Энергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Осуществление планирования расходов на оплату ТЭР и воды бюджетными учреждениями с сокращением каждого вида ТЭР и воды по отношению к фактическому потреблению за 2009 год не менее чем на 15% в течение 5-ти лет и не менее чем на 3 процента – ежегодно, в т.ч. и в 2010 году | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители бюджетных учреждений |
| 2.5. | Оснащение объектов бюджетных учреждений приборами учета расхода ТЭР и воды (по результатам проведенных энергетических обследований и выявленного необоснованно завышенного потребления ТЭР и воды и во исполнение распоряжения Правительства РФ от 01.12. 2009 г. № 1830-р), в т.ч.: | 2010-2020 | 10-15% | МБ СС |  | 2 532,367 | 1 137,94554 |  |  | 25 | 385 | 3 670,31254 410 | Руководители бюджетных учреждений, специализированные организации по результатам отбора |
|  | 1. Администрация города |  |  |  | Админ. |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |  |
|  | 2. Комитет по управлению имуществом |  |  |  | КУИ | 5 |  |  |  |  | 5 | 10 |  |
|  | 3. МКУ «СЗСР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. МБУ «ОМОС» |  |  |  | ОМОС | 75 | 185 |  |  |  | 45 | 305 |  |
|  | 5. Управление по делам ГО и ЧС |  |  |  | УГОиЧС | 159,185 |  |  |  |  | 5 | 164,185 |  |
|  | 6. МБУ «Поисково-спасательная служба» |  |  |  | УГОиЧС | 5 |  |  |  |  | 5 | 10 |  |
|  | 7. МКУ «Снежинское лесничество» |  |  |  | Снеж. леснич. | 240 |  |  |  |  | 15 | 255 |  |
|  | 8. ОВД МВД России г. Снежинск |  |  |  | ОВД | 5 |  |  |  |  | 20 | 25 |  |
|  | 9. МБУ «ФСЦ» |  |  |  | УФиС | 243 | 100 |  |  |  | 35 | 378 |  |
|  | 10. МУ КО «Октябрь» |  |  |  | «Октябрь» УКиМП | 99,709 |  |  |  |  | 25 | 124,709 |  |
|  | 11. Управление культуры и молодежной политики, в том числе: |  |  |  | УКиМП | 352,14 | 296,18921 |  |  |  | 30 | 673,32921 |  |
|  | - МОУДОД «СДХШ» |  |  |  |  | 92,14 |  |  |  |  | 5 | 97,14 |  |
|  | - МБУ «ПКИО» т/ц Ритм |  |  |  |  | 60 | 51,67961 |  |  |  | 5 | 116,67961 |  |
|  | - база проката ПКИО |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 5 | 65 |  |
|  | - МОУДОД «СДМШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  | - городская библиотека |  |  |  |  | 80 | 244,5096 |  |  |  | 5 | 329,5096 |  |
|  | - детская библиотека |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 5 | 65 |  |
|  | 12. МУДОД «ДЮСШ» |  |  |  | УФиС | 17,5 |  |  |  |  | 5 | 22,5 |  |
|  | 13. Бассейн «Урал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  | 14. МКУ «УСЗН» |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  |
|  | 15. Г(М)УДОД «СДЮСШОР по гандболу» |  |  |  | УФиС | 154,674 |  |  |  |  | 5 | 159,674 |  |
|  | 16. МКУ «Детский дом» |  |  |  | УСЗН |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  | 17. Управление образования, в том числе: |  |  |  | УО | 1 176,159 | 556,75633 |  |  | 10 | 170 | 1 937,91533 |  |
|  | -Управление образования |  |  |  |  | 63,114 |  |  |  |  | 5 | 68,114 |  |
|  | - МАДОУ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  | - МАДОУ № 13 |  |  |  |  |  | 107,4955 |  |  |  | 5 | 117,4955 |  |
|  | - МАДОУ № 29 |  |  |  |  |  | 38,98602 |  |  |  | 5 | 43,98602 |  |
|  | - МАДОУ № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  | - дошкольные учреждения |  |  |  |  | 528,348 | 77,08181 |  |  | 10 | 95 | 710,42981 |  |
|  | - школы |  |  |  |  | 439,403 | - |  |  |  | 35 | 474,403 |  |
|  | - коррекционные школы |  |  |  |  | 66,746 | 78,643 |  |  |  | 5 | 150,389 |  |
|  | - МБОУ «ММЦ» |  |  |  |  |  | 144,75 |  |  |  | 5 | 149,75 |  |
|  | - Дворец творчества |  |  |  |  | 78,548 | 109,8 |  |  |  | 5 | 193,348 |  |
| 2.5.1 | Оснащение муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета ТЭР и воды | 2012 |  | МБ | СЗИГХ |  |  |  |  |  |  |  | СЗИГХ |
| 2.6. | Организация эффективной системы обслуживания приборов учета бюджетной сферы | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители бюджетных учреждений, специализиров. организации |
| 2.7. | Оснащение и наладка устройств регулирования и передачи данных в автоматическом режиме, с целью унификации систем учета ТЭР, повышения достоверности данных, снижения расходов на обслуживание, поверку и сбор информации (82 объекта), в том числе: | 2014-2020 |  | МБ |  |  |  |  |  | 620 | 195 | 815 | Администрация, УО, КУИ, УГОиЧС, СЗИГХ УФиС, организации по результатам отбора |
|  | - дошкольные учреждения |  |  |  | УО |  |  |  |  | 170 | 60 | 230 |  |
|  | - школы |  |  |  | УО |  |  |  |  | 130 |  | 130 |  |
|  | - органы управления |  |  |  | Админ. КУИ УГОиЧС |  |  |  |  | 25 25 30 |  | 80 |  |
|  | - прочие муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
|  | - учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | ОМОС СЗИГХ |  |  |  |  | 40 30 | 45 | 115 |  |
|  | - учреждения культуры и спорта |  |  |  | УКиМП УФиС |  |  |  |  | 100 70 |  | 170 |  |
| 2.8. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы (приобретение сервера, программного обеспечения, коммуникационного оборудования, создание канала связи, пуско-наладочные работы), в т.ч.: | 2014-2020 |  | МБ |  |  |  |  |  | 1 800 | 1 800 | 3 600 | Администрация, УО, КУИ, УГОиЧС, СЗСР, КЦСОН, ОМОС, СЗИГХ УКиМП, УФиС, специализированные организации по результатам отбора |
|  | - дошкольные учреждения |  |  |  | УО |  |  |  |  | 300 | 300 | 600 |  |
|  | - школы |  |  |  | УО |  |  |  |  | 300 | 300 | 600 |  |
|  | - органы управления |  |  |  | Админ. КУИ УГОиЧС |  |  |  |  | 300 | 300 | 600 |  |
|  | - прочие муниципальные учреждения |  |  |  | СЗСР КЦСОН |  |  |  |  | 300 | 300 | 600 |  |
|  | - учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | ОМОС СЗИГХ |  |  |  |  | 300 | 300 | 600 |  |
|  | - учреждения культуры и спорта |  |  |  | УКиМП УФиС |  |  |  |  | 300 | 300 | 600 |  |
| 2.9. | Регулярное обновление энергетических паспортов бюджетных учреждений с целью подготовки достоверных данных об объемах (лимитах) потребления ТЭР и воды для ежегодного формирования местного бюджета (по 10-15 тыс. руб. за каждый объект) | По мере необходимости |  | СС | СЗСР ОМОС | 10 10 |  |  |  |  |  | 10 10 | Руководители бюджетных учреждений |
| 2.10. | Замена старого энергоемкого оборудования на новое экономичное в пищеблоках, прачечных, мастерских, гаражах и на других энергоемких объектах бюджетной сферы | 2014-2020 |  | МБ |  |  |  |  |  | 2 000 | 3 000 | 5 000 | Руководители бюджетных учреждений, специализированные организации |
| 2.11. | Реконструкция системы теплоснабжения МБУ ДОД ДООЦ «Орленок» | 2010 |  | МБ | СЗСР |  |  |  |  |  |  |  | СЗСР, специализированные проектные и строительные организации |
| 2.12. | Замена на объектах бюджетной сферы ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 2010-2012 |  | МБ СС | УО |  |  |  |  |  |  |  | УО, обслуживающие организации |
| 2.13. | Модернизация системы автоматизированного отключения наружного освещения (приобретение и установка комплекса автоматического включения и отключения наружного освещения) | 2012 | до 20% | МБ | СЗИГХ |  |  |  |  |  |  |  | СЗИГХ, управляющие компании, бюджетные учреждения |
| 2.14. | Проведение мероприятий по модернизации участка уличного освещения, расположенного по бульвару Циолковского (16 опор), с использованием в качестве источника освещения светодиодных светильников | 2012 |  | МБ | СЗИГХ |  |  |  |  |  |  |  | СЗИГХ, организации по результатам отбора |
| 2.15. | Реализация проекта модернизации уличного освещения муниципального образования «Город Снежинск», в том числе замена светильников уличного освещения типа ЛОН-500 на новые энергосберегающие светильники с использова-нием высокоэффективных универсальных пускорегули-рующих устройств и модернизация системы автоматического управления уличным освещением | 2010-2013 |  | МБ ВИ | СЗИГХ | 15,337 |  |  |  |  |  | 15,337 | СЗИГХ, организации по результатам отбора |
| 2.16. | Переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии наружного освещения (приобретение и установка приборов учета в количестве 70 шт.) | 2012 | До 40% | МБ | СЗИГХ |  |  |  |  |  |  |  | СЗИГХ, обслуживающие организации |
| 2.17. | Переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии наружного освещения школ, детских садов и других объектов социальной сферы (приобретение и установка приборов учета в кол. 80 шт.) | 2013 | до 40% | МБ | СЗИГХ |  |  |  |  |  |  |  | МП «Энергетик», руководители бюджетных учреждений |
| 2.18. | Замена сети магистрального трубопровода холодной воды Ду 100 и запорнай арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Общие мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетического обследования систем тепло-, водоснабжения и водоотве-дения города Снежинска, определение фактических потерь и сравнение их с нормативными потерями, разработка перечня соответ-ствующих мероприятий для оптимизации работы систем, в т.ч. с учетом перспективы развития, по направлениям: | 2013-2020 |  | МБ | СЗИГХ |  |  |  |  | 3 900 |  | 3 900 | СЗИГХ, специализированные организации |
|  | по системе теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  | 1700 |  |
|  | - сбор необходимых данных о системе теплоснабжения (СТ), проведение обследования системы учета тепла и ГВС с целью определения фактических потерь и теплопотребления | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  | 850 |  |
|  | - проведение оценки фактических и нормативных потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию, создание компьютерной модели СТ и проведение соответствующих измерений | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  |
|  | - составление баланса тепловой энергии и ГВС города, разработка теплогидравлических режимов и определение проблемных участков, разработка перечня мероприятий для оптимизации СТ и возможных вариантов для решения существующих проблем с учетом развития города | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 250 |  |
|  | по системе водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 550 |  | 1 550 |  |
|  | - сбор необходимых данных о системе ХВС, проведение обследования системы учета ХВС с целью определения фактических потерь воды за счет утечек, проведение измерений потребления воды с целью выявления характера и объема потребления ХВС | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  | 950 |  | 950 |  |
|  | - проведение оценки фактических потерь воды при транспортировке по сетям города, в сравнении с нормативными потерями, создание компьютерной модели системы ХВС и проведение соответствующих измерений | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  | 450 |  |
|  | - составление баланса ХВС города, определение проблемных участков и возможностей существующей системы водоснабжения города, разработка перечня мероприятий для оптимизации системы ХВС и возможных вариантов для решения существующих проблем с учетом развития города | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |
|  | по системе водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  | 650 |  |
|  | - сбор необходимых данных о системе водоотведения (ВО) - очистные, коллекторы, КНС, проведение обследования КНС и выделенных коллекторов | 2013-2014 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |
|  | - проведение оценки величины стоков, сравнение с нормативными величинами и возможностями существующей системы ВО, составление баланса ВО города, определение проблемных участков и возможностей существующей системы водоотведения города | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 250 |  |
| 3.2. | Проведение наладки гидравлических режимов тепловых сетей города и промзоны, используя имитационную модель, с учетом перспективы развития города (наладка с установкой балансировочных клапанов) | 2011-2020 |  | МБ (50%), ВИ (50%) | СЗСР |  |  |  |  | 2 000 2 000 | 1 650 1 650 | 3 650 3 650 | СЗСР, иные организации по результатам отбора |
| 3.3. | Паспортизация и инвентаризация оборудования насосных станций и сетей холодного водоснабжения, составление графика замены водоводов с учетом имитационной модели | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Трансэнерго», МП «Энергетик», специализирован ные организации |
| 3.4. | Проведение работ по замене критических участков водоводов и магистральных городских сетей на полиэтиленовые трубы | 2012-2020 |  | МБ (50%), ВИ (50%) |  |  |  |  |  | 2 500 2 500 | 5 000 5 000 | 7 500 7 500 | специализированные организации по результатам отбора |
| 3.5. | Разработка схемы теплоснабже-ния муниципального образования «Город Снежинск» в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения» | 2013 |  | МБ | СЗСР |  |  |  | 3 000 |  |  | 3 000 | МКУ «СЗСР», специализированные организации по результатам отбора |
|  | ИТОГО: в том числе: МБ ОБ ВИ СС |  |  |  |  | 2 643,757 2 623,757 - - 20 | 3 240,44554 3 240,44554 - - - | 878,6 878,6 - - - | 3 000 3 000 - - - | 17 440,0 12 905 4 500,0 35,0 | 22 230,0 15 135,0 - 6 650 445,0 | 49432,80254 37782,80254 - 11 150 500 |  |
|  | В т.ч. по получателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СЗСР |  |  | СС |  | 10,0 | 0 | 0 | 3 000 |  |  |  |  |
|  | КУИ |  |  | МБ |  | 5,0 | 74,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | УГОиЧС |  |  | МБ |  | 164,185 | 30,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ОВД |  |  | МБ |  | 5,0 | 80,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | СЗИГХ |  |  | МБ |  | 15,337 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ОМОС |  |  | МБ СС |  | 75,0 10,0 | 265,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Снеж.лесничество |  |  | МБ |  | 240,0 | 50,1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | УО |  |  | МБ |  | 1 252,212 | 1 745,35633 | 788,6 | 0 |  |  |  |  |
|  | УКиМП |  |  | МБ |  | 352,140 | 602,28921 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | МУКО «Октябрь» |  |  | МБ |  | 99,709 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | администрация |  |  | МБ |  | 0 | 80,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | УСЗН |  |  | МБ |  | 0 | 38,1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | УФиС |  |  | МБ |  | 415,174 | 274,9 | 90,0 | 0 |  |  |  |  |

* ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

МБ – местный бюджет  СС – средства, сэкономленные за счет реализации энергосберегающих мероприятий,    ВИ – внебюджетные источники