# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________№______

Об утверждении городской целевой программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»

на 2012-2014 гг.

На основании Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, с учетом решения комиссии по бюджету и экономике от 04.06.2012 № 10, руководствуясь ст.40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012-2014 гг. (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Снежинского городского округа                                               В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Первый заместитель главы

администрации 		         					В.В.Знаменский

Заместитель главы администрации                                 О.В.Лаптева

Председатель комитета экономики 				В.И.Ахметова

Директор МКУ «СЗИГХ»                                                С.В.Алексеев

Рассылка:

в дело – 2 экз.

МКУ «СЗИГХ» – 2 экз.

фин.управление– 1 экз.

комитет экономики – 1 экз.

Газета – 1 экз.

Н.Е.Столбикова 24547

вед. юрисконсульт

МКУ «СЗИГХ»

ОФ 1  10.08.2012

1070

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от___________№_______

Муниципальная целевая программа

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012-2014 гг.

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012-2014 гг.

| Наименование программы | - | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012-2014 гг. (далее – программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | - | Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 14.03.2012 № 157-р |
| Заказчик | - | Администрация Снежинского городского округа |
| Координатор программы | - | Заместитель главы администрации Снежинского городского округа В.Х.Актимиров |
| Основные разработчики программы | - | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее – МКУ «СЗИГХ») |
| Цели программы | - | Приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан; Создание института эффективных собственников жилья |
| Задачи программы | - | Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; Привлечение средств собственников помещений в многоквартирных домах, для финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| Сроки и этапы реализации программы | - | 2012-2014 годы |
| Исполнители программы | - | МКУ «СЗИГХ» |
|  |  | 2 |
| Объемы и источники финансирования программы | - | Объем финансирования программы в 2012-2014 годы - 31 500 000 рублей, в том числе за счет средств: Местного бюджета – 30 000 000 руб.; Собственников жилья – 1 500 000 руб. В том числе по годам: 2012 год - 10 500 000 руб., в том числе за счет средств: Местного бюджета – 10 000 000 руб.; Собственников жилья – 500 000 руб. 2013 год - 10 500 000 руб., в том числе за счет средств: Местного бюджета – 10 000 000 руб.; Собственников жилья – 500 000 руб. 2014 год - 10 500 000 руб., в том числе за счет средств: Местного бюджета – 10 000 000 руб.; Собственников жилья – 500 000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - | Снижение уровня износа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта: Создание благоприятных условий для привлечения средств собственников помещений в многоквартирных домах |
| Система целевых индикаторов Программы | - | Снижение уровня износа многоквартирных домов, требующих капитального ремонта от 31 до 65 процентов: в 2012 году – до 17 %(73 дома) в 2013 году – до 15% (62 дома) в 2014 году – до 12% (49 домов) Увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья: В 2012 году – 1% В 2013 году – 3% В 2014 году – 5% |
| Организация контроля за реализацией Программы | - | Контроль за реализацией Программы осуществляется Координатором Программы. |

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Жилищный фонд муниципального образования «Город Снежинск» составляет 1083,78 тыс. кв. м, в том числе в частной собственности – 1058,43 тыс. кв. м (97,7%), в муниципальной, государственной собственности – 25,3451 тыс. кв. м (2,3%).

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Согласно данным Отдела муниципальной статистики г.Снежинска Челябинской области износ многоквартирных домов в ЗАТО г.Снежинск составляет на 01 января 2012 года:

от 0% до 30%    - 79,56 % от общего количества многоквартирных домов,

от 31% до 65%  - 20,44 %,

свыше 70%        - 0,%.

Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет бюджетных средств, направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, привлечение средств местного бюджета, средств собственников помещений в многоквартирных домах, управление которым осуществляется управляющей организацией, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств местных бюджетов, собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией.

Глава П. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2. Основной целью программы является комплексное решение проблемы приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий.

Программа предусматривает решение следующих задач:

проведение капитального ремонта многоквартирных домов и приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей,

2

строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан;

создание института эффективных собственников жилья.

Глава III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.	Реализация программы предусматривается в течение 2012-2014 годов.

В рамках реализации программы предполагается осуществить финансирование за счет средств местного бюджета работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на условиях их софинансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах. В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто снижение уровня износа многоквартирных домов.

Глава IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных ею задач и подразделяются на мероприятия организационные и финансово-экономические мероприятия              (Приложение 1).

- Ежегодно Снежинский городской округ в срок до 01 сентября готовит перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по заявкам собственников помещений в многоквартирных домах и управляющих организаций для участия в реализации мероприятий программы в пределах выделенных лимитов бюджетных средств.

6. Бюджетные средства для реализации проектов будут предоставляться на условиях софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, на основании решения общего собрания  собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1)	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-,   тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой   приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт крыш;

3

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

4)	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему   имуществу в многоквартирных домах;

5)	утепление и ремонт фасадов.

Глава V.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

8. Необходимый объем финансирования программы на                                2012-2014 годы составляет 31 500 000 руб., в том числе из средств местного бюджета - 30 000 000 руб., средств собственников помещений в многоквартирных домах – 1 500 000 руб.

Объем финансирования программы в 2012 году – 10 500 000,00 руб., в том числе из средств местных бюджетов - 10 000 000,00 руб., средств собственников помещений в многоквартирных домах - 500 000,00 руб.

Объем финансирования программы в 2013 году – 10 500 000,00 руб., в том числе  из средств местных бюджетов - 10 000 000,00 руб., средств собственников помещений в многоквартирных домах - 500 000,00 руб.

Объем финансирования программы в 2014 году – 10 500 000,00 руб., в том числе  из средств местных бюджетов - 10 000 000,00 руб., средств собственников помещений в многоквартирных домах - 500 000,00 руб.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Глава VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

10. Заказчиком программы является администрация муниципального образования «Город Снежинск».

В администрация муниципального образования «Город Снежинск» ежегодно (в срок до 1 сентября) направляется заявка от управляющих организаций или собственников помещений в многоквартирном доме на участие в программе по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Заявка должна содержать следующие документы:

- адрес, год постройки;

- общая площадь дома, жилая площадь всех жилых помещений в доме;

- процент износа здания по данным БТИ;

- протокол решения общего собрания собственников помещений о выборе способа управления многоквартирным домом, в соответствии со   статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

4

- протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и долевом финансировании данных видов работ за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств и   порядок оплаты собственниками капитального ремонта многоквартирного дома;

- проектно-сметную документацию по капитальному ремонту     общего имущества многоквартирного дома.

Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

11. Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к                  2014 году:

снижение уровня износа многоквартирных домов;

создание благоприятных условий для привлечения средств собственников помещений в многоквартирных домах.

10. Система целевых индикаторов Программы:

| № п\п | Индикаторы по направлениям | Ед. измерения | Факт 2007 год | План по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Доля многоквартирных | процент |  |  |  |  |
|  | домов по уровню |  |  |  |  |  |
|  | износа, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | от 3 1 до 65 процентов |  | 20,44 | 17 | 15 | 12 |
|  | свыше 70 процентов |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления товариществом собственников жилья | процент | 0 | 1 | 3 | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной целевой программе

«Капитальный ремонт многоквартирных

домов» на 2012-2014 гг.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012-2014 гг.

| Наименование | Источник финансирова ния | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, рублей |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего на период реализации программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |
| Финансирование программы в целом | Всего, из них | 31 500 000 | 10 500 000 |  | 10 500 000 |  |  | 10 500 000 |  |  |
|  | Местный бюджет | 30 000 000 | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |  |  |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах | 1 500 000 | 500 000 |  | 500 000 |  |  | 500 000 |  |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация проведения собраний собственников помещений в многоквартиных домах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  |
| Мониторинг реализации программы |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Финансово-экономические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | Всего, из них | 31 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |  |  | 10 500 000 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 30 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 |  |  |  |
|  | Средства собственников помещений в многоквартирных домах | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 |  |  | 500 000 |  |  |  |