# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 09. 04. 2013 | № | 459 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе»                         на 2011-2013 гг.

## На основании Положения «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011-2013 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2275 (с изменениями от 12.05.2011 № 489, от 10.01.2012 № 4, от 31.01.2013 № 123):

подраздел «Совершенствование организации дорожного движения» раздела VII «Основные мероприятия городской целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011 – 2013 гг.» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации

Снежинского городского округа				           В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Первый заместитель главы

администрации                   					В.В.Знаменский

Заместитель главы администрации                         	О.В.Лаптева

Заместитель главы администрации                                 Д.С.Востротин

Рассылка:

в дело – 2 экз.

Знаменскому В.В. – 1

фин.управление – 1

комитет экономики – 1

МКУ СЗИГХ – 1

И.М.Путинцева 205

начальник отдела

комитета экономики

ОФ 1  04.04.2013

446

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 09. 04. 2013 № 459_______

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Получатель средств | Срок исполнения | Источник финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Совершенствование организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей и на наиболее аварийных участках, в т.ч.: | МКУ «СЗИГХ» | МКУ «СЗИГХ» | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 158,64 | 455,663 | 150,075 | 764,378 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 59,26 | 0 | 297,36 | 356,62 |
|  | ул. Ленина (77 п/м) |  |  |  |  | 158,64 |  |  |  |
|  | ул. Дзержинского (104м/п), ул. 40 лет Октября(55м/п) |  |  |  |  |  | 455,663 |  |  |
|  | ул. Ломинского (30 п/м), ул.Дзержинского (24м/п) |  |  |  |  |  |  | 150,075 |  |
|  | б. Свердлова (106 м/п) |  |  |  |  | 59,26 |  |  |  |
|  | Ул.Феоктистова (60м/п) |  |  |  |  |  |  | 178,416 |  |
|  | Ул.Дзержинского (40 м/п) |  |  |  |  |  |  | 118,944 |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 217,9 | 455,663 | 447,435 | 1120,998 |
| 17А. | Обустройство недостающими ограждениями безопасности автомобильных дорог улиц, в т.ч.: | МКУ «СЗИГХ» | МКУ «СЗИГХ» | 2012г. | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 759,2 |  | 759,2 |
|  | ул. Дзержинского, ул. 40 лет Октября, ул. Победы |  |  |  |  |  | 759,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  | 759,2 |  | 759,2 |
| 18. | Организация пешеходных переходов, в т. ч.: | МКУ «СЗИГХ» | МКУ «СЗИГХ» | 2011 г., 2012 г. | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | - ул. Мира, 18 – 19 |  |  |  |  | (280,0) – выполнено за счет сметы МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | - ул. Транспортная («Клондайк») |  |  |  |  |  | (293,18) – выполнено за счет сметы МКУ «СЗИГХ» |  |  |
|  | - ул. Победы д.7-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул. 40 лет Октября – ул. Пищерова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |
| 19. | Расширение участка автодороги ул. Феоктистова | МКУ «СЗИГХ» | МКУ «СЗИГХ» | 2011 г. | Местный бюджет | 136,924 |  |  | 136,924 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 136,924 |  |  | 136,924 |
| 20. | Установка дорожных знаков на желтом фоне на особо опасных участках (знаков индивидуального проектирования) |  |  | 2011 г., 2012 г. | Местный бюджет | 20,86 | 5,347 |  | 26,207 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 93,87 |  |  | 93,87 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 114,73 | 5,347 |  | 120,077 |
| 21. | Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН), в т. ч.: | МКУ «СЗИГХ» | МКУ «СЗИГХ» | 2011 г., 2013 г. | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 536,03 |  | 426,2 | 962,23 |
|  | - ул. Васильева (шк. 126) - ул.Победы (шк. 127) - б. Свердлова (шк. 125) - 40 лет Октября – б.Циолковского - 40 лет Октября - б. Свердлова - пос. Сокол |  |  |  |  | 536,03 |  |  |  |
|  | - ул. Забабахина |  |  |  |  |  |  | 426,2 |  |
|  | - ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул. Гафури |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ул. Ленина (маг. «Солнечный») |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 536,03 |  | 426,2 | 962,23 |
| 22. | Увеличение освещенности пешеходных переходов и автобусных остановок (ул. Комсомольская, ул. Чуйкова, ул. Транспортная, ул. Забабахина) | МКУ «СЗИГХ» | МКУ «СЗИГХ» | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 316,207 | 557,99 |  | 874,197 |
|  |  |  |  |  | Итого | 316,207 | 557,99 |  | 874,197 |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 23. | Организация гостевых автостоянок: ул. Дзержинского (за оздор. баней) | МКУ «СЗИГХ» | МКУ «СЗИГХ» | 2013 г. | Местный бюджет |  | (396,23)- выполнено за счет сметы МКУ «СЗИГХ» |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| 24. | Нанесение дорожной разметки на автодорогах общего пользования Снежинского городского округа | МКУ «СЗИГХ» | МКУ «СЗИГХ» | 2011 – 2013 гг. | Областной бюджет | 15,14 |  |  | 15,14 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 15,14 |  |  | 15,14 |
| 25. | Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.: | МКУ «СЗИГХ» | МКУ «СЗИГХ» | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 434,0 |  | 867,925 | 1301,925 |
|  | - «Поликлиника» |  |  |  |  | 434,0 |  |  |  |
|  | - «ПЛ-120» |  |  |  |  |  |  | 867,925 |  |
|  | - «Южная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - «Швейная фабрика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - «Уральская» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 434,0 |  | 867,925 | 1301,925 |
| 26. | Оборудование перекрестков, на которых интенсивность движения достигла критических значений, светофорами, в т. ч.: | МКУ «СЗИГХ» | МКУ «СЗИГХ» | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | ул. Широкая – ул. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б. Свердлова – ул. Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| 27. | Организация освещения аварийно-опасных мест, в т. ч.: | МКУ «СЗИГХ» | МКУ «СЗИГХ» | 2011 – 2013 гг. | Местный бюджет | 83,369 | 131,00 | 132,0 | 346,369 |
|  | ул. Широкая – ул. Строителей |  |  |  |  | 83,369 |  |  |  |
|  | ул. Широкая – ул. Транспортная |  |  |  |  |  | 131,00 |  |  |
|  | ул. Транспортная – ул. Феоктистова |  |  |  |  |  |  | 132,0 |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 83,369 | 131,00 | 132,0 | 346,369 |
| 28. | Замена световых (ламповых) головок на светодиодные на железнодорожных переездах (8 шт.) | РФЯЦ-ВНИИТФ | РФЯЦ-ВНИИТФ | 2011 г. | Средства предприятий | 80,00 |  |  | 80,00 |
|  |  |  |  |  | Итого | 80,00 |  |  | 80,00 |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 29. | Содержание (эксплуатация) подходов к путепроводу транспортной развязки на 116 км автомобильной дороги Проезд к городу Екатеринбургу от а/д М-5 «Урал» в Челябинской области | МКУ «СЗИГХ» | МКУ «СЗИГХ» | 2013 г. | Итого |  |  |  |  |
| 30. | Устройство шумовых полос на ул.Широкая, Каслинское шоссе, автодорога подъезд к г.Снежинску от автодороги Тюбук-Кыштым |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| Итого по разделу, в т. ч. |  |  |  |  | Местный бюджет | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | 3450,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 704,3 | 759,2 | 723,56 | 2187,06 |
|  |  |  |  |  | Средства предпр. | 80 | 0 | 0 | 80 |
|  |  |  |  |  | Итого | 1934,3 | 1909,2 | 1873,56 | 5717,06 |
| Всего по Программе, в т. ч. |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 518,75 | 1200,5 | 1200,50 | 3919,75 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 704,3 | 759,2 | 723,56 | 2187,06 |
|  |  |  |  |  | Средства предпр. | 80 | 0 |  | 80 |
|  |  |  |  |  | Итого | 2303,05 | 1959,7 | 1924,06 | 6186,81 |
| В т.ч. по получателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОВД |  |  |  |  | Местный бюджет | 268,75 | 0 | 0 | 268,75 |
|  |  |  |  |  | Итого | 268,75 | 0 | 0 | 268,75 |
| Управление культуры |  |  |  |  | Местный бюджет | 100,0 | 50,5 | 50,5 | 201,0 |
|  |  |  |  |  | Итого | 100,0 | 50,5 | 50,5 | 201,0 |
| МКУ «СЗИГХ» |  |  |  |  | Местный бюджет | 1150 | 1150 | 1150 | 3450 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 704,3 | 759,2 | 723,56 | 2187,06 |
|  |  |  |  |  | Итого | 1854,3 | 1909,2 | 1873,56 | 5637,06 |
| РФЯЦ-ВНИИТФ |  |  |  |  | Средства предприятия | 80 | 0 | 0 | 80 |
|  |  |  |  |  | Итого | 80 | 0 | 0 | 80 |