# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 28. 05. 2013 | № | 715 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

целевую Программу «Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт объектов учреждений

социальной сферы города Снежинска»

на 2012-2015 годы

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением, утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2011 № 1820, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.) финансирование Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию городских целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Снежинского городского округа 				        С.В.Кириллов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Исполняющий обязанности

начальника финансового управления			Н.Ю.Круглик

Заместитель главы администрации				Д.С.Востротин

Заместитель главы администрации				С.В.Кириллов

Рассылка:

в дело - 2 экз.

фин.управление - 1

комитет экономики  - 1

Управление градостроительства -1

УСЗН - 1

КФиС - 1

Управление образования - 1

УДКиМП - 1

Газета «Известия Собрания депутатов и

администрации города Снежинска» - 1

С.Ю.Потеряев  35734

начальник управления

градостроительства

ОФ 1  17.04.2013

528

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от____________№________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ

И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА СНЕЖИНСКА»

НА 2012-2015 ГОДЫ

г. Снежинск

2013 г.

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА СНЕЖИНСКА»

НА 2012-2015 ГОДЫ

| Наименование программы | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 07.12.2011г. № 415-р «О разработке городской целевой программы» |
| Заказчик разработки программы | Администрация города Снежинска |
| Координаторы программы | Первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа, заместитель главы администрации, в ведении которого находятся учреждения социальной сферы |
| Основные разработчики программы | Управление градостроительства администрации города Снежинска (далее – Управление градостроительства); Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее – Управление образования); Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее – Управление культуры и молодежной политики); Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее – Управление социальной защиты населения); Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – Управление физической культуры и спорта) |
|  | 2 |
| Цели и задачи программы | Цели программы: - обеспечение безопасных и комфортных условий для работы, учебы, жизни и здоровья жителей города, посещающих учреждения социальной сферы города Снежинска; -эффективное использование бюджетных средств при планировании и своевременном проведении строительства, реконструкции и капитального ремонта. Задачи программы: - мониторинг состояния зданий и их соответствия нормативно-установленным требованиям; - определение приоритетных направлений строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений социальной сферы; - поэтапное осуществление финансирования строительства, реконструкции и капитальных ремонтов зданий и сооружений учреждений социальной сферы |
| Сроки реализации программы | Январь 2012 года – декабрь 2015 года |
| Исполнители программы | Управление градостроительства администрации города Снежинска; Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы в 2012 – 2015 годах – 146 103 394,47 руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 49 718 810,67 руб. – финансирование осуществляется по дополнительной классификации; - областного бюджета –20 000 000 руб.; - местного бюджета – 76 384 583,80 руб.; в 2012 году – 113 693 394,47 руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 49 718 810,67 руб.; - областного бюджета – 20 000 000 руб.; - местного бюджета – 43 974 583,80 руб.; в 2013 году – 32 410 000 руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 0 руб.; - областного бюджета – 0 руб.; |
|  | 3 |
|  | - местного бюджета – 32 410 000 руб. в 2014 году – 0 руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 0 руб.; - областного бюджета – 0 руб.; - местного бюджета – 0 руб., в 2015 году – 0 руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 0 руб.; - областного бюджета – 0 руб.; - местного бюджета – 0 руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | - Освоение капитальных вложений в соответствии с установленными в программе сроками; - соблюдение сроков проведения ремонтов и последующего ввода в эксплуатацию; - выполнение санитарно-технических нормативов; - исполнение предписаний надзорных органов |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - Своевременное и качественное проведение запланированных мероприятий, связанных с организацией и проведением капитальных ремонтов объектов социально-культурного назначения; - функционирование учреждений социальной сферы в строгом соответствии с санитарно-техническими нормативами |
| Организация контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Координатор программы |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

- Управление образования

Сеть образовательных учреждений г. Снежинска включает в себя             24 дошкольных образовательных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений, из которых 6 общеобразовательных школ, 2 специальные коррекционные общеобразовательные школы, 2 учреждения дополнительного образования. В соответствии с настоящей Программой в течение 2011-2012 годов за счет средств федерального бюджета построен и введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест в 19 микрорайоне.

Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в которых находятся образовательные учреждения в части материально-технического состояния:

- физический износ зданий образовательных учреждений из-за длительной эксплуатации:

до 10 лет -                    2    учреждения;

от 10 до 20 лет -           1   учреждение;

от 20 до 30 лет -           3   учреждения;

от 30 до 50 лет -           22  учреждения;

свыше 50 лет -              7   учреждений.

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Более половины зданий и сооружений образования требуют капитального ремонта.

Анализ состояния показывает, что 70% образовательных учреждений города 60-х годов постройки и требуют для улучшения материально-технического состояния зданий, а также для обеспечения безопасности образовательного процесса увеличения в разы финансирования как на капитальные, так и на текущие ремонты.

В настоящее время материально-техническое обеспечение образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли и наружных стен, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности учреждений образования.

Несмотря на степень изношенности основных фондов, делается все возможное, чтобы поддерживать здания и сооружения в удовлетворительном состоянии. Ежегодно на текущие ремонты и укрепление учебно-материальной базы учреждений образования выделяются денежные средства из местного и областного бюджетов.

Однако ежегодные сезонные технические обследования зданий образовательных учреждений указывают на необходимость капитальных ремонтов или замену кровельных покрытий, отопительной системы, канализации, водопроводной сети, электропроводки, оконных блоков,

2

проведение ремонтов наружных поверхностей стен, межпанельных швов, ремонт цоколя и отмостки.

Невыполнение в полном объеме требований к санитарному и противопожарному состоянию помещений затрудняет их лицензирование, ведет к ухудшению условий обучения.

Приведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость консолидации всех усилий и реализации перспективных мер, направленных на комплексное решение стоящей проблемы.

Вышеизложенные проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы учреждений образования требует значительных финансовых затрат, поэтому в настоящее время данное направление необходимо признать приоритетным при распределении бюджетных средств  и решать поставленные задачи программными методами. Программа направлена на планомерную и последовательную реализацию государственной политики и  требований законодательных и других нормативных актов в области образования.

Управление культуры и молодежной политики

С начала 2000-х годов со стабилизацией социально-экономической ситуации значительно повысился общественный статус сферы культуры. Рост информационно-культурных потребностей и расширение информационно-культурного пространства становится смыслом культурной деятельности.

Требуется приведение отрасли культуры в соответствие с новым социально-экономическим устройством общества. Приоритет финансирования отрасли должен отдаваться социальному заказу, исходя из количества и объема оказываемых в сфере культуры услуг. Необходимо устранить отставание объемов финансирования на техническое оснащение от реальных потребностей.

Процент зданий, требующих капитального ремонта:

Культурно – досуговые учреждения – 100%

Парки – 100%

Библиотеки – 50%

Детские школы дополнительного образования – 50%.

- Управление социальной защиты населения

На территории Снежинского городского округа отсутствуют стационарные и полустационарные учреждения системы социальной защиты населения. Строительство стационарного учреждения социального обслуживания Дома-интерната малой вместимости для престарелых и инвалидов в наибольшей степени отвечает пожеланиям и предпочтениям

3

граждан пожилого возраста города Снежинска, высказанным при проведении анкетирования через печатные СМИ. В 2012 году проведены изыскательские работы.

- Управление физической культуры и спорта

В 2009 году выполнено комплексное инструментальное обследование состояния строительных конструкций Дворца спорта. На основании результатов комплексного инструментального обследования с 1 апреля 2010 года запрещена эксплуатация игрового зала 2-го этажа. Первая очередь капитального ремонта – ремонт кровли здания Дворца спорта выполнена за счет средств местного бюджета в 2011 году. Выполнены работы по замене оконных блоков в здании Дворца спорта. В 2012 году за счет средств областного и местного бюджетов ведется капитальный ремонт строительных конструкций объекта. В связи с ремонтом закрыты специализированные залы тяжелой атлетики, борьбы и восточных единоборств на 1-м, 2-м и 3-м этажах. Закрытие здания Дворца спорта ведет к длительному перерыву тренировочного  и соревновательного процессов, в том числе и у воспитанников МОУДОД «ДЮСШ Олимпия», МОУДОД «СДЮШОР по гандболу». Завершение капитального ремонта здания Дворца спорта планируется в 2013 году за счет средств местного бюджета.

2. Основные цели и задачи программы

Цели:

- обеспечение безопасных и комфортных условий для работы, учебы, жизни и здоровья жителей города, посещающих учреждения социальной сферы города Снежинска;

- создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов ВОВ, и граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- повышение качества обслуживания населения, обеспечение развития, оснащения и переоснащения функционирующего учреждения социального обслуживания;

- создание условий для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации;

- эффективное использование бюджетных средств при планировании и проведении строительных и ремонтных работ;

- обеспечение  дальнейшей сохранности зданий и сооружений,

-  улучшение  эксплуатационных показателей  образовательных зданий и сооружений  для обеспечения безопасности жизнедеятельности

4

учащихся и сотрудников образовательных учреждений и улучшение бесперебойного учебно-образовательного процесса;

- приведение образовательных зданий и сооружений в соответствие с требованиями  действующих СанПиН, технического регламента о пожарной безопасности,

- полное обеспечение жителей города образовательными услугами;

- ликвидация доступа стороннего транспорта на территорию образовательных учреждений;

- увеличение количества муниципальных объектов, прошедших капитальный ремонт;

- снижение среднего процента износа образовательных учреждений;

-  сохранение единого культурного пространства;

- максимальное удовлетворение эстетических потребностей населения города;

- улучшение организации в проведении общегородских фестивалей, конкурсов и праздников;

- создание условий для реализации потенциала творческих сил;

- формирование узнаваемого позитивного образа города в областном, Российском и мировом пространстве;

- обеспечение жителей города дополнительными возможностями заниматься  физкультурой и спортом в пределах города;

- создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов ВОВ, и граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Задачи:

- мониторинг состояния зданий и их соответствия нормативно-установленным требованиям;

- определение приоритетных направлений строительства, реконструкции и ремонта объектов учреждений социальной сферы города;

- составление Перечня объектов капитальных вложений;

- поэтапное осуществление финансирования строительства, реконструкции и  капитальных ремонтов зданий и сооружений  учреждений социальной сферы.

3. Сроки реализации программы

Период действия Программы определен с января 2012 года по декабрь 2015 года.

Этапы реализации Программы предполагают:

- проведение технических обследований объектов социальной сферы;

- проведение проектно-изыскательских работ;

5

- осуществление строительства, реконструкций и капитальных ремонтов в соответствии с Приложением.

4. Ресурсное обеспечение программы

Источниками финансирования программы являются средства:

- федерального бюджета в соответствии с распоряжениями Правительства РФ;

- областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;

- местного бюджета.

Общий объем финансирования программы:

в 2012 – 2015 годах – 146 103 394,47 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 49 718 810,67 руб., областного бюджета – 20 000 000 руб. местного бюджета  –  76 384 583,80 руб.;

в 2012 году – 113 693 394,47 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 
49 718 810,67 руб., областного бюджета –  20 000 000 руб., местного бюджета – 43 974 583,80 руб.;

в 2013 году – 32 410 000,00 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0 руб., областного бюджета – 0 руб., местного бюджета – 32 410 000,00 руб.;

в 2014 году – 0 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0 руб., областного бюджета – 0 руб., местного бюджета –                   0 руб.;

в 2015 году – 0 руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0 руб., областного бюджета – 0 руб., местного бюджета –                   0  руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов.

Перечень мероприятий, подлежащих финансированию, приведен в приложении.

5. Организация управления и механизм реализации программы

В процессе подготовки проекта бюджета города заместитель главы администрации, в ведение которого находится соответствующее учреждение социальной сферы, осуществляет отбор мероприятий Программы для включения в сводный перечень Программ, подлежащих финансированию в очередном финансовом году, с учетом приоритетов и лимитов финансирования Программы.

6

Текущее управление реализацией Программы осуществляет управление  градостроительства, которое:

- формирует  проекты перечней строек для выполнения Программы на соответствующий год;

- совместно с заместителем главы администрации, в ведении которого находятся соответствующие учреждения социальной сферы, готовит предложения по корректировке Программы;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

- совместно с заместителем главы администрации, в ведении которого находятся соответствующие учреждения социальной сферы, осуществляет контроль за ходом реализации Программы на территории муниципального образования.

Заместитель главы администрации, в ведении которого находятся соответствующие учреждения социальной сферы, ежегодно до 01 июля года, предшествующего планируемому, организует работу по представлению в Министерства Челябинской области заявок на софинансирование мероприятий Программы.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Своевременное составление Перечня строительства, реконструкции и  капитальных ремонтов зданий и сооружений  учреждений социальной сферы на основе проведенного мониторинга и анализа;

- своевременное и качественное проведение запланированных мероприятий;

- функционирование  учреждений  социальной сферы  в строгом  соответствии с санитарно-техническими нормативами.

- 7. Целевые показатели реализации программы

- Освоение капитальных вложений в соответствии с установленными в программе сроками;

- соблюдение сроков проведения ремонтов и последующего ввода в эксплуатацию;

- изменение количества потенциально опасных для работников и посетителей учреждений социальной сферы на территории Снежинского городского округа;

- количество образовательных учреждений, прошедших капитальный ремонт;

- удельный вес отремонтированных учреждений в общем объеме образовательных учреждений;

7

- 100% приемка образовательных учреждений к новому учебному году;

- обеспечение детей в возрасте 2-7 лет 100 % охватом дошкольным  образованием;

- снижение общей заболеваемости детей  дошкольного возраста и школьников  в результате обновления условий образовательного процесса;

- качественное улучшение  условий оздоровления и отдыха  детей в каникулярное время

- создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов ВОВ, и граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- создание условий для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации;

- обеспечение оборудованных рабочих мест сотрудникам учреждений социальной сферы.

|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной целевой Программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012-2015 годы |  |  |
| Перечень мероприятий Программы, подлежащих финансированию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Всего на период реализации | Объем финансирования по годам, руб. |  |  |  | Бюджето-получатель | Примечание |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по программе: |  | 146 103 394,47 | 113 693 394,47 | 32 410 000 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет |  | 49 718 810,67 | 49 718 810,67 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет |  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет |  | 76 384 583,80 | 43 974 583,80 | 32 410 000,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы, всего: | 4 478 184,74 | 838 184,74 | 3 640 000 | 0 | 0 |  |  |
|  | Управление образования | 1 130 228 | 290 228 | 840 000 | 0 | 0 |  |  |
| 1. | Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 4,7,8,9,20,27,30 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» |  |
| 2. | Капитальный ремонт жилого корпуса № 13 ДООЦ «Орленок» | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство школы на 33 класса. Корректировка и привязка ПСД по блокам Е,Ж | 290 228 | 290 228 | 0 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» |  |
|  | Управление культуры и молодежной политики | 349 000 | 349 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Сети электроснабжения ПКиО с ТП | 349 000 | 349 000 | 0 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» |  |
|  | Управление социальной защиты населения | 2 998 956,74 | 198 956,74 | 2 800 000 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Строительство «Дома ветеранов» (Дом - интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости) | 2 998 956,74 | 198 956,74 | 2 800 000 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» |  |
|  | Капитальное строительство и реконструкция, всего: | 95 284 078,61 | 90 514 078,61 | 4 770 000,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | Управление образования | 95 284 078,61 | 90 514 078,61 | 4 770 000,00 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Строительство МДОУ № 1 (мкр.19) | 49 718 810,67 | 49 718 810,67 |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  | федеральный бюджет, в том числе: | 49 718 810,67 | 49 718 810,67 |  |  |  |  |  |
|  | лимит 2012 года |  | 18 199 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | остаток средств 2011 года |  | 31 519 810,67 |  |  |  |  |  |
| 7. | Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 2,3,6,14,26 | 6 594 304,83 | 1 824 304,83 | 4 770 000 |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
| 8. | Строительство школы на 33 класса | 38 970 963,11 | 38 970 963,11 |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
| 9. | Реконструкция здания школы №118 под МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 1» в 23 микрорайоне г.Снежинска | 0 | 0 | 0 |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт, всего: | 46 341 131,12 | 22 341 131,12 | 24 000 000 | 0 | 0 |  |  |
|  | Управление образования | 266 081,12 | 266 081,12 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт жилого корпуса №13 ДООЦ «Орленок» | 266 081,12 | 266 081,12 | 0 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» |  |
| 11 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ №15,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» |  |
|  | Управление культуры и молодежной политики | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт здания «Снежинская Детская художественная школа» | 1 774 767 | 0 | 1 774 767 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» |  |
| 13. | Замена оконных блоков в здании Детской библиотеки им.Бажова | 2 225 233 | 0 | 2 225 233 | 0 | 0 | МКУ «СЗСР» |  |
|  | Управление физической культуры и спорта | 42 075 050 | 22 075 050 | 20 000 000 | 0 | 0 |  |  |
| 14. | Капитальный ремонт Дворца спорта | 42 075 050 | 22 075 050 | 20 000 000 |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  | областной бюджет | 20 000 000 | 20 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 22 075 050 | 2 075 050 | 20 000 000 |  |  |  |  |