# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 13. 11. 2013 | № | 1707 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной

Программы «Повышение энергетической

эффективности и снижение энергетических

затрат в бюджетной сфере муниципального

образования «Город Снежинск» на 2014–2016 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, учитывая заключение Контрольно-счетной палаты города Снежинска от 09.10.2013 № 02-05/52, руководствуясь статьями 40, 41 Устава  муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2014 - 2016 гг. (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.) финансирование мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальных программ.

3. Считать утратившими силу с 01.01.2014 постановления администрации Снежинского городского округа:

- от 30.08.2010 № 1413 «Об утверждении городской целевой Программы «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 - 2020 гг.»;

- от 29.12.2011 № 1843 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 30.08.2010 № 1413 «Об утверждении городской целевой Программы «Повышение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 - 2020 гг.»;

2

- от 18.05.2012 № 633 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 30.08.2010 № 1413 «Об утверждении городской целевой Программы «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 - 2020 гг.»;

- от 18.01.2013 № 54 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 30.08.2010 № 1413 «Об утверждении городской целевой Программы «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 - 2020 гг.».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа               И. И. Сапрыкина.

Глава администрации

Снежинского городского округа     				   В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				Д.С.Востротин

Заместитель главы администрации				И.И.Сапрыкин

Начальник финансового управления			Н.Ю.Круглик

Рассылка:

в дело   - 2 экз.

комитет экономики  - 1 экз.

финансовое управление  - 1 экз.

отдел энергетики и городского хозяйства 	- 1 экз.

МКУ «СЗИГХ»  - 1 экз.

МКУ «СЗСР»  - 1 экз.

управление градостроительства  - 1 экз.

В.Ф.Люст 26359

начальник отдела энергетики

и городского хозяйства

га 1  11.11.2013

1779

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 13.11.2013 № 1707

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Повышение энергетической эффективности

- и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город снежинск»

- на 2014 - 2016 гг.

- г.Снежинск

- 2013 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2014 - 2016 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса». Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 13.09.2013 289-р. |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации Снежинского городского округа. |
| Основной разработчик Программы | Отдел энергетики и городского хозяйства администрации города Снежинска. |
| Цели и задачи Программы | Цель: - повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск»; Задачи: - получение достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов, проведение анализа и выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности бюджетных учреждений (далее – БУ); - реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением БУ; - снижение объемов потребления тепловой энергии (далее – ТЭ), электрической энергии (далее – ЭЭ) и воды БУ до уровня технически и экономически обоснованных величин; 2 - сокращение потерь ТЭ, ЭЭ и воды БУ; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов БУ муниципального образования «Город Снежинск»; - снижение удельных показателей потребления ТЭ, ЭЭ и воды БУ; - реализация комплекса мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы – 2014 - 2016 годы. |
| Исполнители Программы | Исполнителями мероприятий Программы являются: - муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее – МКУ «СЗСР»); - муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее – МКУ «СЗИГХ»); - муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Снежинска» (далее – УО); - муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» (далее – УКиМП); - муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – УФиС); - организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры; - иные хозяйствующие субъекты. |
| Объем и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее – МБ); Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 8 920* тыс. руб., в т.ч.: - 2014 г. – 3 000 тыс. руб.; - 2015 г. – 640 тыс. руб.; - 2016 г. – 5 280 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из 3 возможностей местного бюджета. * Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год). |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | - объем потребления ТЭ БУ (тыс. Гкал); - объем потребления ЭЭ БУ (тыс. кВтч); - объем потребления воды БУ (тыс. м³); - удельный расход ТЭ БУ на 1 м² общей площади (Гкал/м²); - удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ (кВтч/чел); - удельный расход воды на обеспечение БУ (м³/чел); - отношение площади БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета, к общей площади БУ (%); - отношение численности сотрудников БУ, в которых расход воды осуществляют с использованием приборов учета, к общей численности сотрудников БУ (%); - отношение количества БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование и имеются энергетические паспорта, к общему количеству БУ (%). |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Практическая реализация мероприятий Программы позволит: - оснастить все БУ приборами учета ТЭ и расхода воды; - провести обязательные энергетические обследования в отношении БУ; - обеспечить снижение объема потребления по отношению к уровню 2012 г. ТЭ БУ ежегодно на 1% начиная с 2014 г. в течение 3 лет; - обеспечить снижение объема потребления по отношению к уровню 2012 г. ЭЭ БУ ежегодно на 1% начиная с 2014 г. в течение 3 лет; - обеспечить снижение объема потребления по отношению к уровню 2012 г. воды БУ ежегодно на 1% начиная с 2014 г. в течение 3 лет; 4 - снизить удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ; - снизить удельный расход воды на обеспечение БУ; - сократить расходы на оплату энергоресурсов БУ; - сократить потери тепловой энергии, электрической энергии и воды БУ. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют в рамках своей компетенции: координатор Программы; финансовое управление; комитет экономики; Контрольно-счетная палата; Собрание депутатов. |

## 1. Введение

Муниципальная Программа «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2014 - 2016 гг. разработана в соответствии с требованиями Федерального закона                 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009, положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 № 1413 Положения «О порядке  разработки, утверждения и исполнения  муниципальных  программ в Снежинского городского округе».

Программа является естественным продолжением городской целевой Программы «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2010 - 2020 гг., утвержденной постановлением администрации города Снежинска от 30.08.2010 № 1413 (с изменениями от 29.12.2011 № 1843, от 18.05.2012 № 633, от 18 01.2013  № 54).

Повышение энергоэффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» может быть достигнуто на основе выполнения сложного комплекса мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Поэтому оптимальным является решение проблемы повышения энергоэффективности программными методами.

5

## 2. Цели и задачи Программы

Программа устанавливает цели и задачи в части энергоэффективности и энергопотребления бюджетной сферы муниципального образования «Город Снежинск».

Цель программы:

- повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск»;

Задачи программы:

- получение достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов, проведение анализа и выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности бюджетных учреждений (БУ);

- реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением БУ;

- снижение объемов потребления тепловой энергии (ТЭ), электрической энергии (ЭЭ) и воды БУ до уровня технически и экономически обоснованных величин;

- сокращение потерь ТЭ, ЭЭ и воды БУ;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов БУ муниципального образования «Город Снежинск»;

- снижение удельных показателей потребления ТЭ, ЭЭ и воды БУ;

- реализация комплекса мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере.

3. Объем и  источники финансирования  Программы

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее – МБ);

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

8 920* тыс. руб., в т.ч.:

  - 2014 г. – 3 000 тыс. руб.;

  - 2015 г. – 640 тыс. руб.;

  - 2016 г. – 5 280 тыс. руб.;

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).

6

4. Перечень основных мероприятий Программы

В Программе предусмотрены мероприятия повышения энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2014 - 2016 гг. (Приложение), определены сроки и объемы капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий.

Мероприятия Программы и финансовая потребность для их реализации подлежат ежегодной корректировке и уточнению в связи с соответствующими изменениями и уточнениями в нормативных документах, возможными изменениями объемов финансирования и иными объективными факторами.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит повысить энергетическую эффективность и снизить энергетические затраты в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск».

Оценку эффективности Программы необходимо проводить в соответствии с системой показателей, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя |  | Ед. изм. | Базовое значение показателя 2012 год | Целевое (плановое) значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем потребления ТЭ БУ | тыс. Гкал | 46,416 | 45,951 | 45,492 | 45,37 |
| 2. | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. кВтч | 6925,4 | 6856,1 | 6787,5 | 6719,7 |
| 3. | Объем потребления воды БУ | тыс. м³ | 200,3 | 198,27 | 196,31 | 194,35 |
| 4. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 м² общей площади | Гкал/м² | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
| 5. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ | кВтч/ чел | 124,37 | 123,12 | 121,89 | 120,67 |
| 6. | Удельный расход воды на обеспечение БУ | м³/чел | 3,23 | 3,12 | 3,16 | 3,13 |
| 7. | Отношение площади БУ, в которых расчет за ТЭ осуществл. с исп. приборов учета, к общей площади БУ | % | 90 | 92 | 93 | 94 |
| 8. | Отношение численности сотрудников БУ в которых расход воды осуществляют с использованием при - боров учета, к общей численности сотрудников БУ | % | 90 | 92 | 93 | 94 |
| 9. | Отношение количества БУ, в отношении которых проведено энергетическое обследование и имеются энергетические паспорта, к общему количеству БУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе «Повышение энергетической

эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной

сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2014 - 2016 гг.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Бюджетополучатель | Финансовое обеспечение, тыс.руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | Итого |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мероприятия по управлению энергопотреблением и энергосбережением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка энергетического паспорта города Снежинска, включающего разработку балансов производства и потребления ТЭР | МБ | МКУ «СЗИГХ» |  |  | 80 | 80 | МКУ «СЗИГХ», организации по результатам отбора |
| 2. Энергосбережение в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение: - энергетического обследования в соответствие со ст. 16 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (периодичность проведения раз в 5 лет) | МБ | УО, УКиМП, УФиС |  |  | 2 000 600 600 | 2 000 600 600 | Руководители бюджетных учреждений, специализированные организации по результатам отбора |
| 2.2. | Модернизация системы автоматизированного отключения наружного освещения (приобретение и установка комплекса автоматического включения и отключения наружного освещения) школ, детских садов | МБ | МКУ «СЗИГХ» |  | 240 |  | 240 | МКУ «СЗИГХ», специализированные организации по результатам отбора, УО |
| 2.3. | Переход на двухтарифный учет расхода электроэнергии наружного освещения школ, детских садов и других объектов социальной сферы (приобретение и установка приборов учета) | МБ | МКУ «СЗИГХ» |  | 400 |  | 400 | МКУ «СЗИГХ», специализированные организации по результатам отбора, УО |
| 2.4. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы (приобретение сервера, программного обеспечения, коммуникационного оборудования, создание канала связи, пуско-наладочные работы) | МБ | МКУ «СЗИГХ» |  |  | 2 000 |  | МКУ «СЗИГХ», специализированные организации по результатам отбора |
| 3. Общие мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» | МБ | МКУ «СЗСР» | 3 000 |  |  | 3 000 | МКУ «СЗСР», специализированные организации по результатам отбора |
|  | ИТОГО МБ: |  |  | 3 000 | 640 | 5 280 | 8 920 |  |
|  | В т.ч. по получателям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «СЗИГХ» |  |  |  | 640 | 2 080 | 2 720 |  |
|  | МКУ «СЗСР» |  |  | 3 000 |  |  | 3 000 |  |
|  | УО |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 |  |
|  | УКиМП |  |  |  |  | 600 | 600 |  |
|  | УФиС |  |  |  |  | 600 | 600 |  |