[image: image2.png]



администрация  снежинского  городского  округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                             [image: image1.jpg]



	от
	19. 11. 2013
	№
	1781


О внесении изменений в муниципальную 




целевую Программу «Строительства,

реконструкции и капитального ремонта

автомобильных дорог на территории

Снежинского городского округа» на 2012-2014 гг.
Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу «Строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2012-2014 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 26.06.2012 № 824 (с изменениями от 18.01.2013 № 50) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации Снежинского городского округа                    И. И. Сапрыкина.

Глава администрации

Снежинского городского округа 



        В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления



А.А.Воронов

Заместитель главы администрации



И.И.Сапрыкин

Заместитель главы администрации



Д.С.Востротин

Начальник финансового управления


Н.Ю.Круглик


Рассылка:


в дело – 2 экз.


фин.управление – 1


комитет экономики – 1

  Сапрыкину И.И. – 1


Потеряеву С.Ю. – 1


Алексееву С.В. – 1

С.Б.Пелевина 35948

главный специалист отдела 

планирования капитальных вложений

управления градостроительства

ОФ 1  11.11.2013

1775

              ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 19. 11. 2013 № 1781

Изменения в муниципальную целевую Программу «Строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог

на территории Снежинского городского округа»

на 2012 - 2014 гг.

1.  Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования  –  234 366,702 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета  –  30 000,0 тыс. руб.;

из средств областного бюджета  –  46 226,422 тыс. руб.;

из средств местного бюджета  –  158 140,280 тыс. руб.;

Объем финансирования в 2012 году  –  16 896,380 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета  –  0 тыс. руб.;

из средств областного бюджета  –  0 тыс. руб.; 

из средств местного бюджета  –  16 896,380 тыс. руб.

Объем финансирования в 2013 году  –  28 799,355 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета  –  0 тыс. руб.;

из средств областного бюджета  –  0 тыс. руб.;

из средств местного бюджета  –  28 799,355 тыс. руб.;

Объем финансирования в 2014 году  –  188 670,967 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета  –  30 000,0 тыс. руб.;

из средств областного бюджета  –  46 226,422 тыс. руб.; 

из средств местного бюджета  –  112 444,545 тыс. руб.;

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов».

2. Раздел «Индикативные показатели и ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в новой редакции:


«- строительство 0,6 км новых автодорог;


- реконструкция 4,1 км существующих улиц;


- капитальный ремонт 13,54 км и 16 369 кв. м существующих улиц и дорог;


- капитальный ремонт 2 863 кв. м существующих проездов».

- снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения качества дорожного покрытия и оптимизации режима движения».

3. Раздел 3 «Система мероприятий программы» изложить в новой редакции:


«Основными направлениями развития сети автомобильных дорог города Снежинска являются:

- реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог и перевод их в более высокую категорию;






2

- строительство новых автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- капитальный ремонт существующих автомобильных дорог.

Программой предусмотрено строительство 0,6 км новых автодорог, реконструкция 4,1 км существующих улиц, капитальный ремонт 13,54 км и 16 369  кв. м существующих улиц и дорог, капитальный ремонт                         2 863 кв. м существующих проездов.

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении».

4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

«Финансирование Программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Общая сумма финансирования Программы составляет  –  234 366,702 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета  30 000,0 тыс. руб.;

из средств областного бюджета  –  46 226,422 тыс. руб.;

из средств местного бюджета  –  158 140,280 тыс. руб.».

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей федерального, областного и местного бюджетов».


5. Раздел 6  «Результаты реализуемой программы» изложить в новой редакции:

«В планируемый период предусматривается:

- строительство 0,6 км новых автодорог, что позволит включить в транспортную сеть микрорайоны перспективной застройки и разгрузить существующие автодороги;

- реконструкция 4,1 км существующих улиц для приведения их характеристик в соответствие с требованиями категорий, предусмотренных Генеральным планом г. Снежинска;

- капитальный ремонт 13,54 км и 16 369 кв. м существующих автомобильных дорог с целью поддержания покрытий дорог в проезжем состоянии в соответствии с техническими нормативами и регламентами:

- капитальный ремонт 2 863 кв. м существующих проездов.

- снижение уровня аварийности на автодорогах за счет улучшения качества дорожного покрытия и оптимизации режима движения».

6. Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции (прилагается).

                 ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной целевой Программе

«Строительства, реконструкции и капитального ремонта

автомобильных дорог на территории Снежинского

городского округа» на 2012 - 2014 гг.
Перечень мероприятий программы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Получатель средств
	Характеристика автомобильных дорог
	Финансирование, тыс. руб.

	
	
	
	Протяжен-ность (км)
	а/бетон
	щебень
	грунт
	По источ-никам
	Всего
	2012
	2013
	2014*

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Автомобильные дороги местного значения, подлежащие проектированию, строительству, реконструкции



	1.1
	Строительство улицы № 27А (от улицы Ломинского до улицы Транспортной) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы) 
	МКУ «СЗСР»
	0,60
	 
	 
	 
	 
	16 064,247
	0
	16 064,247
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	16 064,247
	 
	16 064,247
	 

	1.2
	Устройство пешеходной дорожки (от перекрестка улиц Нечая-Ломинского до улицы Транспортная)
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	500,00
	0
	0
	500,00

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	500,00
	 
	 
	500,00

	1.3
	Реконструкция улицы Пионерской (от улицы Школьной до улицы Первомайской) в жилом поселке № 2 города Снежинска 
	МКУ «СЗСР»
	0,57
	 
	0,57
	 
	 
	11 000,00
	0
	0
	11 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	10 000,00
	 
	 
	10 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	1 000,00
	 
	 
	1 000,00

	1.4
	Реконструкция улицы Уральская (от улицы Строителей до улицы Чуйкова) в жилом поселке № 2 города Снежинска 
	МКУ «СЗСР»
	0,28
	 
	0,28
	 
	 
	12 310,00
	0
	0
	12 310,00

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	10 000,00
	 
	 
	10 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	2 310,00
	 
	 
	2 310,00

	1.5
	Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) в жилом поселке № 2 города Снежинска 
	МКУ «СЗСР»
	0,35
	 
	0,35
	 
	 
	9 373,00
	 
	620,00
	8 753,00

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	9 373,00
	 
	620,00
	8 753,00

	1.6
	Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы)
	МКУ «СЗСР»
	0,45
	0,30
	 
	0,15
	 
	17 800,00
	0
	0
	17 800,00

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	8 900,000
	 
	 
	8 900,00

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	8 900,00
	 
	 
	8 900,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы)
	МКУ «СЗСР»
	1,50
	1,50
	 
	 
	 
	30 000,00
	0,00
	 
	30 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	30 000,00
	 
	 
	30 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	 
	 
	 

	1.8
	Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в городе Снежинске (в т. ч. проектно-изыскательские работы)
	МКУ «СЗСР»
	0,95
	0,95
	 
	 
	 
	30 115,108
	0
	115,108
	30 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	30 115,108
	0
	115,108
	30 000,00

	1.9
	Реконструкция улично-дорожной сети мкр. 22,23 (проектно-изыскательские работы)
	МКУ «СЗСР»
	 
	 
	 
	 
	 
	4 320,00
	0
	0
	4 320,00

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	4 320,00
	 
	 
	4 320,00

	 
	ИТОГО по разделу:
	 
	4,70
	2,75
	1,2
	0,15
	 
	131 482,355
	0
	16 799,355
	114 683,00

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	30 000,00
	 
	 
	30 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	28 900,00
	0
	0
	28 900,00

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	72 582,355
	0
	16 799,355
	55 783,00

	II. Автомобильные дороги местного значения, внутриквартальные территории, подлежащие капитальному ремонту



	2.1
	Перекресток ул.Мира, Широкая, Каслинское шоссе (3386,5 кв.м)
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	1 873,451
	1 873,451
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	1 873,451
	1 873,451
	 
	 

	2.2
	Ул.Васильева (от б.Циолковского до ПК-8) (1664,7 кв.м)
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	891,674
	891,674
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	891,674
	891,674
	 
	 

	2.3
	Транспортная развязка ул.Победы, Ленина, Щелкина, Дзержинского (8061 кв.м)
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	7 548,546
	7 548,546
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	7 548,546
	7 548,546
	 
	 

	2.4
	Ул.Васильева (от б.Свердлова до ул.Пищерова) (3257 кв.м)
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	1 712,516
	1 712,516
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	1 712,516
	1 712,516
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Ремонт отдельными картами автодороги от КПП-2 до М-5
	МКУ «СЗИГХ»
	8,350
	 
	 
	 
	 
	41 520,544
	2 858,999
	0,000
	38 661,545

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	41 520,544
	2 858,999
	0
	38 661,545

	2.6
	Капитальный ремонт участка автодороги подъезд к г.Снежинску от автомобильной дороги М5 подъезд к г.Екатеринбургу
	МКУ «СЗИГХ»
	0,550
	 
	 
	 
	 
	5 777,194
	0
	0
	5 777,194

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	5 777,194
	 
	 
	5 777,194

	2.7
	Расширение перекрестка Транспортная-Феоктистова
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	155,701
	155,701
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	155,701
	155,701
	 
	 

	2.8
	Капитальный ремонт автодорог по улице Победы и участка Каслинского шоссе за КПП-1
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	12 000,000
	0,000
	12 000,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	12 000,000
	 
	12 000,000
	 

	2.9
	Капитальный ремонт автодороги ул.Васильева
	МКУ «СЗИГХ»
	1,130
	 
	 
	 
	 
	8 192,662
	0
	0
	8 192,662

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	8 192,662
	 
	0
	8 192,662

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	 
	 
	 

	2.10
	Капитальный ремонт автодороги улицы Ломинского
	МКУ «СЗИГХ»
	1,050
	 
	 
	 
	 
	9 133,760
	0
	0
	9 133,760

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	9 133,760
	 
	0
	9 133,760

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	0
	 
	 
	 

	2.11
	Капитальный ремонт участка автодороги подъезд к г.Снежинску от автодороги Тюбук-Кыштым
	МКУ «СЗИГХ»
	2,455
	 
	 
	 
	 
	12 222,806
	0
	0
	12 222,806

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	12 222,806
	 
	 
	12 222,806

	2.12
	Въезд к дому Чуйкова 8 (220 кв.м)
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	142,581
	142,581
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	142,581
	142,581
	 
	 

	2.13
	Въезд к дому Комсомольская 20  (200 кв.м)
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	129,619
	129,619
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	129,619
	129,619
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	Въезд к дому Комсомольская 26 (240 кв.м)
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	155,543
	155,543
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	155,543
	155,543
	 
	 

	2.15
	Проезд у ТОЦ «Синара» к д/с №2                                  (1100 кв.м)
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	712,903
	712,903
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	712,903
	712,903
	 
	 

	2.16
	Проезд к домам 30, 32 по ул.Дзержинского (653 кв.м)
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	423,205
	423,205
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	423,205
	423,205
	 
	 

	2.17
	Проезд у жилого дома 28 по ул.Победы    (450 кв.м)
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	 
	 
	 
	 
	291,642
	291,642
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	291,642
	291,642
	 
	 

	 
	ИТОГО по разделу:
	 
	 13,54
	0 
	0
	0
	 
	102 884,347
	16 896,380
	12 000,000
	73 987,967

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	17 326,422
	0
	0,000
	17 326,422

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	85 557,925
	16 896,380
	12 000,000
	56 661,545

	 
	ВСЕГО:
	 
	18,24
	2,75
	1,2 
	0,15 
	 
	234 366,702
	16 896,380
	28 799,355
	188 670,967

	
	
	
	
	
	
	
	ФБ
	30 000,000
	0
	0
	30 000,000

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	46 226,422
	0
	0,000
	46 226,422

	
	
	
	
	
	
	
	МБ
	158 140,280
	16 896,380
	28 799,355
	112 444,545

	 
	В том числе по бюджетополучателям
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МКУ «СЗСР»
	 
	130 982,355
	0,000
	16 799,355
	114 183,000

	
	
	ФБ
	30 000,00
	0
	0
	30 000,00

	
	
	ОБ
	28 900,00
	0
	0
	28 900,00

	
	
	МБ
	72 082,355
	0
	16 799,355
	55 283,000

	 
	МКУ «СЗИГХ»
	 
	103 384,347
	16 896,380
	12 000,000
	74 487,967

	
	
	ФБ
	0
	0
	0
	0

	
	
	ОБ
	17 326,422
	0
	0,000
	17 326,422

	
	
	МБ
	86 057,925
	16 896,380
	12 000,000
	57 161,545


*- Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).

