# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 12. 12. 2013 | № | 1908 |
| --- | --- | --- | --- |

## Об утверждении муниципальной Программы

## «Строительство и реконструкция автомобильных

## дорог на территории Снежинского

## городского округа» на 2014–2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, учитывая заключение Контрольно-счетной палаты города Снежинска от 19.11.2013 № 02-05/71, на основании ст.40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Утвердить муниципальную Программу «Строительство и

## реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014–2016 гг. (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.) финансирование Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальных программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Считать утратившими силу с 01 января 2014 года постановления администрации Снежинского городского округа:

## от 26.06.2012 № 824 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Строительства, реконструкция и капитального ремонта автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2012 – 2014 годы»;

## от 18.01.2013 № 50 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2012–2014 годы»;

от 19.11.2013 № 1781 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Строительства, реконструкции и капитального

2

ремонта автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2012–2014 годы».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа

И. И. Сапрыкина.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Снежинского городского округа  				   С. В. Кириллов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				 А.А.Воронов

Заместитель главы администрации 				И.И.Сапрыкин

Заместитель главы администрации 				Д.С.Востротин

Начальник финансового управления                     	Н.Ю.Круглик

Рассылка:

в дело  - 2 экз.

Сапрыкину И.И. - 1

фин.управление  - 1

комитет экономики  - 1

управление градостроит.  - 1

МКУ «СЗСР» - 1

С.Г. Земляная 35734

исполняющий обязанности

начальника управления

градостроительства

ОФ 1  25.11.2013

1861

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от  12. 12. 2013 № 1908

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Строительство и реконструкция

автомобильных дорог на территории

Снежинского городского округа»

на 2014 - 2016 гг.

г.Снежинск

2013

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная Программа «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014-2016 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 30.09.2013 № 408-р «О разработке муниципальной Программы» |
| Координатор программы | Заместитель главы администрации Снежинского городского округа |
| Основные разработчики программы | Управление градостроительства администрации Снежинского городского округа (далее – Управление градостроительства) |
| Цели и задачи программы | Цель Программы: - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города в соответствии с Генеральным планом, - повышение уровня доступности транспортных услуг для населения города Снежинска, - повышение комплексной безопасности и устойчивости сети автомобильных дорог. Задачи Программы: - строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог; - увеличение пропускной способности городских автомобильных дорог; - повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 годы |
| Исполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее – МКУ «СЗСР») |
|  | 2 |
| Объем и источники финансирования программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы – 338 132 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 69 286 тыс. руб., в 2015 году – 139 507 тыс. руб., в 2016 году – 129 339 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | - строительство 0,60 км новых автомобильных дорог общего пользования; - реконструкция 4,55 км существующих улиц |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования; - повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог |
| Организация контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции осуществляют: - координатор Программы; - финансовое управление администрации города Снежинска; - комитет экономики администрации города Снежинска; - Контрольно-счетная палата города Снежинска; - Собрание депутатов города Снежинска |

- 3

- 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Снежинский городской округ расположен на стыке границ Челябинской и Свердловской областей в непосредственной близости                от автодороги М5 «Урал» подъезд к Екатеринбургу и занимает площадь                 379 кв. км.

Городской округ граничит на востоке и юге с Каслинским районом, на западе - с Верхне-Уфалейским районом Челябинской области, на севере  - с Сысертским районом Свердловской области.

В состав муниципального образования входят три населенных пункта: административный центр – город Снежинск, поселок Ближний Береговой и деревня Ключи.

Общая численность населения округа – около 49,4 тыс. человек.

Снежинский городской округ имеет статус закрытого административно-территориального образования и является одним из    10-ти ЗАТО, находящихся в ведении Росатома.

Учитывая географическое положение округа, отсутствие пассажирского железнодорожного и воздушного транспорта, легко видеть экономическую и социальную значимость обеспечения бесперебойного и безопасного перемещения людей и грузов автомобильным транспортом.

Уровень автомобилизации в городе Снежинске в расчете на одного жителя неуклонно растет и составляет на 01.01.2012 около 450 единиц легкового и грузового автотранспорта на 1000 жителей. Данную ситуацию можно рассматривать как положительную динамику в плане обеспечения потребностей граждан города в мобильном перемещении по территории Снежинского городского округа, учитывая удаленность производственных предприятий от селитебной территории, с другой стороны появляется острая  необходимость в более активном развитии транспортной инфраструктуры и реконструкции существующей.

На начало 2012 года протяженность сети автомобильных дорог                      г. Снежинска составила 116 км, из них автомобильные дороги общего пользования – 90,42 км. Из общей сети автодорог 107 км имеют усовершенствованное твердое покрытие (93%). Протяженность транспортных коммуникаций и основные показатели транспортной системы показаны в таблицах № 1, 2, 3.

4

Таблица 1

Классификация дорог в системе улично-дорожной сети города Снежинска

| № п/п |  | ##### Наименование |  | Протяженность (км) | Ширина проезжей части (м) | Ширина обочины (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магистральные дороги регулируемого движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. Екатеринбургу |  | 7,99 | 8,8 | 3,0 | Асфальто- бетон |
| 2. |  | Каслинское шоссе |  | 8,79 | 7,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| 3. |  | Подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук – Кыштым |  | 9,49 | 7,0 | 2,5 | Асфальто- бетон |
| 4. |  | Снежинск - пл. 21 |  | 7,3 | 7,0 | 2,0 | Асфальто- бетон |
| 5. |  | Снежинск – Иткуль |  | 7,22 | 6,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| Всего: |  |  |  | 40,786 |  |  |  |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ул. Васильева |  | 1,662 | 9,4 | - | Асфальто- бетон |
| 7. |  | ул. Ленина |  | 1,334 | 12,0 | - | Асфальто- бетон |
| 8. |  | ул. Ломинского (от ул. Дзержинского до ул. Забабахина) |  | 0,06 | 9,9 | - | Асфальто- бетон |
| 9. |  | ул. Забабахина |  | 2,286 | 13,1 | - | Асфальто- бетон |
| 10. |  | пр. Мира (от ул. Комсомольская до ул. Широкой) |  | 2,349 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 11. |  | ул. Широкая |  | 3,602 | 10,5-12,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| 12. |  | ул. Чкаловская |  | 0,820 | 6,0-9,0 | 3,0 | Асфальто- бетон |
| Всего: |  |  |  | 12,113 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | ул. 40 лет Октября (от ул. Дзержинского до ул. Ленина) |  | 0,27 | 7,0 | - | Асфальто- бетон |
| 13. |  | ул. Дзержинского |  | 1,506 | 9,2 | - | Асфальто- бетон |
| 14. |  | ул. Победы (от ул. Васильева до ул. Дзержинского) |  | 0,689 | 11,2 | - | Асфальто- бетон |
| 15. |  | ул. Феоктистова |  | 1,482 | 6,7 | 2,5 | Асфальто- бетон |
| 16. |  | ул. Транспортная |  | 1,958 | 9,9-10,2 | - | Асфальто- бетон |
| 17. |  | ул. Ломинского (от ул. Забабахина до ул. Нечая) |  | 0,68 | 9,9 | - | Асфальто- бетон |
| 18. |  | ул. Комсомольская |  | 1,304 | 8,7 | - | Асфальто- бетон |
| 19. |  | ул. Нечая |  | 0,548 | 9,0 | - | Асфальто- бетон |
| 20. |  | ул. Чуйкова |  | 0,741 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 21. |  | ул. Строителей |  | 1,349 | 7,7 | - | Асфальто- бетон |
|  |  | Всего: |  | 10,527 |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | ул. 40 лет Октября (от ул. Ленина до ул. Победы) |  | 1,251 | 7,0 | - | Асфальто- бетон |
| 23. |  | б. Циолковского |  | 0,150 | 2x3,7 | - | Асфальто- бетон |
| 24. |  | ул. Победы (от ул. 40 лет Октября до ул. Васильева) |  | 0,27 | 11,2 | - | Асфальто- бетон |
| 25. |  | ул. Пищерова |  | 0,230 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 26. |  | ул. Свердлова |  | 0,916 | 2x3,6 | - | Асфальто- бетон |
| 27. |  | пр. Мира (от ул. Гречишникова до ул. Комсомольской) |  | 0,3 | 6,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 28. |  | ул. Гречишникова |  | 0,840 | 6,0 | 1,0 | Асфальто- бетон |
| 29. |  | ул. Фурманова |  | 0,849 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 30. |  | ул. Сосновая |  | 0,257 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 31. |  | ул. Школьная |  | 0,842 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 32. |  | ул. Первомайская |  | 0,494 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 33. |  | ул. Зеленая |  | 0,280 | 4,8 | 1,5 | Асфальто- бетон, щебень |
| 34. |  | ул. Еловая |  | 0,293 | 6,0 | 1,0 | Щебень |
| 35. |  | ул. Молодежная |  | 0,363 | 3,6 | 1,0 | Щебень |
| 36. |  | ул. Северная |  | 1,333 | 6,0 | 1,0 | Щебень |
| 37. |  | ул. Березовая |  | 1,400 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 38. |  | ул. Уральская |  | 1,050 | 6,0 | - | Асфальто- бетон, щебень |
| 39. |  | ул. Пионерская |  | 0,916 | 6,0 | - | Асфальтобетон, щебень |
| 40. |  | ул. Пушкина |  | 0,481 | 6,0 | - | Асфальто- бетон, щебень |
| 41. |  | ул. Сиреневая |  | 0,715 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 42. |  | ул. Лесная |  | 0,729 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 43. |  | ул. Чапаева |  | 0,929 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 44. |  | ул. Южная |  | 0,987 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 45. |  | ул. Парковая |  | 1,380 | 4,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
| 46. |  | ул. Мамина-Сибиряка |  | 0,780 | 4,0 | 1,5 | Асфальто- бетон, щебень |
| 47. |  | ул. Бажова |  | 0,240 | 4,0 | 1,5 | Асфальто- бетон |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 48. |  | ул. Кирова |  | 0,660 | 4,0 | 1,5 | Асфальто- бетон щебень |
| 49. |  | ул. Центральная |  | 1,870 | 8,0 | - | Асфальто- бетон, щебень, бетон |
| 50. |  | ул. Новая |  | 0,630 | 4,0 | - | Асфальто- бетон, щебень |
|  |  | Всего: |  | 21,435 |  |  |  |
| Проезды |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Подъезд к спасательной станции (ул. 40 лет Октября) |  | 0,799 | 4,0 | - | Асфальто- бетон |
| 52. |  | Подъезд к ж. д. ул. Ленина, 42 (ул. Ленина) |  | 0,25 | 9,0 | - | Асфальто- бетон |
| 53. |  | Подъезды к ж. д. ул. Победы, 34, 14, 17 (ул. Победы) |  | 0,737 | 8,0-10,0 | - | Асфальто- бетон |
| 54. |  | Подъезд к залу траурных обрядов (ул. Транспортная) |  | 0,36 | 6,0 | - | Асфальто- бетон |
| 55. |  | Подъезд к ул. Ломинского (ул. Транспортная) |  | 0,362 | 10,0 | - | Асфальто- бетон |
| 56. |  | Подъезд к кладбищу (ул. Транспортная) |  | 0.44 | 5,0 | 1,0 | Асфальто- бетон |
| 57. |  | Подъезд к базе санитарной очистки (БСО) (ул. Транспортная) |  | 0,86 | 3,0 | 1,0 | Асфальто- бетон |
| 58. |  | Подъезд к ж. д. ул. Забабахина, 28 (ул. Забабахина) |  | 0,432 | 12,0 | - | Асфальто- бетон |
| 59. |  | Подъезд к ж. д. пр. Мира, 7 (пр. Мира) |  | 0,13 | 8,5 | - | Асфальто- бетон |
| 60. |  | ул. Садовая |  | 1,277 | 6,0 | 2,0 | Асфальто- бетон |
|  |  | Всего: |  | 5,647 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  | 90,508 |  |  |  |

8

Таблица 2

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| 1. | Магистральные дороги регулируемого движения | км | 40,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 12,1 |
| 3. | Магистральные улицы районного значения | км | 10,5 |
| 4. | Улицы в жилой застройке | км | 21,4 |
| 5. | Проезды | км | 5,6 |
| 6. | Прочие | км | 25,4 |
|  | Итого: | км | 116 |

Таблица 3

Сведения об автомобильных дорогах местного значения

| 1. Автомобильные дороги 1.1.Общая протяженность - всего | км | 115 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: с твердым покрытием | км | 115 |
| с усовершенствованным покрытием – всего | км | 107 |
| из них: асфальтобетонное | км | 105 |
| из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами | км | 2 |
| с покрытием переходного типа - всего | км | 8 |
| из них: из щебня и гравия, не обработанных вяжущими материалами | км | 8 |
| 2. Дорожные сооружения 2.1. Водопропускные трубы - всего | шт. | 17 |
|  | пог. м | 199 |

9

Материалами Генерального плана г. Снежинска на расчетный срок до 2030 года, постановлением администрации Снежинского городского округа от 30.09.2011 №1264 «Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению перспективного развития Снежинского городского округа до 2030 года» предусматривается территориальное развитие застройки в южном и восточном направлениях – новые микрорайоны 16А, 16Б, 20, 22А, 22Б, а также продолжение строительства в существующих микрорайонах 22 и 23 (жилой поселок № 2). На основании анализа существующей городской улично-дорожной сети и с учетом ее перспективного развития проектировщиками сделаны выводы о необходимости строительства новых автомобильных дорог городского и районного значения, а также реконструкции отдельных участков существующих улиц для обеспечения расчетных показателей их пропускной способности.

- 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана на 2014 - 2016 годы с целью:

- совершенствования и развития сети автомобильных дорог города в соответствии с Генеральным планом г. Снежинска,

- повышения уровня доступности транспортных услуг для населения города Снежинска,

- повышения комплексной безопасности и устойчивости  сети автомобильных дорог.

Задачи Программы:

- строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог;

- увеличение пропускной способности городских автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

- 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Основными направлениями развития сети автомобильных дорог города Снежинска являются:

- реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог и перевод их в более высокую категорию;

- строительство новых автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия.

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении.

- 10

- 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Общая сумма финансирования Программы составляет  –                   338 132 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году  –  69 286 тыс. руб.,

в 2015 году  – 139 507 тыс. руб.,

в 2016 году  –  129 339 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области.

- 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

- ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Общее управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы –  заместитель главы администрации Снежинского городского округа.

Координатор Программы с учетом финансовых средств, выделяемых из различных источников, и на основании предварительных результатов ее выполнения уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования, а также соответствующие показатели в 3-летнем плане инвестиционных и текущих расходов.

Координатор программы осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления.

При текущем управлении Программой Координатор выполняет следующие основные задачи:

- мониторинг выполнения целевых показателей программы;

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- сбор оперативной отчетной информации;

- координация деятельности по корректировке плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законодательством.

- 11

- 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Последовательная реализация мероприятий Программы  будет способствовать повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, повышению транспортной  доступности за счет развития сети автомобильных дорог.

Индикативные показатели по результатам реализации Программы:

| № п/п | Наименование показателя | Всего на период реализации | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство новых автомобильных дорог общего пользования | 0,60 | км | 0,60 |  |  |
| 2. | Реконструкция существующих улиц | 4,55 | км | 0,35 | 0,45 | 3,75 |

|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной Программе «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014 -2 016 гг. |  |  |  |
| Перечень мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (в тыс. руб.) |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Характеристика автомобильных дорог |  |  |  | Всего на период реализации | План финансирования по годам |  |  |
|  |  | Протя женность (км) | а/бетон | щебень | грунт |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджетополучатель - муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  | 5,15 | 3,67 | 1,33 | 0,15 | 338 132 | 69 286 | 139 507 | 129 339 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 338 132 | 69 286 | 139 507 | 129 339 |
| 1. | Строительство улицы № 27А (от улицы Ломинского до улицы Транспортной) в городе Снежинске | 0,60 | 0,60 |  |  | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в городе Снежинске | 0,921 | 0,921 |  |  | 130 415 | 30 000 | 50 207 | 50 208 |
| 3. | Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) в жилом поселке № 2 города Снежинска | 0,35 | 0,35 |  |  | 20 286 | 20 286 | 0 | 0 |
| 4. | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) в городе Снежинске | 0,45 | 0,30 |  | 0,15 | 22 170 | 12 000 | 10 170 | 0 |
| 5. | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске | 1,50 | 1,50 |  |  | 110 794 | 0 | 55 397 | 55 397 |
| 6. | Реконструкция улицы Северной в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,33 |  | 1,33 |  | 47 467 | 0 | 23 733 | 23 734 |