# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 13. 12. 2013 | № | 1912 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

целевую Программу «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Снежинского городского округа» на 2013 - 2015 гг.

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2013 - 2015 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 04.07.2013 № 923 (в редакции постановления от 19.11.2013 № 1780), изложив приложение 1 к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации Снежинского городского округа                И. И. Сапрыкина.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Снежинского городского округа                        		         С. В. Кириллов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления			 	А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				И.И.Сапрыкин

Заместитель главы администрации                                 Д.С.Востротин

Начальник финансового управления			Н.Ю.Круглик

Рассылка:

в дело  - 2 экз.

фин. управление  - 1

комитет экономики  - 1

отдел энергетики и гор. хозяйства  - 1

управление градостроительства - 1

МКУ «СЗИГХ» - 1

В.В.Буторин 32664

главный специалист ОЭиГХ

## ОФ 1  12.12.2013

1969

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»

на 2013-2015 гг.

- Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | *Потребность в финансовых средствах, рублей |  |  |  |  | Исполни ель | Обосно вание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 | всего |  |  |
| 1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт системы отопления объектов муниципального предприятия «Энергетик», в том числе замена участков тепловых сетей и водогрейных котлов на фильтровальной станции и хлораторной очистных сооружений канализации (2 шт.) | Всего, в т.ч. | 1 730 000 | 0 |  | 0 | 1 730 000 | МП «Энергетик» |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ВИ | 1 730 000 | 0 |  | 0 | 1 730 000 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения ДОЦ «Орленок», в т.ч. ПИР: - доработка проектной документации; - капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения, реконструкция тепловых пунктов корпусов с установкой теплообменников | Всего, в т.ч. | 0 | 16 351 000 |  | 0 | 16 351 000 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 0 | 16 351 000 |  | 0 | 16 351 000 |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по разделу 1: | Всего, в т.ч. | 1 730 000 | 16 351 000 |  | 0 | 18 081 000 |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 16 351 000 |  | 0 | 16 351 000 |  |  |
|  |  | ВИ | 1 730 000 | 0 |  | 0 | 1 730 000 |  |  |
| 2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство РТП в мкр.23 (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 890 043,84 | 2 500 000 |  | 0 | 3 390 043,84 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 890 043,84 | 2 500 000 |  | 0 | 3 390 043,84 |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по разделу 2: | Всего, в т.ч. | 890 043,84 | 2 500 000 |  | 0 | 3 390 043,84 |  |  |
|  |  | МБ | 890 043,84 | 2 500 000 |  | 0 | 3 390 043,84 |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ-17 до ул.Чкаловской | Всего, в т.ч. | 2 500 000 | 0 |  | 0 | 2 500 000 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 2 500 000 | 0 |  | 0 | 2 500 000 |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод | Всего, в т.ч. | 9 541 097,41 | 21 791 247 |  | 0 | 31 332 344,41 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 9 541 097,41 | 21 791 247 |  | 0 | 31 332 344,41 |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. | Реконструкция системы холодного водоснабжения. Наружные сети водоснабжения г. Снежинск, пос. Сокол | Всего, в т.ч. | 880 775,71 | 0 |  | 0 | 880 775,71 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 880 775,71 | 0 |  | 0 | 880 775,71 |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Замена аварийного магистрального трубопровода ХВС длиной 40 м диаметром 108 мм от колодца № 12 до колонки № 7, замена аварийного магистрального трубопровода ХВС длиной 120 м диаметром 108 мм от колодца № 12 до колонки № 6 по ул. Новая | Всего, в т.ч. | 579 588 |  | 0 | 0 | 579 588 | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ | 579 588 |  | 0 | 0 | 579 588 |  |  |
|  |  | ВИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по разделу 3: | Всего, в т.ч. | 13 501 461,12 |  | 21 791 247 | 0 | 35 292 708,12 |  |  |
|  |  | МБ | 13 501 461,12 |  | 21 791 247 | 0 | 35 292 708,12 |  |  |
|  |  | ВИ | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство газовой распределительной подстанции в мкр. 22, 23 (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 0 | 2 000 000 |  | 0 | 2 000 000 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 0 | 2 000 000 |  | 0 | 2 000 000 |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройкой микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабжения) | Всего, в т.ч. | 417 500 | 0 |  | 0 | 417 500 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 417 500 | 0 |  | 0 | 417 500 |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по разделу 4: | Всего, в т.ч. | 417 500 | 2 000 000 |  | 0 | 2 417 500 |  |  |
|  |  | МБ | 417 500 | 2 000 000 |  | 0 | 2 417 500 |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 16 539 004,96 | 42 642 247 |  | 0 | 59 181 251,96 |  |  |
|  |  | МБ | 14 809 004,96 | 42 642 247 |  | 0 | 57 451 251,96 |  |  |
|  |  | ВИ | 1 730 000 | 0 |  | 0 | 1 730 000 |  |  |
|  | в том числе по получателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «СЗСР» | МБ | 14 229 416,96 | 42 642 247 |  | 0 | 56 871 663,96 |  |  |
|  | МКУ «СЗИГХ» | МБ | 579 588 | 0 |  | 0 | 579 588 |  |  |
|  | МП «Энергетик» | ВИ | 1 730 000 | 0 |  | 0 | 1 730 000 |  |  |

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).