# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 18. 12. 2013 | № | 1945 |
| --- | --- | --- | --- |

## Об утверждении муниципальной Программы

## «Строительство, реконструкция и капитальный

## ремонт объектов учреждений

## социальной сферы города

## Снежинска» на 2014 – 2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 № 1413, учитывая заключение Контрольно-счетной палаты города Снежинска от 04.12.2013 № 02-05/74, на основании ст.40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Утвердить муниципальную Программу «Строительство,

## реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014–2016 гг. (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.) финансирование Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию муниципальных программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Считать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие постановления администрации Снежинского городского округа:

от 28.12.2011 № 1820 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012– 2015 годы;

## от 28.05.2013 № 715 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012–2015 годы;

## 2

## от 03.07.2013. № 913 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012–2015 годы;

## от 20.11.2013 № 1788 «О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2012-2015 годы».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Снежинского городского округа

И. И. Сапрыкина.

Глава администрации

Снежинского городского округа               			        В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				 А.А. Воронов

Первый заместитель главы

администрации							С.В.Кириллов

Заместитель главы администрации 				Д.С.Востротин

Заместитель главы администрации 				И.И.Сапрыкин

Начальник финансового управления                     	Н.Ю.Круглик

Рассылка:

в дело – 2 экз.

Кириллову С.В.  – 1

Сапрыкину И.И. – 1

Востротину Д.С. – 1

фин.управление – 1

комитет экономики – 1

управление градостроительства – 1

С.Ю.Потеряев 35734

начальник управления

градостроительства

ОФ 1  18.12.2013

1997

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 18. 12. 2013 № 1945

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ

И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ГОРОДА СНЕЖИНСКА»

на 2014-2016 гг.

г. Снежинск

2013 г.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | муниципальная Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014-2016 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | распоряжение администрации Снежинского городского округа от 30.09.2013 № 409 «О разработке муниципальной программы» |
| Координатор программы | заместитель главы администрации Снежинского городского округа |
| Основные разработчики программы | управление градостроительства администрации города Снежинска (далее – Управление градостроительства); муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации города Снежинска» (далее – Управление образования); Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее – УКиМП); Муниципальное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения города Снежинска» (далее – УСЗН); Муниципальное казённое учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее – УФиС); Муниципальное бюджетное учреждение «Объединение муниципальных общежитий г.Снежинска» (далее – ОМОС) |
| Цели и задачи программы | цель Программы: - обеспечение безопасных и комфортных условий для работы, учебы, жизни и здоровья жителей города, посещающих учреждения социальной сферы города Снежинска; задачи программы: - мониторинг состояния зданий и их соответствия нормативно-установленным требованиям; - определение приоритетных направлений строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений социальной сферы; - поэтапное осуществление финансирования 2 строительства, реконструкции и капитальных ремонтов зданий и сооружений учреждений социальной сферы |
| Сроки реализации программы | 2014 –2016 годы |
| Исполнители программы | Муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее - МКУ «СЗСР») |
| Объем и источники финансирования программы | финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы – 357 692 694,97 руб., в том числе: в 2014 году – 111 655 226,00 руб., в 2015 году – 146 679 468,97 руб., в 2016 году – 99 358 000,0 руб., Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета |
| Показатели эффективности (индикативные показатели) | - освоение капитальных вложений в соответствии с установленными в Программе сроками; - соблюдение сроков проведения ремонтов и последующего ввода в эксплуатацию; - выполнение санитарно-технических нормативов; - исполнение предписаний надзорных органов |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - своевременное составление Перечня строительства, реконструкции и капитальных ремонтов зданий и сооружений учреждений социальной сферы на основе проведенного мониторинга и анализа; - своевременное и качественное проведение запланированных мероприятий; - функционирование учреждений социальной сферы в строгом соответствии с санитарно-техническими нормативами |
| Организация контроля за реализацией программы | контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции осуществляют: - координатор Программы; - финансовое управление администрации города Снежинска; 3 - комитет экономики администрации города Снежинска; - Контрольно-счетная палата города Снежинска; - Собрание депутатов города Снежинска |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

- Управление образования

Сеть образовательных учреждений г. Снежинска включает в себя             24 дошкольных образовательных учреждений, 11 общеобразовательных учреждений, из которых 6 общеобразовательных школ, 2 специальные коррекционные общеобразовательные школы, 2 учреждения дополнительного образования. В соответствии с настоящей Программой в течение 2011-2012 годов за счет средств федерального бюджета построен и введен в эксплуатацию детский сад на 150 мест в 19 микрорайоне.

Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых находятся образовательные учреждения в части материально-технического состояния:

- физический износ зданий образовательных учреждений из-за длительной эксплуатации:

до 10 лет -                     2 учреждения;

от 10 до 20 лет -           1 учреждение;

от 20 до 30 лет -           3 учреждения;

от 30 до 50 лет -           22 учреждения;

свыше 50 лет -              7 учреждений.

Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Более половины зданий и сооружений образования требуют капитального ремонта.

Анализ состояния показывает, что 70% образовательных учреждений города 60-х годов постройки и требуют для улучшения материально-технического состояния зданий, а также для обеспечения безопасности образовательного процесса увеличения в разы финансирования как на капитальные, так и на текущие ремонты.

В настоящее время материально-техническое обеспечение образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли и наружных стен, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности учреждений образования.

Несмотря на степень изношенности основных фондов, делается все возможное, чтобы поддерживать здания и сооружения в удовлетворительном состоянии. Ежегодно на текущие ремонты и

4

укрепление учебно-материальной базы учреждений образования выделяются денежные средства из местного и областного бюджетов.

Однако ежегодные сезонные технические обследования зданий образовательных учреждений указывают на необходимость капитальных ремонтов или замену кровельных покрытий, отопительной системы, канализации, водопроводной сети, электропроводки, оконных блоков,

проведение ремонтов наружных поверхностей стен, межпанельных швов, ремонт цоколя и отмостки.

Невыполнение в полном объеме требований к санитарному и противопожарному состоянию помещений затрудняет их лицензирование, ведет к ухудшению условий обучения.

Приведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость консолидации всех усилий и реализации перспективных мер, направленных на комплексное решение стоящей проблемы.

Вышеизложенные проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы учреждений образования требует значительных финансовых затрат, поэтому в настоящее время данное направление необходимо признать приоритетным при распределении бюджетных средств  и решать поставленные задачи программными методами. Программа направлена на планомерную и последовательную реализацию государственной политики и  требований законодательных и других нормативных актов в области образования.

УКиМП

С начала 2000-х годов со стабилизацией социально-экономической ситуации значительно повысился общественный статус сферы культуры. Рост информационно-культурных потребностей и расширение информационно-культурного пространства становится смыслом культурной деятельности.

Требуется приведение отрасли культуры в соответствие с новым социально-экономическим устройством общества. Приоритет финансирования отрасли должен отдаваться социальному заказу, исходя из количества и объема оказываемых в сфере культуры услуг. Необходимо устранить отставание объемов финансирования на техническое оснащение от реальных потребностей.

Процент зданий, требующих капитального ремонта:

Культурно – досуговые учреждения – 100%

Парки – 100%

Библиотеки – 50%

Детские школы дополнительного образования – 50%.

- 5

- УСЗН

На территории Снежинского городского округа отсутствуют стационарные и полустационарные учреждения системы социальной защиты населения. Строительство стационарного учреждения социального обслуживания Дома-интерната малой вместимости для престарелых и инвалидов в наибольшей степени отвечает пожеланиям и предпочтениям

граждан пожилого возраста города Снежинска, высказанным при проведении анкетирования через печатные СМИ. В 2012 году проведены изыскательские работы. В 2013-2014  годах  выполняются проектные работы на строительство Дома-интерната. В 2014 году планируется получить положительное заключение ОГАУ «Главгосэкспертиза» с рекомендованной стоимостью строительства, после чего будут определены источники и сроки финансирования строительства объекта.

- УФиС

- По результатам работы городской комиссии по проверке готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования для детей спортивной направленности к новому 2013-2014 учебному году спортивный зал «Ангар»                                 (ул. Комсомольская, 2а) подлежит срочному капитальному ремонту.

- Спортивный зал «Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» арочного типа введен в эксплуатацию в 1986 году. В актах технического осмотра здания комиссией ОТК МКУ «СЗСР» указано о необходимости произвести замену металлических ограждающих и кровельных покрытий с заменой утеплителя стен:

- - выполнить ремонт цементной заделки стыков между панелями наружных стен;

- - ремонт цоколя и отмостки административно-бытовой части здания;

- - необходимо произвести замену окон и напольного покрытия;

- - ремонт внутренней отделки помещений спортивного зала.

- Кроме того, необходимо запроектировать и выполнить удлинение спортивного зала и эвакуационного выхода.

- ОМОС

- В соответствии с актами комиссий по проверке технического состояния зданий общежитий города Снежинска выявлена необходимость  капитального ремонта зданий:

- - капитальный ремонт систем инженерного обеспечения общежитий «Восток», «Буревестник» и общежития по адресу ул. Ленина, 30;

- 6

- - замена входной группы с заменой инженерного оборудования  в общежитии «Буревестник»;

- - замена системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в общежитиях.

2. Основные цели и задачи программы

Цель Программы:

- обеспечение безопасных и комфортных условий для работы, учебы, жизни и здоровья жителей города, посещающих учреждения социальной сферы города Снежинска;

задачи Программы:

- мониторинг состояния зданий и их соответствия нормативно-установленным требованиям;

- определение приоритетных направлений строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений социальной сферы;

- поэтапное осуществление финансирования строительства, реконструкции и капитальных ремонтов зданий и сооружений  учреждений социальной сферы.

3. Сроки реализации программы

Период действия Программы определен с 2014 года по 2016 год.

Этапы реализации Программы предполагают:

- проведение технических обследований объектов социальной сферы;

- проведение проектно-изыскательских работ;

- осуществление строительства, реконструкций и капитальных ремонтов в соответствии с Приложением.

4. Ресурсное обеспечение программы

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.

Общий объем финансирования программы - 357 692 694,97 руб.,                в т.ч.:

в 2014 году – 111 655 226,00 руб.,

в 2015 году – 146 679 468,97 руб.,

в 2016 году – 99 358 000,0 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении.

7

5. Организация управления и механизм реализации программы

В процессе подготовки проекта бюджета города заместитель главы администрации, в ведение которого находится соответствующее учреждение социальной сферы, осуществляет отбор мероприятий Программы для включения в «Перечень объектов капитальных вложений, планируемых к финансированию из средств местного бюджета» с учетом приоритетов и лимитов финансирования Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет управление  градостроительства, которое:

- формирует  проекты перечней строек для выполнения Программы на соответствующий год;

- совместно с заместителем главы администрации, в ведении которого находятся соответствующие учреждения социальной сферы, готовит предложения по корректировке Программы;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы.

Контроль за реализацией Программы в рамках своей компетенции осуществляют:

- координатор Программы;

- финансовое управление;

- комитет экономики;

- Контрольно-счетная палата;

- Собрание депутатов.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- своевременное составление Перечня строительства, реконструкции и  капитальных ремонтов зданий и сооружений  учреждений социальной сферы на основе проведенного мониторинга и анализа;

- своевременное и качественное проведение запланированных мероприятий;

- функционирование  учреждений  социальной сферы  в строгом  соответствии с санитарно-техническими нормативами.

- 7. Целевые показатели реализации программы

- соблюдение сроков проведения ремонтов и последующего ввода в эксплуатацию;

- изменение количества потенциально опасных для работников и посетителей учреждений социальной сферы на территории Снежинского городского округа;

- количество образовательных учреждений, прошедших капитальный ремонт;

8

- удельный вес отремонтированных учреждений в общем объеме образовательных учреждений;

- 100% приемка образовательных учреждений к новому учебному году;

- обеспечение детей в возрасте 2-7 лет 100 % охватом дошкольным  образованием;

- снижение общей заболеваемости детей  дошкольного возраста и школьников  в результате обновления условий образовательного процесса;

- создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов ВОВ, и граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- создание условий для обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации;

- обеспечение оборудованных рабочих мест сотрудникам учреждений социальной сферы.

Индикативные показатели по результатам реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Всего на период реализации | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества посещений городских мероприятий | 5 | % | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Увеличение количества занимающихся в творческих коллективах | 2 | % | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 3. | Изменение количества потенциально опасных для работников и посетителей учреждений социальной сферы на территории Снежинского городского округа | 6 | кол-во объектов в учреж-дениях | 6 | - | - |
| 4. | Обеспечение оборудованных рабочих мест сотрудникам учреждений культуры | 40 | кол-во рабочих мест | 40 | - | - |
| 5. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оборудованных вторыми эвакуационными выходами | 76,5 | % | 88,2 | 100 | 100 |
| 6. | Обеспечение детей в возрасте 2-7 лет 100% охватом дошкольным образованием | 86,6 | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|  |  | 9 |  |  |  |  |
| 7. | Снижение общей заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников в результате обновления материально-технической базы образовательного процесса | 23,4 | дни/реб. | 22,2 | 21,0 | 21,0 |
| 8. | Создание условий для увеличения доли образовательных учреждений, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных групп населения | 5,7 | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 9. | Увеличение % общеобразовательных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт спортивных залов | 33,3 | % | 50 | 50 | 50 |
| 10. | Количество спортивных объектов УФиС, прошедших капитальный ремонт | 5 | кол-во объектов | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Удельный вес отремонтированных сооружений в общем объеме спортивных объектов УФиС | 17,8 | % | 3,57 | 4,74 | 9,54 |
| 12. | Создание рабочих мест для обслуживания спортивных объектов | 18 | кол-во рабочих мест | - | - | 18 |
| 13. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений УФиС | 848 | чел. | 818 | 818 | 848 |
| 14. | Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов ВОВ, и граждан, нуждающихся в социальной поддержке (отделение дневного пребывания для лиц пожилого возраста) | 10 | чел./день |  | 10 | 10 |
| 15. | Обеспечение оборудованных рабочих мест сотрудникам учреждений социальной сферы | 392,6 | м |  | 392,6 |  |

|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к муниципальной Программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014 - 2016 гг. |  |  |
| Перечень мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Источник финансиро вания | Всего на период реализации, руб. | План финансирования по годам, руб. |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бюджетополучатель - МКУ «СЗСР» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы, всего: | МБ | 10 476 611 | 5 763 611 | 2 605 000 | 2 108 000 |  |
|  | Управление образования | МБ | 5 110 000 | 2 160 000 | 1 150 000 | 1 800 000 |  |
| 1. | Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 5, 8 |  | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |  |
| 2. | Капитальный ремонт теплосетей в МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |  |
| 3. | Капитальный ремонт актового зала МОУ № 121 |  | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |  |
| 4. | Капитальный ремонт актового зала МОУ № 126 |  | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |  |
| 5. | Капитальный ремонт актового зала МОУ № 127 |  | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |  |
| 6. | Устройство ограждения МОУ № 128, МУК, ДТДиМ |  | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |  |
| 7. | Устройство пандуса и благоустройство в МДОУ № 28 |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |  |
| 8. | Капитальный ремонт бассейна МДОУ № 30 |  | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |  |
| 9. | Строительство бассейна в школе № 118 |  | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт актового зала МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 |  |
| 11. | Капитальный ремонт спортивных площадок МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |  |
| 12. | Капитальный ремонт бассейна МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |  |
| 13. | Реконструкция нежилого помещения по ул.Сиреневая под помещения МБС(К)ОУ № 128 |  | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |  |
| 14. | Техническое обследование и выполнение ПСД на устройство второго эвакуационного выхода МБОУ № 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Техническое обследование шиферной кровли МБДОУ № 4,5 и выполнение сметы на капитальный ремонт |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | Техническое обследование кровли пристроя МБОУ № 121 и выполнение ПСД на капитальный ремонт |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Техническое обследование и выполнение ПСД на капитальный ремонт клуба - столовой ДОЦ «Орленок» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. | Техническое обследование выполнение ПСД на замену канализационного стояка и ремонт сан.узлов в МБОУ № 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | Устройство системы периметрального видеонаблюдения, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МБДОУ, МАДОУ(24 дошкольных учреждениях) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МБОУ СОШ (6 учреждений) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МБС(К)ОУ (2 учреждения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МУК, ДТДиМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ДОЦ «Орленок» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20. | Ремонт межпанельных швов МБОУ № 121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 21. | Капитальный ремонт фасада МАДОУ № 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | УКиМП | МБ | 1 242 835 | 279 835 | 655 000 | 308 000 |  |
| 22. | Капитальный ремонт системы электроснабжения в ДК «Октябрь» |  | 305 000 | 0 | 305 000 | 0 |  |
| 23. | Капитальный ремонт системы электроснабжения в клубе «Дружба» |  | 157 000 | 0 | 0 | 157 000 |  |
| 24. | Капитальный ремонт систем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в КДЦ «Юбилейный» |  | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 |  |
| 25. | Капитальный ремонт системы электроснабжения в клубе «Химик» |  | 151 000 | 0 | 0 | 151 000 |  |
| 26. | Обследование технического состояния строительных конструкций здания ТОЦ «Дружба» |  | 99 835 | 99 835 | 0 | 0 |  |
| 27. | Обследование технического состояния строительных конструкций здания клуба «Химик» |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |  |
| 28. | Обследование технического состояния строительных конструкций здания клуба пос. Б. Береговой |  | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |  |
|  | УСЗН | МБ | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |  |
| 29. | Государственная экспертиза проектной документации на строительство «Дома ветеранов» (Дом-интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости) |  | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |  |
| 30. | Реконструкция здания МУ «КСЦОН» (в т.ч. в связи с планируемым открытием отделения дневного пребывания) |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |  |
|  | УФиС | МБ | 850 000 | 50 000 | 800 000 | 0 |  |
| 31. | Строительство горнолыжного подъемника в районе г. Лысая |  | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 |  |
| 32. | Изыскательские работы по реконструкции спортивного зала «Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» в части удлинения зала, с устройством эвакуационного выхода |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | ОМОС | МБ | 1 773 776 | 1 773 776 | 0 | 0 |  |
| 33. | Капитальный ремонт общежитий «Восток», «Буревестник» |  | 1 773 776 | 1 773 776 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальное строительство и реконструкция, всего: | МБ | 148 809 533,97 | 46 935 065,00 | 55 874 468,97 | 46 000 000,00 |  |
|  | Управление образования | МБ | 86 954 468,97 | 31 080 000,00 | 55 874 468,97 | 0,00 |  |
| 34. | Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ №2, 4, 9, 20, 25, 27 |  | 6 130 000 | 6 130 000 | 0 | 0 |  |
| 35. | Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 5, 8 |  | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 |  |
| 36. | Устройство пандуса и благоустройство в МДОУ № 28 |  | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |  |
| 37. | Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 1» в 23 микрорайоне г. Снежинска |  | 73 974 468,97 | 20 000 000 | 53 974 468,97 | 0 |  |
| 38. | Реконструкция стадиона МБОУ №126 |  | 3 750 000 | 3 750 000 | 0 | 0 |  |
| 39. | Реконструкция помещений по Васильева, 35 для работы с детьми с ограниченными возможностями |  | 1 200 000,00 | 1 200 000 | 0 | 0 |  |
|  | УКиМП | МБ | 3 555 065 | 3 555 065 | 0 | 0 |  |
| 40. | Перепланировка и переустройство помещений городской библиотеки (Мира, 22, комната № 130) |  | 3 555 065 | 3 555 065 | 0 | 0 |  |
|  | УСЗН | МБ | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 |  |
| 41. | Строительство «Дома ветеранов» (Дом –интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости) |  | 40 000 000 | 0 | 0 | 40 000 000 |  |
|  | УФиС | МБ | 18 300 000 | 12 300 000 | 0 | 6 000 000 |  |
| 42. | Строительство горнолыжного подъемника в районе г. Лысая |  | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |  |
| 43. | Реконструкция спортивного зала «Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» |  | 12 300 000 | 12 300 000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт, всего: | МБ | 198 406 550,00 | 58 956 550 | 88 200 000 | 51 250 000 |  |
|  | Управление образования | МБ | 84 548 559 | 35 098 559 | 17 200 000 | 32 250 000 |  |
| 44. | Капитальный ремонт жилого корпуса № 13 МАУ ДОЦ «Орлёнок» |  | 12 368 559 | 12 368 559 |  |  |  |
| 45. | Капитальный ремонт теплосетей в МАУ ДОЦ «Орлёнок» |  | 6 500 000 | 6 500 000 |  |  |  |
| 46. | Капитальный ремонт актового зала МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |  |
| 47. | Капитальный ремонт спортивных площадок МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 1 750 000 | 0 | 0 | 1 750 000 |  |
| 48. | Капитальный ремонт бассейна МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 9 500 000 | 0 | 0 | 9 500 000 |  |
| 49. | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ №127 |  | 1 730 000 | 1 730 000 | 0 | 0 |  |
| 50. | Капитальный ремонт кровли МОУ № 126 |  | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |  |
| 51. | Капитальный ремонт бассейна МДОУ № 30 |  | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 |  |
| 52. | Устройство ограждения МОУ № 122, 128, МУК, ДТДиМ |  | 6 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |
| 53. | Замена оконных блоков в образовательных учреждениях, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ № 117, 121, 125 |  | 15 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |
|  | ДОУ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |  | 15 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |
| 54. | Ремонт асфальта в образовательных учреждениях, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ № 117, 122, 125, 126, 127, 128, ДТДиМ |  | 3 800 000 | 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |  |
|  | ДОУ № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 |  | 5 200 000 | 2 200 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |  |
|  | УКиМП | МБ | 6 867 621 | 6 867 621 | 0 | 0 |  |
| 55. | Капитальный ремонт кровли КДЦ «Юбилейный» |  | 877 000 | 877 000 | 0 | 0 |  |
| 56. | Капитальный ремонт облицовки парапета и кровли клуба «Дружба» |  | 277 000 | 277 000 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 57. | Капитальный ремонт клуба «Химик» |  | 1 690 000 | 1 690 000 | 0 | 0 |  |
| 58. | Капитальный ремонт т/з «Ритм» |  | 1 775 000 | 1 775 000 | 0 | 0 |  |
| 59. | Капитальный ремонт пристроя т/з «Ритм» |  | 1 428 262 | 1 428 262 | 0 | 0 |  |
| 60. | Ремонт дворового фасада базы проката ПКиО |  | 820 359 | 820 359 | 0 | 0 |  |
|  | УФиС | МБ | 42 000 000 | 0 | 38 000 000 | 4 000 000 |  |
| 61. | Спортивное ядро стадиона им.Ю.А.Гагарина (футбольное поле, беговые дорожки) |  | 36 000 000 | 0 | 36 000 000 | 0 |  |
| 62. | Здание школы СДЮСШОР |  | 3 000 000 | 0 | 500 000 | 2 500 000 |  |
| 63. | Стадион школы СДЮСШОР с размещением футбольного поля и площадки для гандбола |  | 2 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |
| 64. | Ремонт помещений клуба «Интеграл» (поселок Сокол) |  | 1 000 000 | 0 | 500 000 | 500 000 |  |
|  | УСЗН | МБ | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | 0 |  |
| 65. | Комплексный ремонт здания МУ «КЦСОН» (в т.ч. в связи с планируемым открытием отделения дневного пребывания) по адресу ул.Сосновая,7 |  | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | 0 |  |
|  | ОМОС | МБ | 38 990 370 | 16 990 370 | 7 000 000 | 15 000 000 |  |
| 66. | Капитальный ремонт систем инженерного обеспечения общежития «Восток» |  | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |  |
| 67. | Капитальный ремонт систем инженерного обеспечения общежития Ленина, 30 |  | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 |  |
| 68. | Капитальный ремонт систем инженерного обеспечения общежития «Буревестник» |  | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |  |
| 69. | Замена входной группы с заменой инженерного оборудования в общежитии «Буревестник» |  | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |  |
| 70. | Замена системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в общежитии «Буревестник» |  | 790 370 | 790 370 | 0 | 0 |  |
| Всего по Программе: |  |  | 357 692 694,97 | 111 655 226,00 | 146 679 468,97 | 99 358 000,00 |  |