# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 19. 02. 2014 | № | 216 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Снежинского

городского округа» на 2014 - 2016 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 № 1413 (в редакции постановления от 20.12.2013               № 1972), с учетом заключения Контрольно-счетной палаты города Снежинска от 06.02.2014 № 02-05/6, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2014-2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 17.12.2013 № 1929 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа

И. И. Сапрыкина.

Глава администрации

Снежинского городского округа     				   В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Заместитель главы администрации				Д.С.Востротин

Заместитель главы администрации				И.И.Сапрыкин

Начальник финансового управления			Н.Ю.Круглик

Председатель комитета экономики				В.И.Ахметова

Рассылка:

в дело   - 2 экз.

комитет экономики   - 1 экз.

финансовое управление  - 1 экз.

отдел энергетики и городского хозяйства 	- 1 экз.

МКУ «СЗИГХ»  - 1 экз.

МКУ «СЗСР»  - 1 экз.

управление градостроительства  - 1 экз.

«Известия…» (Карпову О.П.)  - 1 экз.

В.Ф.Люст 26359

начальник отдела энергетики

и городского хозяйства

га 1  10.02.2014

166

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

От 19. 02. 2014 № 216

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»

- на 2014 - 2016 гг.

- 1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Источниками финансирования Программы являются:

- средства местного бюджета (далее – МБ);

- внебюджетные источники (далее – ВИ)

Общий объём финансирования Программы составляет                        339 779,044 тыс. руб., в том числе:

- МБ – 2 990,044 тыс. руб.;

- ВИ – 336 789,00 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников».

2. Таблицу 3 раздела 4 «Перечень основных мероприятий 	Программы и ее ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции:

Таблица 3

| Коммунальные системы | Источник финанси-рования | Ресурсное обеспечение, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего |
| Теплоснабжение | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВИ | 24000,00 | 36000,00 | 24000,00 | 84000,00 |
| Электроснабжение | МБ | 890,044 | 0,00 | 0,00 | 890,044 |
|  | ВИ | 24289,00 | 9700,00 | 0,00 | 33989,00 |
| Водоснабжение и водоотведение | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВИ | 64525,00 | 66275,00 | 48000,00 | 178800,00 |
| Газоснабжение | МБ | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 |
|  | ВИ | 0,00 | 10000,00 | 14500,00 | 24500,00 |
| Утилизация (захоронение) ТБО | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВИ | 15500,00 | 0,00 | 0,00 | 15500,00 |
| Итого: в т.ч. |  | 131 304,044 | 121 975,00 | 86 500,00 | 339 779,044 |
|  | МБ | 2990,044 | 0,00 | 0,00 | 2990,044 |
|  | ВИ | 128 314,00 | 121 975,00 | 86 500,00 | 336 789,00 |

## 3. Приложение к Программе «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к муниципальной Программе

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»

- на 2014-2016 гг.

- Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | всего |  |  |
| 1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубопроводов сетей теплоснабжения города Снежинска | Всего, в т.ч. | 24000,000 | 24000,000 |  | 24000,000 | 72000,000 | ОАО «Трансэнерго» | Расчетная величина планируемых капремонтов составляет 5% в год от общей протяженности сетей |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000,000 | 24000,000 |  | 24000,000 | 72000,000 |  |  |
| 1.1.2. | Приобретение и монтаж третьего бака-аккумулятора для горячей воды V=2000 м³ на котельной зд. 420 | Всего, в т.ч. |  | 12000,000 |  |  | 12000,000 | ОАО «Трансэнерго» | Развитие мкр. 16А, 16Б, 20 |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 12000,000 |  |  | 12000,000 |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 24000,000 | 36000,000 |  | 24000,000 | 84000,000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000,000 | 36000,000 |  | 24000,000 | 84000,000 |  |  |
|  | Всего по разделу 1: | Всего, в т.ч. | 24000,000 | 36000,000 |  | 24000,000 | 84000,000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000,000 | 36000,000 |  | 24000,000 | 84000,000 |  |  |
| 2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт сетей наружного освещения: ул. Свердлова (от ул. Васильева до здания старой библиотеки); ул. 40 лет Октября (у площади Победы); ул. Ленина (от РП-2 в сторону ул. Победы) | Всего, в т.ч. | 645,000 |  |  |  | 645,000 | ООО «Строй-Центр» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 645,000 |  |  |  | 645,000 |  |  |
| 2.1.2. | Замена светильников ДРЛ и ДНАТ на светодиодные: б. Циолковского – 16 светильников; ул. 40 лет Октября – 64 светильника | Всего, в т.ч. | 2241,000 |  |  |  | 2241,000 | ООО «Строй-Центр» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2241,000 |  |  |  | 2241,000 |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Реконструкция кабельно-воздушных линий 0,4 кВ, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  | 700,000 |  |  | 700,000 | МП «Энергетик» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 700,000 |  |  | 700,000 |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ с заменой проводов, опор и организацией наружного освещения | Всего, в т.ч. | 1450,000 |  |  |  | 1450,000 | МП «Энергетик», ООО «Строй-Центр» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1450,000 |  |  |  | 1450,000 |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 4336,000 | 700,000 |  |  | 5036,000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 4336,000 | 700,000 |  |  | 5036,000 |  |  |
| 2.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство РТП в мкр. 23 (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 890,044 |  |  |  | 890,044 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 890,044 |  |  |  | 890,044 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Строительство РТП-23/1 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Разработка ПСД на строительство внутриквартальных сетей наружного освещения: микрорайон 8 автостоянка за зданием «Бассейна»; микрорайон 5 жилые дома Победы, 1, 40 лет Октября 34,33; микрорайон 7 жилые дома Победы, 8, 16, 22; микрорайон 7 жилые дома Победы, 24, 26, 28, 30; микрорайон 6 жилые дома Ленина, 56, Победы, 21, 19 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Строительство внутриквартальных линий н/о: микрорайон 5 жилые дома Пищерова, 8, 10, 40 лет Октября 23, 24, 25; микрорайон 21 от здания АТС-1 к школе 123; микрорайон 5 жилые дома Васильева, 44, 40 лет Октября 23 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения 10 кВ и ТП Снежинского завода специальных электрических машин (ЗСЭМ), в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 12438,000 |  |  |  | 12438,000 | Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 12438,000 |  |  |  | 12438,000 |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  | 4000,000 |  |  | 400,000 | МКУ «СЗСР», Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 4000,000 |  |  | 4000,000 |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Строительство ТП и магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ ПКИЗ «Созвездие» | Всего, в т.ч. | 7515,000 |  |  |  | 7515,000 | Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 7515,000 |  |  |  | 7515,000 |  |  |
| 2.2.8. | Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  | 5000,000 |  |  | 5000,000 | МКУ «СЗСР», Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 5000,000 |  |  | 5000,000 |  |  |
|  | Итого по строительству: | Всего, в т.ч. | 20843,044 | 9000,000 |  |  | 29843,044 |  |  |
|  |  | МБ | 890,044 |  |  |  | 890,044 |  |  |
|  |  | ВИ | 19953,000 | 9000,000 |  |  | 28953,000 |  |  |
|  | Всего по разделу 2: | Всего, в т.ч. | 25179,044 | 9700,000 |  |  | 34879,044 |  |  |
|  |  | МБ | 890,044 |  |  |  | 890,044 |  |  |
|  |  | ВИ | 24289,000 | 9700,000 |  |  | 33989,000 |  |  |
| 3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Внедрение системы очистки промывных вод на пл.29 | Всего, в т.ч. | 1500,000 | 4000,000 |  |  | 5500,000 | ОАО «Трансэнерго» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1500,000 | 4000,000 |  |  | 5500,000 |  |  |
| 3.1.2. | Введение метода ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно – фильтровальной станции пл.29 | Всего, в т.ч. | 7000,000 | 8900,000 |  |  | 15900,000 | ОАО «Трансэнерго» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 7000,000 | 8900,000 |  |  | 15900,000 |  |  |
| 3.1.3. | Строительство дополнительного регулирующего резервуара емкостью не менее 1310 м куб. на пл. 29 | Всего, в т.ч. | 2500,000 |  |  |  | 2500,000 | ОАО «Трансэнерго» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2500,000 |  |  |  | 2500,000 |  |  |
| 3.1.4. | Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубопроводов сетей водоснабжения города Снежинска | Всего, в т.ч. | 24000,000 | 24000,000 |  | 24000,000 | 72000,000 | ОАО «Трансэнерго» | Расчетная величина планируемых капремонтов составляет 5% в год от общей протяженности сетей |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000,000 | 24000,000 |  | 24000,000 | 72000,000 |  |  |
| 3.1.5. | Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных сетей водоотведения города Снежинска | Всего, в т.ч. | 24000,000 | 24000,000 |  | 24000,000 | 72000,000 | ОАО «Трансэнерго» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 24000,000 | 24000,000 |  | 24000,000 | 72000,000 |  |  |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации №1 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» | Разрушение бетонных оголовков выпусков ливневой канализации 100% |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации №2 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации №3 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации №4 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт выпуска ливневой канализации №5 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗИГХ» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Замена участка трубопровода ГВС Ø108мм, L=35 м от котельной № 4 до тепловой камеры № 1 | Всего, в т.ч. | 150,000 |  |  |  | 150,000 | МП «Энергетик» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 150,000 |  |  |  | 150,000 |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 59150,000 | 60900,000 |  | 48000,000 | 168050,000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 59150,000 | 60900,000 |  | 48000,000 | 168050,000 |  |  |
| 3.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения микрорайонов №№ 22 и 23, в т. ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Строительство водопровода Ø300 (закольцовка) по ул. Строителей | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Строительство КНС и системы водоотведения с ул. Южная под ИЖС, в т. ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Реконструкция очистных сооружений сточных бытовых вод п.Сокол, пл.21 в г. Снежинске Челябинской области | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Строительство магистральных сетей и объектов водоотведения, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Строительство магистральных сетей и объектов водоснабжения и водоотведения ПКИЗ «Созвездие» | Всего, в т.ч. | 5375,000 | 5375,000 |  |  | 10750,000 | Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5375,000 | 5375,000 |  |  | 10750,000 |  |  |
| Деревня Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Строительство системы водоснабжения населенного пункта, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 5375,000 | 5375,000 |  |  | 10750,000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5375,000 | 5375,000 |  |  | 10750,000 |  |  |
|  | Всего по разделу 3: | Всего, в т.ч. | 64525,000 | 66275,000 |  | 48000,000 | 178800,000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 64525,000 | 66275,000 |  | 48000,000 | 178800,000 |  |  |
| 4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабжения) | Всего, в т.ч. | 2000,000 |  |  |  | 2000,000 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 2000,000 |  |  |  | 2000,000 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Строительство сетей газоснабжения (в т.ч. ПИР) | Всего, в т.ч. |  | 10000,000 |  |  | 10000,000 | МКУ «СЗСР», Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 10000,000 |  |  | 10000,000 |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Строительство сетей газоснабжения (в т.ч. ПИР) | Всего, в т.ч. |  |  |  | 14500,000 | 15280,000 | МКУ «СЗСР», Инвестор |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  | 14500,000 | 14500,000 |  |  |
| 4.1.4. | Строительство газопровода среднего давления в пос. Б. Береговой (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 100,000 |  |  |  | 100,000 | МКУ «СЗСР» |  |
|  |  | МБ | 100,000 |  |  |  | 100,000 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 2100,000 |  | 10000,000 | 14500,000 | 26600,000 |  |  |
|  |  | МБ | 2100,000 |  |  |  | 2100,000 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  | 10000,000 | 14500,000 | 24500,000 |  |  |
|  | Всего по разделу 4: | Всего, в т.ч. | 2100,000 |  | 10000,000 | 14500,000 | 27380,000 |  |  |
|  |  | МБ | 2100,000 |  |  |  | 2100,00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  | 10000,000 | 14500,000 | 24500,000 |  |  |
| 5. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Строительство 3-ей очереди полигона ТБО (в том числе проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | Специализированные организации |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Выполнение мероприятий по организации сбора мусора в заглубленные контейнера | Всего, в т.ч. | 15500,000 |  |  |  | 15500,000 | Специализированные организации |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 15500,000 |  |  |  | 15500,000 |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 15500,000 |  |  |  | 15500,000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 15500,000 |  |  |  | 15500,000 |  |  |
|  | Всего по разделу 5: | Всего, в т.ч. | 15500,000 |  |  |  | 15500,000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 15500,000 |  |  |  | 15500,000 |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 131304,044 | 121975,000 |  | 86500,000 | 339779,044 |  |  |
|  |  | МБ | 2990,044 |  |  |  | 2990,044 |  |  |
|  |  | ВИ | 128314,000 | 121975,000 |  | 86500,000 | 336789,000 |  |  |
|  | Модернизация | Всего, в т.ч. | 87486,000 | 97600,000 |  | 72000,000 | 257086,000 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 87486,000 | 97600,000 |  | 72000,000 | 257086,000 |  |  |
|  | Строительство | Всего, в т.ч. | 43818,044 | 24375,000 |  | 14500,000 | 82693,044 |  |  |
|  |  | МБ | 2990,044 |  |  |  | 2990,044 |  |  |
|  |  | ВИ | 40828,000 | 24375,000 |  | 14500,000 | 79703,000 |  |  |