PAGE  

[image: image2.png]



администрация  снежинского  городского  округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                             [image: image1.jpg]



	от
	01. 04. 2014
	№
	478


О внесении изменений в муниципальную 

Программу «Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт объектов учреждений

социальной сферы города Снежинска» 

на 2014-2016 годы

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 №1413, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.12.2013 № 1945 (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа                  И. И. Сапрыкина.

Глава администрации

Снежинского городского округа



В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления



А.А.Воронов


Первый заместитель главы 
администрации                                



С.В.Кириллов

Заместитель главы администрации



И.И.Сапрыкин

Заместитель главы администрации                                 Д.С.Востротин

Начальник финансового управления                              Н.Ю.Круглик

Рассылка:

в дело - 2 экз.

фин.управление  - 1

комитет экономики  - 1

Управление градостроительства - 1 

Газета «Известия….» - 1

В.А.Васильев 32453
начальник отдела планирования

капитальных вложений

ОФ 1  18.03.2014
413

     ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

От 01. 04. 2014№  478
Изменения в муниципальную Программу

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014-2016 годы

1. Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования программы в 2014 – 2016 годах – 94 101 451 руб., в том числе:

в 2014 году – 54 720 956 руб., 

в 2015 году – 39 380 495  руб.,

в 2016 году – 0 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета»;

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы – 94 101 451 руб., в том числе:

в 2014 году – 54 720 956 руб.,

в 2015 году – 39 380 495 руб.,

в 2016 году – 0 руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей  местного бюджета.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении».

3. Раздел 7 «Целевые показатели реализации программы» изложить в следующей редакции:

«- Соблюдение сроков проведения ремонтов и последующего ввода в эксплуатацию;

- изменение количества потенциально опасных для работников и посетителей учреждений социальной сферы на территории Снежинского городского округа;

- количество образовательных учреждений, прошедших капитальный ремонт;

- удельный вес отремонтированных учреждений в общем объеме образовательных учреждений; 





2

- обеспечение детей в возрасте 2-7 лет 100 % охватом дошкольным  образованием;

- снижение общей заболеваемости детей  дошкольного возраста и школьников  в результате обновления условий образовательного процесса;

- создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов ВОВ, и граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Индикативные показатели по результатам реализации Программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Всего на период реализации
	Ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1.
	Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оборудованных вторыми эвакуационными выходами
	76,5
	%
	88,2
	100
	100

	2.
	Обеспечение детей в возрасте 2-7 лет 100% охватом дошкольным образованием
	86,6
	%
	99,7
	99,7
	99,7

	3.
	Увеличение % общеобразовательных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт спортивных залов
	33,3
	%
	50
	50
	50

	4.
	Количество спортивных объектов УФиС, прошедших капитальный ремонт
	5
	Кол-во объектов
	1
	1
	3

	5.
	Удельный вес отремонтированных сооружений в общем объеме спортивных объектов УФиС
	17,8
	%
	3,57
	4,74
	9,54

	6.
	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений УФиС
	848
	Чел.
	818
	818
	848

	7.
	Создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов ВОВ, и граждан, нуждающихся в социальной поддержке (отделение дневного пребывания для лиц пожилого возраста)
	10
	Чел./

день
	
	10
	10


4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы»  изложить в новой редакции (прилагается).
	
	
	
	
	
	            ПРИЛОЖЕНИЕ

	
	
	
	
	
	к муниципальной Программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014 - 2016 гг.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень мероприятий Программы 

	
	

	№ п/п
	Наименование объекта
	Источник финанси

рования
	Всего на период реализации, руб.
	Объем финансирования по годам, руб.
	Примечание

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Бюджетополучатель - МКУ «СЗСР»

	 
	Проектно-изыскательские работы, всего:
	МБ
	3 723 776
	3 723 776
	0
	0
	 

	 
	Управление образования
	МБ
	1 200 000
	1 200 000
	0
	0
	 

	1.
	Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 5, 8
	 
	200 000
	200 000
	0
	0
	 

	2.
	Капитальный ремонт теплосетей в МАУ ДОЦ «Орленок»
	 
	500 000
	500 000
	0
	0
	 

	3.
	Капитальный ремонт актового зала МОУ № 121
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	4.
	Капитальный ремонт актового зала МОУ № 126
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	5.
	Капитальный ремонт актового зала МОУ № 127
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	6.
	Устройство ограждения МОУ № 128,  МУК, ДТДиМ
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	7.
	Устройство пандуса и благоустройство в МДОУ № 28
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	8.
	Капитальный ремонт бассейна МДОУ № 30
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	9.
	Строительство бассейна в школе № 118
	 
	500 000
	500 000
	0
	0
	 

	10.
	Капитальный ремонт актового зала МАУ ДОЦ «Орленок»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	11.
	Капитальный ремонт спортивных площадок МАУ ДОЦ «Орленок»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	12.
	Капитальный ремонт бассейна МАУ ДОЦ «Орленок»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Реконструкция нежилого помещения по ул.Сиреневая под помещения МБС(К)ОУ № 128
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	14.
	Техническое обследование  и выполнение ПСД на устройство второго  эвакуационного выхода МБОУ № 126
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	15.
	Техническое обследование  шиферной кровли МБДОУ               № 4,5  и выполнение сметы на капитальный ремонт 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	16.
	 Техническое обследование   кровли   пристроя МБОУ                 № 121  и выполнение ПСД на капитальный ремонт 
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	17.
	Техническое обследование и выполнение ПСД на капитальный ремонт клуба- столовой ДОЦ «Орленок»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	18.
	Техническое обследование и выполнение ПСД на замену канализационного стояка и ремонт сан.узлов в МБОУ                   № 125
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	19.
	Устройство системы периметрального видеонаблюдения, в т.ч.:
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	МБДОУ, МАДОУ (24 дошкольных учреждениях)
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	МБОУ СОШ (6 учреждений)
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	МБС(К)ОУ (2 учреждения)
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	МУК,ДТДиМ
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	ДОЦ «Орленок»  
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	20.
	Ремонт межпанельных швов МБОУ № 121
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	21.
	Капитальный ремонт фасада МАДОУ № 31
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	УКиМП
	МБ
	0
	0
	0
	0
	 

	22.
	Капитальный ремонт системы электроснабжения в                   ДК «Октябрь»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	23.
	Капитальный ремонт системы электроснабжения в клубе «Дружба»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	24.
	Капитальный ремонт систем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в КДЦ «Юбилейный»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	Капитальный ремонт системы электроснабжения в клубе «Химик»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	26.
	Обследование технического состояния строительных конструкций здания ТОЦ «Дружба»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	27.
	Обследование технического состояния строительных конструкций здания клуба «Химик»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	28.
	Обследование технического состояния строительных конструкций здания клуба пос. Б. Береговой
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	УСЗН
	МБ
	500 000
	500 000
	0
	0
	 

	29.
	Государственная экспертиза проектной документации на строительство «Дома ветеранов» (Дом-интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости)
	 
	500 000
	500 000
	0
	0
	 

	30.
	Реконструкция здания МУ «КСЦОН» (в т.ч. в связи с планируемым открытием отделения дневного пребывания)
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	УФиС
	МБ
	250 000
	250 000
	0
	0
	 

	31.
	Строительство горнолыжного подъемника в районе                   г. Лысая
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	32.
	Изыскательские работы по реконструкции спортивного зала «Ангар»  МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» в части удлинения зала, с устройством эвакуационного выхода
	 
	250 000
	250 000
	0
	0
	 

	 
	ОМОС
	МБ
	1 773 776
	1 773 776
	0
	0
	 

	33.
	Капитальный ремонт общежитий «Восток», «Буревестник»
	 
	1 773 776
	1 773 776
	0
	0
	 

	 
	Капитальное строительство и реконструкция, всего:
	МБ
	69 260 495
	29 880 000
	39 380 495
	0
	 

	 
	Управление образования
	МБ
	69 260 495
	29 880 000
	39 380 495
	0
	 

	34.
	Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 2, 4, 9, 20, 25, 27
	 
	6 130 000
	6 130 000
	0
	0
	 

	35.
	Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 5, 8
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	36.
	Устройство пандуса и благоустройство в МДОУ № 28
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 1» в 23 микрорайоне                      г. Снежинска
	 
	59 380 495
	20 000 000
	39 380 495
	0
	 

	38.
	Реконструкция стадиона МБОУ № 126 
	 
	3 750 000
	3 750 000
	0
	0
	 

	 
	УКиМП
	МБ
	0
	0
	0
	0
	 

	39.
	Перепланировка и переустройство помещений городской библиотеки (Мира, 22, комната № 130)
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	УСЗН
	МБ
	0
	0
	0
	0
	 

	40.
	Строительство «Дома ветеранов» (Дом –интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости)
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	УФиС
	МБ
	0
	0
	0
	0
	 

	4.1
	Строительство горнолыжного подъемника в районе                    г. Лысая
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	42.
	Реконструкция спортивного зала «Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» (в том числе удлинение зала, устройство эвакуационного выхода)
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	Капитальный ремонт, всего:
	МБ
	21 117 180
	21 117 180
	0
	0
	 

	 
	Управление образования
	МБ
	18 868 559
	18 868 559
	0
	0
	 

	43.
	Капитальный ремонт жилого корпуса №13  МАУ ДОЦ «Орлёнок» 
	 
	12 368 559
	12 368 559
	0
	0
	 

	44.
	Капитальный ремонт теплосетей в МАУ ДОЦ «Орлёнок»
	 
	6 500 000
	6 500 000
	0
	0
	 

	45.
	Капитальный ремонт актового зала МАУ ДОЦ «Орленок»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	46.
	Капитальный ремонт спортивных площадок МАУ ДОЦ «Орленок»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	47.
	Капитальный ремонт бассейна МАУ ДОЦ «Орленок»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	48.
	Капитальный ремонт спортивного зала МОУ № 127
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	49.
	Капитальный ремонт кровли МОУ № 126
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	50.
	Капитальный ремонт бассейна МДОУ № 30
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	51.
	Устройство ограждения МОУ № 122, 128,  МУК, ДТДиМ
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	52.
	Замена оконных блоков в образовательных учреждениях, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МБОУ № 117, 121, 125
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	ДОУ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	53.
	Ремонт асфальта в образовательных учреждениях, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МБОУ № 117, 122, 125, 126, 127, 128, ДТДиМ
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	ДОУ №  3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	УКиМП
	МБ
	2 248 621
	2 248 621
	0
	0
	 

	54.
	Капитальный ремонт кровли КДЦ «Юбилейный»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	55.
	Капитальный ремонт облицовки парапета и кровли клуба «Дружба»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	56.
	Капитальный ремонт клуба «Химик»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	57.
	Капитальный ремонт т/з «Ритм»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	58.
	Капитальный ремонт пристроя т/з «Ритм»
	 
	1 428 262
	1 428 262
	0
	0
	 

	59.
	Ремонт дворового фасада базы проката ПКиО
	 
	820 359
	820 359
	0
	0
	 

	 
	УФиС
	МБ
	0
	0
	0
	0
	 

	60.
	Спортивное ядро стадиона им.Ю.А.Гагарина (футбольное поле, беговые дорожки)
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	61.
	Здание школы СДЮСШОР
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	62.
	Стадион школы СДЮСШОР с размещением футбольного поля и площадки для гандбола
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	63.
	Ремонт помещений клуба «Интеграл» (поселок Сокол)
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	УСЗН
	МБ
	0
	0
	0
	0
	 

	64.
	Комплексный ремонт здания МУ «КЦСОН» (в т.ч. в связи с планируемым открытием отделения дневного пребывания) по адресу ул.Сосновая,7
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	ОМОС
	МБ
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	65.
	Капитальный ремонт систем инженерного обеспечения общежития «Восток»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	66.
	Капитальный ремонт систем инженерного обеспечения общежития Ленина, 30
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	67.
	Капитальный ремонт систем инженерного обеспечения общежития «Буревестник»
	 
	0
	0
	 
	 
	 

	68.
	Замена входной группы с заменой инженерного оборудования в общежитии «Буревестник»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	69.
	Замена системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в общежитии «Буревестник»
	 
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по Программе:
	 
	94 101 451
	54 720 956
	39 380 495
	0
	 


