# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 06.06.2014 | № | 876 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Строительство, реконструкция

и капитальный ремонт  объектов учреждений

социальной сферы города Снежинска»

на 2014-2016 годы

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 24.09.2013 №1413, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.12.2013 № 1945 (с изменениями  от 01.04.2014 № 478) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа                 И. И. Сапрыкина.

Глава администрации

Снежинского городского округа                                              В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.А.Воронов

Первый заместитель

главы администрации                                			С.В. Кириллов

Заместитель главы администрации				И.И.Сапрыкин

Заместитель главы администрации                                 Д.С. Востротин

Начальник финансового управления                              Н.Ю.Круглик

Начальник управления

градостроительства 						С.Ю. Потеряев

Рассылка:

в дело - 2 экз.

фин.управление - 1

комитет экономики - 1

Управление градостроительства - 1

Управление образования - 1

Управление культуры - 1

Управление соц.защиты - 1

Управление по физкультуре и спорту - 1

ОМОС -1

Газета «Известия….» - 1

В.А.Васильев 32453

начальник отдела планирования

капитальных вложений

ОФ 1  28.05.2014

840

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от _____________№ __________

Изменения в муниципальную Программу

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014-2016 годы

- 1. Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы в 2014 – 2016 годах – 85 909 084 руб., в том числе:

в 2014 году – 46 528 589 руб.,

в 2015 году – 39 380 495  руб.,

в 2016 году – 0 руб.

- Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета»;

- 2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы – 85 909 084 руб., в том числе:

в 2014 году – 46 528 589 руб.,

в 2015 году – 39 380 495 руб.,

в 2016 году – 0 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей  местного бюджета.

Перечень мероприятий программы приведен в приложении».

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице.

Таблица

Индикативные показатели по результатам реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Всего на период реализации | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кол-во дошкольных учреждений, оборудованных вторыми эвакуационными выходами | 6 | кол-во объектов | 6 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Количество дополнительных мест в дошкольных учреждениях в результате реконструкции зданий | 205 | мест | 0 | 205 |  |
| 3. | Количество учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт | 2 | кол-во объектов | 2 |  |  |
| 4. | Количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт спортивных площадок | 1 | кол-во объектов | 1 |  |  |

4. Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы, подлежащих финансированию» изложить в новой редакции (прилагается).

|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы города Снежинска» на 2014 - 2016 гг. |  |  |
| Перечень мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Источник финансиро-вания | Всего на период реализации, руб. | План финансирования по годам, руб. |  |  | Примечание |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бюджетополучатель - МКУ «СЗСР» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы, всего: | МБ | 3 223 776 | 3 223 776 | 0 | 0 |  |
|  | Управление образования | МБ | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |  |
| 1. | Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 5, 8 |  | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |  |
| 2. | Капитальный ремонт актового зала МОУ № 121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Капитальный ремонт актового зала МОУ № 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Капитальный ремонт актового зала МОУ № 127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Устройство ограждения МОУ № 128, МУК, ДТДиМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Устройство пандуса и благоустройство в МДОУ № 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Капитальный ремонт бассейна МДОУ №30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Строительство бассейна в школе № 118 |  | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |  |
| 9. | Капитальный ремонт актового зала МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт спортивных площадок МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Капитальный ремонт бассейна МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Техническое обследование и выполнение ПСД на капитальный ремонт клуба-столовой МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Реконструкция нежилого помещения по ул.Сиреневая под помещения МБС(К)ОУ № 128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Техническое обследование и выполнение ПСД на устройство второго эвакуационного выхода МБОУ № 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Техническое обследование шиферной кровли МБДОУ№ 4,5 и выполнение сметы на капитальный ремонт |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | Техническое обследование кровли пристроя МБОУ№121 и выполнение ПСД на капитальный ремонт |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Техническое обследование и выполнение ПСД на замену канализационного стояка и ремонт сан.узлов в МБОУ№125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. | Устройство системы периметрального видеонаблюдения, в т.ч. : |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МБДОУ, МАДОУ (24 дошкольных учреждениях) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МБОУ СОШ (6 учреждений) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МБС(К)ОУ (2 учреждения) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МУК,ДТДиМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | Ремонт межпанельных швов МБОУ № 121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20. | Капитальный ремонт фасада МАДОУ № 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | УКиМП | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21. | Капитальный ремонт системы электроснабжения в ДК «Октябрь» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22. | Капитальный ремонт системы электроснабжения в клубе «Дружба» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23. | Капитальный ремонт систем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в КДЦ «Юбилейный» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24. | Капитальный ремонт системы электроснабжения в клубе «Химик» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25. | Обследование технического состояния строительных конструкций здания ТОЦ «Дружба» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26. | Обследование технического состояния строительных конструкций здания клуба «Химик» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27. | Обследование технического состояния строительных конструкций здания клуба пос. Б. Береговой |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | УСЗН | МБ | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |  |
| 28. | Государственная экспертиза проектной документации на строительство «Дома ветеранов» (Дом-интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости) |  | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |  |
| 29. | Реконструкция здания МУ «КСЦОН» (в т.ч. в связи с планируемым открытием отделения дневного пребывания) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | УФиС | МБ | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |  |
| 30. | Строительство горнолыжного подъемника в районе г. Лысая |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 31. | Изыскательские работы по реконструкции спортивного зала «Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» в части удлинения зала, с устройством эвакуационного выхода |  | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |  |
|  | ОМОС | МБ | 1 773 776 | 1 773 776 | 0 | 0 |  |
| 32. | Капитальный ремонт общежитий «Восток», «Буревестник» |  | 1 773 776 | 1 773 776 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальное строительство и реконструкция, всего: | МБ | 69 260 495 | 29 880 000 | 39 380 495 | 0 |  |
|  | Управление образования | МБ | 69 260 495 | 29 880 000 | 39 380 495 | 0 |  |
| 33. | Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 2, 4, 9, 20, 25, 27 |  | 6 130 000 | 6 130 000 | 0 | 0 |  |
| 34. | Устройство вторых эвакуационных выходов МДОУ № 5, 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | Устройство пандуса и благоустройство в МДОУ № 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36. | Реконструкция здания школы № 118 под МДОУ «Детский сад комбинированного типа № 1» в 23 микрорайоне г. Снежинска |  | 59 380 495 | 20 000 000 | 39 380 495 | 0 |  |
| 37. | Реконструкция стадиона МБОУ №126 |  | 3 750 000 | 3 750 000 | 0 | 0 |  |
| 38. | Реконструкция нежилого помещения по ул.Сиреневая под помещения МБС(К)ОУ № 128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | УКиМП | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39. | Перепланировка и переустройство помещений городской библиотеки (Мира, 22, комната № 130) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | УСЗН | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40. | Строительство «Дома ветеранов» (Дом –интернат для инвалидов и престарелых малой вместимости) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | УФиС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 41. | Строительство горнолыжного подъемника в районе г. Лысая |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42. | Реконструкция спортивного зала «Ангар» МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпия» (в том числе удлинение зала, устройство эвакуационного выхода) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт, всего: | МБ | 13 424 813,00 | 13 424 813 | 0 | 0 |  |
|  | Управление образования | МБ | 10 500 000 | 10 500 000 | 0 | 0 |  |
| 43. | Капитальный ремонт актового зала МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44. | Капитальный ремонт спортивных площадок МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45. | Капитальный ремонт бассейна МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46. | Капитальный ремонт клуба-столовой МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47. | Капитальный ремонт объектов на территории МАУ ДОЦ «Орленок» |  | 10 500 000 | 10 500 000 |  |  |  |
| 48. | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ №127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 49. | Капитальный ремонт кровли МОУ № 126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50. | Капитальный ремонт бассейна МДОУ № 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51. | Устройство ограждения МОУ № 122, 128, МУК, ДТДиМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 52. | Замена оконных блоков в образовательных учреждениях, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ № 117, 121, 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ДОУ № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 53. | Ремонт асфальта в образовательных учреждениях, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ № 117, 122, 125, 126, 127, 128, ДТДиМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ДОУ № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54. | Капитальный ремонт шиферной кровли МБДОУ № 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55. | Капитальный ремонт шиферной кровли МБДОУ № 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 56. | Замена канализационного стояка и ремонт туалетов в МБОУ СОШ №125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 57. | Капитальный ремонт кровли пристроя МБОУ СОШ № 121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | УКиМП | МБ | 2 626 549 | 2 626 549 | 0 | 0 |  |
| 58. | Капитальный ремонт кровли КДЦ «Юбилейный» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 59. | Капитальный ремонт облицовки парапета и кровли клуба «Дружба» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 60. | Капитальный ремонт клуба «Химик» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61. | Капитальный ремонт т/з «Ритм» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62. | Капитальный ремонт пристроя т/з «Ритм» |  | 1 806 190 | 1 806 190 | 0 | 0 |  |
| 63. | Ремонт дворового фасада базы проката ПКиО |  | 820 359 | 820 359 | 0 | 0 |  |
|  | УФиС | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64. | Спортивное ядро стадиона им.Ю.А.Гагарина (футбольное поле, беговые дорожки) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65. | Здание школы СДЮСШОР |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 66. | Стадион школы СДЮСШОР с размещением футбольного поля и площадки для гандбола |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67. | Ремонт помещений клуба «Интеграл» (поселок Сокол) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | УСЗН | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 68. | Комплексный ремонт здания МУ «КЦСОН» (в т.ч. в связи с планируемым открытием отделения дневного пребывания) по адресу ул.Сосновая,7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ОМОС | МБ | 298 264 | 298 264 | 0 | 0 |  |
| 69. | Капитальный ремонт общежитий «Восток», «Буревестник» |  | 298 264 | 298 264 |  |  |  |
| 70. | Капитальный ремонт систем инженерного обеспечения общежития «Восток» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 71. | Капитальный ремонт систем инженерного обеспечения общежития Ленина, 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 72. | Капитальный ремонт систем инженерного обеспечения общежития «Буревестник» |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 73. | Замена входной группы с заменой инженерного оборудования в общежитии «Буревестник» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74. | Замена системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в общежитии «Буревестник» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по Программе: |  |  | 85 909 084 | 46 528 589 | 39 380 495 | 0 |  |