# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 15. 07. 2015 | № | 919 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Строительство и реконструкция

автомобильных дорог на территории

Снежинского городского округа» на 2014-2016 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 06.05.2015 № 599), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014-2016 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.12.2013 № 1908                  (с изменениями от 31.03.2014 № 472, от 06.06.2014 № 879, от 23.03.2015                 № 401) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа            И. И. Сапрыкина.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Снежинского городского округа 				         В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности

начальника правового управления				А.В.Кузьмин

Заместитель главы администрации				И.И.Сапрыкин

Заместитель главы администрации				Д.С.Востротин

Заместитель главы администрации				М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ

«Финансовое управление

Снежинского городского округа»				Н.Ю.Круглик

Начальник управления

градостроительства 						С.Ю. Потеряев

Рассылка:

в дело – 2 экз.

фин.управление – 1

контрольно-счетная палата – 1

комитет экономики – 1

Сапрыкину И.И. – 1

Потеряеву С.Ю. – 1

Алексееву С.В. – 1

МКУ «СЗСР» – 1

В.А.Васильев 92453

начальник отдела

планирования капитальных вложений

управления градостроительства

ОМ 1  07.07.2015

916

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 15. 07. 2015 № 919

Изменения

в муниципальную Программу «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа»

на 2014 - 2016 гг.

1.  Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта программы изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы –  18 520 947,3 руб., в том числе:

в 2014 году  –  9 176 461,3 руб.,

в 2015 году  –  9 344 486 руб.,

в 2016 году  –  0 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области».

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование Программы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Общая сумма финансирования Программы составляет  –                   18 520 947,3 руб., в том числе:

в 2014 году  –  9 176 461,3 руб.,

в 2015 году  –  9 344 486  руб.,

в 2016 году  –  0  руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета в порядке, определенном нормативными правовыми актами Челябинской области».

3. Приложение к Программе «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции (прилагается).

|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной Программе «Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского округа» на 2014 -2016 гг. |  |  |  |
| Перечень мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Характеристика автомобильных дорог |  |  |  | Всего на период реализации, руб. | План финансирования по годам, руб. |  |  |
|  |  | Протяжен-ность (км) | а/бетон | щебень | грунт |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Бюджетополучатель - муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и ремонту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения, подлежащие строительству, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  | 5,15 | 3,67 | 1,33 | 0,15 | 18 520 947,30 | 9 176 461,30 | 9 344 486 | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 18 520 947,30 | 9 176 461,30 | 9 344 486 | 0 |
| 1. | Строительство улицы № 27А (от улицы Ломинского до улицы Транспортной) в городе Снежинске | 0,60 | 0,60 |  |  | 18 061 705,65 | 8 717 219,65 | 9 344 486 | 0 |
| 2. | Реконструкция проспекта Мира (от улицы Нечая до улицы Широкой) в городе Снежинске | 0,921 | 0,921 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Реконструкция улицы Берёзовая (от улицы Чуйкова до улицы Строителей) в жилом поселке № 2 города Снежинска (проектные работы) | 0,35 | 0,35 |  |  | 459 241,65 | 459 241,65 | 0 | 0 |
| 4. | Реконструкция улицы Чуйкова (от улицы Забабахина до улицы Чкаловской) в городе Снежинске | 0,45 | 0,30 |  | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Реконструкция улицы Феоктистова (от проспекта Щелкина до улицы Ломинского) в городе Снежинске | 1,50 | 1,50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Реконструкция улицы Северной в жилом поселке № 2 города Снежинска | 1,33 |  | 1,33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |