# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 03. 11. 2015 | № | 1395 |
| --- | --- | --- | --- |

О построении аппаратно-программного

## комплекса «Безопасный город»

В соответствии с Концепций построения и развития аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План построения АПК «Безопасный город» на территории Снежинского городского округа (Приложение 1).

2. Создать рабочую группу по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Приложение 2).

3. Организацию и координацию работ по построению АПК «Безопасный город» возложить на созданную рабочую группу.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю   за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Снежинского городского округа	 			   И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности

начальника правового управления				А.В.Кузьмин

Заместитель главы администрации                           	Е.В.Степанов

Заместитель главы администрации                                М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ «Финансовое

управление»                          					Н.Ю.Круглик

Начальник Управления ГОЧС

города Снежинска 	                                   		В.В. Жидков

Рассылка:

в дело   – 2 экз.

УГОЧС  – 1

## С.Н.Волосенко, 92328

старший инспектор УГОЧС

га 1  03.11.2015

1425

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

От 03. 11. 2015 №  1395

- П  Л  А  Н

- построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории

- Снежинского городского округа Челябинской области

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издание о создании рабочей группы по АПК «Безопасный город» на территории Снежинского городского округа | Жидков В.В. | до 24.10.2015 г. |  |  |  |
| 2. | Корректировка нормативных правовых документов: |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка нормативных правовых актов Снежинского городского округа | Воронов А.А. | в течение 3-х месяцев, после внесения изменений в областное законодательство |  |  |  |
|  | Внести изменения в должностные инструкции персонала ЕДДС Снежинского городского округа | Лабухин Н.А. | в течение 3-х месяцев, после принятия АПК «Безопасный город» в эксплуатацию |  |  |  |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в целевые программы Снежинского городского округа, в части включения мероприятий по построению АПК «Безопасный город» на территории Снежинского городского округа | Круглик Н.Ю. | в течение 2015 года |  |  |  |
| 4. | Утверждение бюджета Снежинского городского округа с запланированными расходами на мероприятия по построению АПК «Безопасный город». | Ташбулатов М.Т. | ежегодно до 01.02 |  |  |  |
| 5. | - Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Снежинского городского округа, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». | Лабухин Н.А. | до 01.12.2015 г. |  |  |  |
| 6. | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Снежинского городского округа | Степанов Е.В. | до 01.12.2015 г. |  |  |  |
| 7. | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» | Рабочая группа |  |  |  |  |
| 8. | Разработка технического проекта по развитию АПК «Безопасный город» Снежинского городского округа | Жидков В.В. Степанов Е.В. Люст В.Ф. |  |  |  |  |
| 9. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Разработчик технического проекта |  |  |  |  |
| 10. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ. | Администрация Снежинского городского округа |  |  |  |  |
| 11. | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Жидков В.В. Лабухин Н.А. |  |  |  |  |
| 12. | Закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ. | Гуреев С.П. |  |  |  |  |
| 13. | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Снежинского городского округа | Министерство экологии Челябинской области, ГУ МЧС по Челябинской области, администрация Снежинского городского округа, исполнитель работ |  |  |  |  |
| 14. | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Министерство экологии Челябинской области, ГУ МЧС по Челябинской области, администрация Снежинского городского округа |  |  |  |  |
| 15. | Информирование населения области о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация Снежинского городского округа |  |  |  |  |

Заместитель главы администрация

Снежинского городского округа                                                                       А.В. Степанов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

От 03. 11. 2015 №  1395

Состав рабочей группы

по построению аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город»

Степанов Евгений Вадимович – заместитель главы администрации Снежинского городского округа;

Ташбулатов Марат Тимертачинович – заместитель главы администрации Снежинского городского округа;

## Жидков Владимир Викторович – начальник Управления ГОЧС г.Снежинска;

Алексеев Сергей Владимирович – директор МКУ «СЗИГХ»;

Воронов Андрей Алексеевич – начальник правового управления администрации города Снежинска;

Константинов Олег Александрович – начальник отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей;

Карпова Анна Михайловна – директор МУП «Городской радиоузел»;

Чеботарёв Максим Алексеевич – старший инспектор Управления ГОЧС г.Снежинска;

Потеряев Сергей Юрьевич – начальник управления градостроительства администрации города Снежинска;

Ветлужских Вячеслав Владимирович – начальник отдела УФСБ по Челябинской области в ЗАТО г. Снежинск (по согласованию);

Сыромятников Юрий Юрьевич – начальник отдела ГОЧС и МП, начальник штаба ГО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина» (по согласованию);

Катаев Игорь Афанасьевич – начальник ВГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС России» (по согласованию);

Сафин Ринат Ражапович – начальник отдела МВД России по ЗАТО г.Снежинск (по согласованию);

##### Водяник Александр Николаевич – командир в/ч 3468 Снежинск (по согласованию).